ĐẶT VẤN ĐỀ

- Sự cần thiết của dự án

Đất đai là tài nguyên quý giá của Quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn xây dựng các công trình kinh tế - văn hóa - xã hội, tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh, quốc phòng. Tại Điều 54 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của Quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”. Chính vì vậy quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, là yếu tố quyết định sự phát triển một cách bền vững của nền kinh tế, đảm bảo mục tiêu ổn định chính trị - xã hội.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ nguyên tắc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất phải dựa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thông qua kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Quy hoạch sử dụng đất ở các cấp giúp nhà nước thực hiện được quyền định đoạt về đất đai, nắm chắc quỹ đất, đảm bảo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa công tác quản lý đất đai ở các địa phương đi vào nề nếp. Đồng thời đảm bảo cho việc chủ động dành quỹ đất hợp lý cho phát triển của các ngành, các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, khu dân cư.... góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái.

Thực hiện Luật đất đai năm 2013, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum. UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức thực hiện “Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi”.

2. Mục đích và ý nghĩa của lập quy hoạch sử dụng đất

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ngọc Hồi với các mục đích và ý nghĩa như sau:

- Việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong giai đoạn 2021-2030.

- Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn;

- Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

- Cung cấp thông tin về hiện trạng, tiềm năng và định hướng sử dụng đất cho các nhà đầu tư trong tỉnh, ngoài tỉnh nhằm tạo điều kiện ban đầu cho thu hút, tìm kiếm cơ hội đầu tư;

- Kết quả nhằm đóng góp những căn cứ quan trọng vào việc hình thành các chương trình phát triển và hệ thống các dự án đầu tư trọng điểm, xác định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện.

3. Căn cứ pháp lý và cơ sở để thực hiện:

3.1. Căn cứ pháp lý và các Văn bản áp dụng trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất

Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015);

Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (2016) của huyện Ngọc Hồi;

Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt  điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngọc Hồi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi;

Công văn số 2505/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai một số nội dung quản lý đất đai khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành;

Công văn số 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 22/9/2014 của Tổng cục quản lý đất đai về việc hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;

Công văn số 2855/UBND ngày 02/12/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030;

Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Ngọc Hồi;

3.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ

- Các Nghị quyết, Báo cáo của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND
huyện Ngọc Hồi, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025;

- Hồ sơ tài liệu kết quả kiểm kê đất đai năm 2010, 2014, 2019; thống kê
đất đai năm 2020;

- Niên giám thống kê, số liệu thống kê huyện Ngọc Hồi năm 2020;

- Báo cáo tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường qua các năm 2015-2020;

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của huyện Ngọc Hồi và của
cấp xã của huyện Ngọc Hồi;

- Quy hoạch các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum và trên địa bàn huyện Ngọc Hồi;

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Ngọc Hồi;

- Hồ sơ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã của huyện Ngọc Hồi;

- Hồ sơ quy hoạch thị trấn Plei Kần;

- Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thị trấn;

- Các số liệu, tài liệu có liên quan khác có liên quan.

4. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ lập quy hoạch

4.1. Mục tiêu

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện Ngọc Hồi nói chung và của các xã, thị trấn nói riêng trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Tạo ra công cụ hữu hiệu giúp các cấp chính quyền (huyện, thị trấn, xã) tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

- Đánh giá toàn diện hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của giai
đoạn 2011-2020. Rà soát kết quả thực hiện quy hoạch giai đoạn 2011-2020; xác
định các chỉ tiêu chưa thực hiện được đối với phần diện tích được phân bổ sử
dụng cho các mục đích khác nhau; kết quả phần diện tích phải chuyển đổi mục
đích sử dụng theo quy hoạch sử dụng đất kỳ trước.

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi đánh giá tổng quát về nguồn tài nguyên đất đai hiện có; xây dựng, lựa chọn phương án sử dụng đất hiệu quả, bền vững làm cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ tốt nhất mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương của cả giai đoạn.

4.2. Yêu cầu

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi phải được lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và các quy định hiện hành; xây dựng nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi và tỉnh Kon Tum.

- Phải phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, thực
trạng phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng môi trường tác động đến việc sử
dụng đất;

- Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử
dụng đất huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2011-2020; từ đó làm rõ những mặt được,
khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý sử dụng đất cũng như việc lập, tổ chức
thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để làm cơ sở lập quy hoạch sử dụng
đất giai đoạn 2021 - 2030;

- Xác định và cân đối nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện và mục tiêu phát triển của các
ngành, lĩnh vực và cấp xã giai đoạn 2021 - 2030, đảm bảo việc sử dụng đất tiết
kiệm, hợp lý, hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí
hậu và phát triển bền vững.

- Đảm bảo tính đặc thù, liên kết giữa các đơn vị hành chính cấp xã trong
huyện cũng như các đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và lợi thế của từng khu vực; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả;

- Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch phải đảm bảo tính thực tiễn
và khả thi cao, phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện, phát huy được sức mạnh
tổng hợp của hệ thống chính trị và các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.

- Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi làm cơ sở cho việc thực hiện
các dự án, công trình về xây dựng, giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, đất ở... đồng thời cũng là cơ sở để thực hiện một số quy hoạch khác trên địa bàn huyện. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện được duyệt, các xã, thị trấn phải triển khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cơ sở mình cùng kỳ.

4.3. Nhiệm vụ

- Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu.

- Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác
động đến việc sử dụng đất.

- Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy
hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai.

- Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

- Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.

- Phục vụ thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

5. Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 6
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

- Việc lập “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ngọc Hồi và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi” phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã;

- Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực,
địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có
hiệu quả;

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu.

Báo cáo tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ngọc Hồi và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi” ngoài các phần Đặt vấn đề; Kết luận và Kiến nghị. Báo cáo bao gồm các phần sau:

Đặt vấn đề

Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội.

Phần II: Tình hình quản lý sử dụng đất đai.

Phần III: Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Phần IV: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Phần V: Giải pháp thực hiện.

Phần I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên

1.1.1. Điều kiện tự nhiên:

a.Vị trí địa lý

Huyện Ngọc Hồi nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Kon Tum, cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 60 km theo Quốc lộ 14;

- Tọa độ địa lý:

+Từ 14°30’10” đến 14°57’10” Vĩ độ Bắc;

+ Từ 107°30’45” đến 107°47’35” Kinh độ Đông.

- Ranh giới hành chính:

+ Phía Bắc: Giáp huyện Đăk Glei;

+ Phía Nam: Giáp huyện Sa Thầy;

+ Phía Đông: Giáp huyện Đăk Tô;

+ Phía Tây: Giáp nước Lào với đường biên giới chung là 34 km và đường biên giới chung với nước Cam Pu Chia là 13km.

Toàn huyện Ngọc Hồi gồm có 8 xã, thị trấn trong đó thị trấn Plei Kần trung tâm hành chính của huyện.

#### b. Địa hình, địa mạo:

Huyện Ngọc Hồi nằm trong khu vực địa hình núi trung bình và khu vực thấp trũng của tỉnh Kon Tum. Nhìn chung địa hình của huyện cao ở phía Đông - Bắc, Tây - Tây Nam và thoải dần theo hướng Đông Nam. Độ dốc các sườn núi từ 150đến 250.

Địa hình của huyện được chia thành 3 dạng chính:

* Địa hình đồi núi cao: Là những khu vực có độ cao từ 800 - 1780 m. Tập trung ở phía Đông thuộc xã Đăk Ang có các đỉnh núi cao như: Ngọk Chiến (1.777m), Ngọk Xi Nê (1.544m), Ngọk Kup (1.311m), Ngọk Trang (1.300m). Ở phía Tây Quốc lộ 14 thuộc các xã Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Xú có dãy núi cao gồm các đỉnh như: Ngọk Xiết (1.284m), Ngọk Cem Put (1.209m), Ngọc Bia (1.253m) Ngok Kơ Nang (1.063m). Ở phía Nam khu vực giáp huyện Sa Thầy và phía Tây Nam giáp biên giới Lào, Cam Pu Chia có các đỉnh núi cao như: Chư Yach (888m, Ngọk Bơr Bêang (1.153m) thuộc địa bàn Bờ Y và xã Sa Loong. Dạng địa hình này có diện tích khoảng 23.880 ha chiếm 28,28% diện tích tự nhiên của huyện với các dãy núi chạy theo hướng Bắc Nam cao ở đỉnh rồi thoải về phía Tây nam. Độ cao trung bình so với mặt nước biển > 900m. Địa hình chia cắt hiểm trở và có xu hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam. Trên dạng địa hình này chủ yếu là diện tích rừng tự nhiên.

* Địa hình đồi núi trung bình: Đây là dạng địa hình chủ yếu của huyện với khoảng 58.045 ha, chiếm 68,73% diện tích tự nhiên, nằm trong khu vực có độ cao từ 600 - 800m, bao gồm các dãy đồi núi thấp tiếp giáp giữa vùng núi cao và vùng thấp trũng, phân bố chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện, dọc 2 bên quốc lộ 14, 14C và quốc lộ 40. Độ cao trung bình khoảng 700 m so với mực nước biển, địa hình có dạng lượn sóng chia cắt nhẹ. Việc phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình dân sinh của huyện đều tập trung trên dạng địa hình này với khoảng 30.000 ha đất sản xuất nông nghiệp và 4.090 ha đất phi nông nông nghiệp. Phần còn lại là diện tích rừng tự nhiên nằm tiếp giáp với khu vực đồi núi cao.

* Địa hình đồi núi thấp: Dạng địa hình này phân bổ ở khu vực có độ cao từ 280 - 400m, độ cao trung bình khoảng 350 m so với mực nước biển, tập trung nhiều ở khu vực hạ lưu suối Đắk Xú giáp với Lào và số ít ở khu vực phía Nam xã Sa Loong giáp huyện Sa Thầy. Dạng địa hình này có diện tích khoảng 2.530 ha, chiếm 3,0% diện tích tự nhiên của huyện, đây là dạng địa hình được bồi tụ ở hạ lưu sông suối nên khá bằng phẳng, tạo thành các dải đồng bằng hẹp dọc hai bên suối.

c. Khí hậu:

Huyện có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng cao nguyên. Một năm có 2 mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Huyện nằm trong tiểu vùng khí hậu nhiệt đới ẩm núi trung bình Tây Ngọc Linh và vùng trũng tỉnh Kon Tum.

Tiểu vùng khí hậu nhiệt đới ẩm núi trung bình Tây Ngọc Linh: gồm các xã phía Bắc huyện (xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông một phần xã Đắk Xú và thị trấn Plei Kần). Nhiệt độ trung bình < 21oC, lượng mưa trung bình 2000 -2200mm;  độ ẩm bình quân 82 - 84%.

- Tiểu vùng khí hậu nhiệt đới ẩm vùng trũng Kon Tum:Thuộc các xã phía nam huyện (Thị trấn Plei Kần, xã Đắk Xú, Đắk Kan, Bờ Y và xã Sa Loong). Nhiệt độ trung bình 23 - 24oC; lượng mưa trung bình 1800 - 2000mm; độ ẩm trung bình 78 - 82%.

* Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm khoảng 22,40C, nhiệt độ trung bình cao nhất khoảng 30,850C, nhiệt độ trung bình thấp nhất 150C. Nhiệt độ tháng thấp nhất 7,50C (tháng 1), nhiệt độ tháng cao nhất 34,50C (tháng 4), biên độ nhiệt giữa ngày và đêm giao động từ 100C đến 150C. Do đặc điểm của địa hình ở khu vực phía Bắc huyện nhiệt độ thấp hơn.

Tổng nhiệt độ tại khu vực ở mức tương đối cao, phổ biến đạt từ 80000C -82000C. Ở khu vực phía Bắc huyện nhiệt độ phổ biến từ 80000C - 81000C, khu vực phía Nam huyện phổ biến từ 81000C - 82000C. Tổng nhiệt độ trong năm đạt khoảng 81000C.

* Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình nhiều năm 2.000 - 2.200 mm, khu vực phía Bắc huyện do chịu ảnh hưởng của khí hậu núi cao trung bình Tây Ngọc Linh lượng mưa lớn hơn phổ biến từ 2000 - 2200mm, Khu vực phía Nam huyện chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng trũng Kon Tum, lượng mưa phổ biến từ 1800 - 2000mm. Chế độ mưa được chia thành hai mùa:

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 kết thúc vào tháng 10, chiếm tới 90% tổng lượng mưa cả năm. Mưa nhiều thường xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 9, lượng mưa bình quân tháng đạt 350 mm;

- Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4 năm sau. Mùa khô mưa ít, lượng mưa chiếm khoảng 10% lượng mưa cả năm. Tháng có lượng mưa ít từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, lượng mưa trung bình phổ biến khoảng 5,1mm, tháng 1 hầu như không có mưa.

* Chế độ ẩm: Chế độ ẩm phụ thuộc vào chế độ mưa và theo khu vực. Thời kỳ hình thành gió mùa Tây Nam (tháng 5 đến tháng 10) là thời kỳ có độ ẩm cao (từ 87% - 90%), thời kỳ hình thành gió mùa Đông Bắc (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) là thời kỳ khô hạn, độ ẩm thấp (74 - 81%). Độ ẩm trung bình năm 79,5% trong đó các vùng núi cao như vùng phía Đông bắc huyện, khu vực ngã ba biên giới, vườn Quốc gia ChưMomRay có độ ẩm cao 85%. Các vùng bình nguyên, vùng trũng thấp độ ẩm 75 - 80%.Tháng có độ ẩm thấp nhất 70% (tháng 3), tháng có độ ẩm cao nhất 90% (tháng 8).

* Lượng bốc hơi: Cũng mang đặc thù của vùng Tây Nguyên, khu vực huyện Ngọc Hồi có lượng bốc hơi khá lớn, trung bình trên 1232,9mm.

* Chế độ gió: Chế độ gió phụ thuộc theo mùa với hai hướng chính là Đông Bắc và Tây Nam, tốc độ gió trung bình 5,2 m/s.

- Gió Đông Bắc xuất hiện vào các tháng mùa mưa, bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tốc độ gió từ 3,0 - 5,5 m/s, riêng khu vực phía Bắc huyện do địa hình cao nên tốc độ gió có thể đạt từ  4,5 - 5,5 m/s;

- Gió Tây và Tây Nam xuất hiện trong các tháng mùa khô từ tháng 5 đến tháng 10, tốc độ gió đạt từ 2,5 - 3,5m/s.

#### d. Thuỷ văn:

Với đặc điểm của hệ thống sông suối trên địa bàn huyện, hình thành ở những khu vực có địa hình cao, dốc nên sông suối thường hẹp và biến đổi mạnh mẽ theo thời gian. Hàng năm có hai mùa dòng chảy: mùa lũ và mùa kiệt. Mùa lũ thường đến muộn hơn mùa mưa 2 tháng, lũ thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 11, với lượng dòng chảy trong mùa lũ chiếm trên dưới 70% lượng dòng chảy năm.

Mùa kiệt kéo dài 7 tháng từ tháng 12 năm trước đến tháng 6 năm sau. Lượng dòng chảy mùa kiệt chỉ chiếm khoảng 30% lượng dòng chảy năm, các tháng 2, 3 và tháng 4 là thời điểm kiệt nhất.

Hệ thống sông suối trên địa bàn huyện khá phong phú, phần lớn là sông suối đầu nguồn. Với những sông suối chính như sau:

- Sông Đăk Pô Kô: Bắt nguồn từ vùng núi cao Ngọc Linh, chảy về phía Nam, đoạn chảy qua huyện dài 40km, độ rộng lòng sông trung bình khoảng 40 -50m. Đây là sông lớn trong khu vực, tổng lượng dòng chảy năm khá lớn khoảng 2375.106m3 chiếm 26,07% tổng lượng dòng chảy năm toàn tỉnh. Sông là ranh giới giữa xã Đăk Ang và xã Đắk Dục, Đắk Nông. Sông có nước quanh năm nhưng do lòng sông dốc, trên sông có nhiều ghềnh thác nên khả năng bồi đắp phù sa không lớn.

- Suối Đắk Xú: Bắt nguồn từ phía Nam núi Ngọk Mơrang, dài khoảng 29 km, có hướng chảy từ Đông sang Tây, nhập vào suối Đăk Xou của Lào sau đó đổ vào sông Mê Kông. Do suối chảy qua triền núi cao phía Bắc đường Quốc lộ 40, dưới chân dãy Ngọk Cem Put- Ngọk Bia- Ngọk Kơ Neng và hai dãy phía Nam Đắk  Xú nên lòng suối dốc và có nhiều ghềnh thác nước chảy xiết. Do đó tuy là suối lớn có nước quanh năm nhưng khả năng giữ nước kém và khó bồi đắp phù sa.

- Suối Đắk H’Niêng: Bắt nguồn từ núi Ngọk Kang Tiat chảy từ Tây sang Đông, dọc theo đường quốc lộ 40, suối dài khoảng 22 km sau đó đổ vào sông Pô Kô cạnh cầu Đắk Mốt. Vì suối chảy giữa hai triền núi cao nên có hơn 20 khe suối nhỏ đổ vào, cung cấp một lượng nước đáng kể, hiện tại trên dòng suối này đã có hồ chứa nước Đắk H’Niêng.

- Suối Đắk Kal: Bắt nguồn từ trung tâm vườn Quốc gia Chư Mom Ray, suối dài khoảng 14km, chảy qua khu vực trung tâm xã Đắk Kan và nhập lưu với suối Đắk Klong tại thôn Hòa Bình xã Đắk Kan (QL14C) sau đó đổ vào Đắk H’Niêng tại ranh giới phía Nam thị trấn Plei Kần. Đây là suối lớn có nước quanh năm, do chảy qua khu vực có địa hình bằng phẳng nên suối đã bồi đắp tạo thành cánh đồng lúa tại khu vực xã Đắk Kan.

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có nhiều suối nhánh phân bố ở hầu hết các xã như: Đăk Na, Đăk Tral, Đăk Cơ Na, Đăk Piu (Đăk Ang), Đăk Rơ Long, Đăk Vai (Đăk Dục), Đăk Rơ Ling, Đăk Trui (Đăk Nông ), Đăk Hơ Niang, Đăk Klong ở xã Đắk Kan, Đắk Hơ Drai ở xã Sa Loong,...

### 1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên

#### a. Tài nguyên đất:

Theo kết quả điều tra, khảo sát của Viện nghiên cứu quy hoạch nông nghiệp, nông thôn dự án “Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất kỳ đầu giai đoạn 2015-2020” thì huyện Ngọc Hồi có 4 nhóm đất chính với 7 đơn vị phân loại đất:

Bảng 01. Thống kê các loại đất, theo nhóm đất

| STT | Nhóm đất, loại đất | Ký hiệu | Diện tích | Cơ cấu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ha) | (%) |
| I | Nhóm đất thung lũng |  | 126,42 | 0,24 |
|  | Đất thung lũng dốc tụ | D | 126,42 |  |
| II | Nhóm đất đỏ vàng |  | 46.090,00 | 89,16 |
| 1 | Đất nâu đỏ trên đá Bazan | Fk | 5.823,00 |  |
| 2 | Đất nâu vàng trên phù sa cổ | Fp | 3.620,00 |  |
| 3 | Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất | Fs | 36.647,00 |  |
| III | Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi |  | 2.332,06 | 4,51 |
| 1 | Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit | Ha | 99,06 |  |
| 2 | Đất mùn đỏ vàng trên đá sét và biến chất | Hs | 2.233,00 |  |
| IV | Nhóm đất phù sa |  | 1.627,00 | 3,15 |
|  | Đất phù sa ngòi suối | Py | 1.627,00 |  |
| A | Tổng cộng |  | 50.175,48 |  |
| B | Sông, suối, ao, hồ | Ho | 1.516,00 | 2,93 |
| C | Tổng diện tích tự nhiên |  | 51.691,48 | 100,00 |

(Nguồn: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất kỳ đầu giai đoạn

2015-2020)

Bảng 02. Thống kê diện tích theo độ dốc - tầng dày

| STT | Độ dốc | Diện tích (ha) | Tầng Dày | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp I (0 -30) | 4.531,85 | 1(> 100 cm) | 35.794,77 |
| 2 | Cấp II ( 3 -80) | 5.475,38 | 2(70 - 100 cm) | 43.619,45 |
| 3 | Cấp III (8 -150) | 5.213,61 | 3(50 - 70cm) | 2.725,98 |
| 4 | Cấp IV (15 -200) | 4.747,16 | 4(30 - 50cm) | 398,80 |
| 5 | Cấp V (20 -250) | 14.067,31 | 5(< 30cm) | 398,80 |
| 6 | Cấp VI (25 -300) | 44.528,28 |  |  |
| 7 | Cấp VII (30 -350) | 4.374,20 |  |  |
| 8 | Sông suối, ao hồ | 1.516,00 |  | 1.516,00 |
|  | Cộng | 84.453,80 |  | 84.453,80 |

-  Nhóm đất thung lũng dốc tụ (D): Đất thung lũng, dốc tụ (D) có diện tích 126,42 ha, chiếm 0,24% diện tích tự nhiên, phân bổ tại khu vực xã Sa Loong. Toàn bộ diện tích đất này đã được khai thác đưa vào sử dụng để trồng lúa và cây hàng năm.

-  Nhóm đất đỏ vàng (F): Nhóm đất này có diện tích 46.090,00 ha, chiếm 89,16% diện tích tự nhiên, phân bổ hầu hết ở địa bàn các xã, thị trấn với 3 đơn vị phân loại đất, trong đó:

a) Đất nâu đỏ trên đá Bazan (Fk): Có diện tích 5.823,00 ha, chiếm 12,63% diện tích nhóm đất đỏ vàng, phân bố chủ yếu ở xã Sa Loong, Đắk Kan và số ít tại thị trấn Pei Kần. Đất có thành phần cơ giới nhẹ phần nhiều là cát và thạch anh. Rất nghèo mùn, đạm, lân, kali, chất hữu cơ từ thấp đến trung bình, đạm tổng số ở mức 0,05% đến 0,10%. Lân trong đất rất nghèo ở cả 2 dạng tổng số và dễ tiêu: 0,01 - 0,05% P2O5 và 0,5 đến 5mg P2O5/100g đất. Kali tổng số ở mức nghèo đến trung bình 1,00 - 1,5% K2O. Kali dễ tiêu nghèo đến trung bình 2,0 -10,0mg K2O/100 g. Diện tích đất có tầng dày > 100 cm khoảng 3.695 ha, còn lại là diện tích có tầng hữu hiệu mỏng. Loại đất này phân bổ chủ yếu ở những khu vực có độ dốc từ Cấp II ( 3 - 80) đến cấp VII (30 - 350).

b) Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): Có diện tích 3.620,00 ha, chiếm 7,85% diện tích nhóm đất đỏ vàng, phân bổ chủ yếu ở khu vực trung tâm xã Đắk Kan, dọc sông Đắk Pô Kô tại khu vực xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông và số ít ở xã Sa Loong và xã Bờ Y. Phân bổ ở độ dốc từ cấp I (0 - 30) đến cấp IV (15 - 200), hiện trên những diện tích đất này đã được khai thác đưa vào sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, ở khu vực thấp trũng trồng lúa nước, ở khu vực cao trồng cây hàng năm và cây lâu năm.

c) Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs): Có diện tích 36.647,00 ha, chiếm 79,51% diện tích nhóm đất đỏ vàng. Phân bổ ở khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó đất có tầng dày (> 100cm) là 17.756,5 ha, tầng dày (70 - 100cm) là 43.622 ha, tầng dày (50 - 70cm) là 429 ha. Phân bổ ở các cấp độ dốc từ Cấp I (0 - 30) đến cấp VII (30 - 350), trong đó tập trung nhiều ở khu vực có độ dốc cấp VI với diện tích khoảng 38.500 ha, trên loại đất này phần lớn là diện tích rừng, diện tích còn lại bám theo các trục đường chính, các khu dân cư và đã được khai thác để sản xuất nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng. Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất nhìn chung có thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng, đất thường chua pHKCl là 4,0 - 4,5. CEC, cation kiềm trao đổi và độ no bazơ thấp. Tỷ lệ chất hữu cơ trong đất từ nghèo đến trung bình, đạm tổng số  khoảng 0,01 - 0,10% N, Lân tổng số ≤ 0,08% P2O5, Kali tổng số từ 0,50% đến 1,0%.

-  Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi (H): Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi có diện tích 2.332,06 ha, chiếm 4,51% diện tích tự nhiên, với 2 đơn vị phân loại đất, trong đó:

a) Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha): Có diện tích 99,06 ha phân bổ ở phía Nam xã Đắk Kan.

b) Đất mùn đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Hs): Có diện tích 2.233,00 ha, phân bổ chủ yếu trên dãy núi cao giáp ranh với huyện Tu Mơ Rông thuộc địa bàn xã Đắk Ang, trên diện tích đất này chủ yếu là diện tích rừng phòng hộ và ở khu vực dãy núi cao thuộc địa bàn xã Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Xú phía Tây Quốc lộ 14. Toàn bộ diện tích đất này phân bổ ở khu vực địa hình có độ dốc từ cấp V (20 - 250) đến cấp VII (30 - 350) ở những khu vực có độ cao trên 1000m.

-  Nhóm đất phù sa (P): Đất phù sa ngòi suối ((Py) có diện tích 1.627,00 ha, chiếm 3,15% diện tích đất tự nhiên của huyện. Đất được hình thành do sự bồi lắng phù sa của các sông suối, phân bố rải rác ở khu vực xã Đắk Ang dọc sông Đắk Pôkô và ở khu vực ranh giới xã Đắk Kan, xã Bờ Y và thị trấn Plei Kần, toàn bộ diện tích đất này đã được khai thác để trồng lúa nước.

#### b. Tài nguyên nước

-  Tài nguyên nước mặt: Nằm trong hệ thống sông Đắk Pô Kô, hệ thống sông suối trên địa bàn huyện khá đa dạng. Lượng mưa bình quân hàng năm trong khu vực từ 2.000 - 2.200 mm/năm nên nguồn nước mặt khá lớn. Nhưng 80% lượng nước mặt tập trung vào các tháng mùa mưa, do hệ thống sông suối trên địa bàn huyện đều phát nguồn từ những dãy núi cao, chảy qua những khu vực có địa hình phức tạp nên sông suối thường quanh co và nhiều ghềnh thác, sườn dốc đứng do đó khả năng giữ nước hạn chế. Nguồn nước mặt dồi dào về mùa mưa, nhưng về mùa khô lại bị cạn kiệt, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có 27 hồ chứa nước lớn nhỏ (kể cả đập bổi, đập tạm), tổng diện tích tưới thiết kế là 1.001 ha, thực tế 903 ha, tổng lượng nước tưới cho các loại cây trồng là 18,69 triệu m3. Trong đó có các hồ diện tích tương đối lớn: hồ Đắk Trui: 11,5 ha, hồ Đắk  H’Niêng: 19,44 ha và hồ Sa Loong: 36,5 ha… cơ bản đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô.

-  Tài nguyên nước ngầm: Theo tài liệu đánh giá của Liên đoàn địa chất thủy văn Miền Nam. Cấu trúc địa chất thủy văn của khu vực gồm các đơn vị chứa nước sau đây:

+  Phức hệ chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen (QIv): Phức hệ chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen (QIv) gồm những thành phần tạo bởi nguồn gốc sông suối. Mực nước tĩnh nằm ở độ sâu thường gặp 1,5 - 3,0m. PH từ 6,5 - 7,5, thuộc loại nước trung tính. Nước ở hệ chứa nước này có bề dày không lớn, phân bổ hẹp khoảng 5,5km²;

+ Phức hệ chứa nước lỗ hổng trầm tích Plâystocen (Q II-III): Phân bổ dọc thung lũng sông Đắk Pô Kô và tạo thành dải kéo dài từ Bắc xuống trung tâm thị trấn Plei Kần và phía Tây Nam của huyện. Diện tích tổng cộng khoảng 34,5km². Bề dày thay đổi từ 3 - 19m, thường gặp 10 - 15m. Mực nước thay đổi từ 4,0 đến 15,5m, thường gặp từ 8,0 đến 10m, lưu lượng các giếng đào từ 0,1 đến 0,2 l/s, đủ cung cấp nước sinh hoạt gia đình;

+ Phức hệ chứa nước khe nứt trầm tích Neogen (N2kt): Phân bố chủ yếu ở trung tâm và phía Tây Nam của huyện, với diện tích khoảng 5km². Bề dày trầm tích thay đổi từ 5m đến 21,5m. Mực nước thay đổi từ 0,4 đến 11,0m, thường gặp từ 4,0m đến 7,0m. Lưu lượng giếng thay đổi từ 0,1 đến 0,3 l/s, một số giếng bị cạn vào mùa khô. Mực nước biến đổi theo mùa, giao động giữa mùa mưa và mùa khô khoảng 0,5 đến 1,0m. Nhìn chung nước có chất lượng tốt;

+ Nước trầm tích trong biến chất Paleozoi (PZ): Phân bố chủ yếu ở phía Tây Bắc, Đông và Nam của huyện với diện tích 350km². Bề dày lớn khoảng 600m - 850m. Đá cấu tạo khối, ít nứt nẻ, khả năng chứa nước kém. Tuy nhiên, do hoạt động kiến tạo đá một số nơi bị nứt nẻ phá huỷ có khả năng chứa nước tốt, tạo nên các khu vực có triển vọng chứa nước. Lưu lượng từ 0,1 đến 4,5l/s, pH từ 6,6 đến 7 thuộc nước trung tính;

+ Đới chứa nước trong và phong hoá Granit: Các khối đá magma xâm nhập phân bố dọc sông Đắk Pô Kô và rải rác trên địa bàn toàn huyện, với diện tích 25km².Chúng tạo nên những khối và dãy núi, ít nứt nẻ, khả năng chứa nước kém, hoặc không chứa nước.

+ Sơ bộ về trữ lượng nước dưới đất: Theo báo cáo của đề tài điều tra nước trên khu vực huyện Ngọc Hồi, thì trữ lượng nước dưới đất thuộc lưu vực sông Đắk Pô Kô đã được đánh giá sơ bộ như sau:

Trữ lượng động tự nhiên: 114. 653 m³/ngày;

Trữ lượng tĩnh: 480.106m3/ ngày;

Trữ lượng khai thác tiềm năng: 150.268 m³/ngày

c. Tài nguyên rừng: Toàn huyện có 38.649,01 ha đất lâm nghiệp có rừng, độ che phủ đạt trên 46,05%, trong đó rừng sản xuất 20.767,92 ha, phân bổ nhiều ở khu vực phía Tây Bắc và phía Nam của huyện thuộc các xã Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk xú, Đắk Ang và khu vực giáp ranh với vườn Quốc gia Chư Mom Ray thuộc xã Bờ Y, xã Sa Loong. Rừng phòng hộ có 7.148,79 ha tập trung nhiều ở khu vực đồi cao giáp với huyện Đắk Tô và huyện Tu Mơ Rông thuộc địa bàn xã Đắk Ang với diện tích khoảng 6.984,83 ha và số ít ở khu vực cửa khẩu Bờ Y với diện tích khoảng 163,96 ha. Diện tích rừng đặc dụng có 10.732,30 ha. Tập trung trong khu vực vườn quốc gia Chu Mom Ray ở khu vực phía Tây và phía Nam của huyện, trong đó tập trung nhiều tại xã Sa Loong với diện tích khoảng 9.565,51 ha; xã Bờ Y khoảng 1.030,19 ha; xã Đắk Kan 136,59 ha. Rừng của Ngọc Hồi có nhiều loại gỗ quý, động vật rừng phong phú và đa dạng. Diện tích rừng tự nhiên chiếm đa số, tập trung ở các khu rừng phòng hộ, đặc dụng. Đây là nơi chứa nhiều nguồn gen động thực vật quý có giá trị và ý nghĩa rất lớn cho công tác nghiên cứu khoa học.

d. Tài nguyên khoáng sản:

Là huyện có diện tích rộng, cấu trúc địa chất phức tạp, khoáng sản ở đây được điều tra nghiên cứu trên nhiều vùng với mức độ khác nhau. Kết quả cho thấy khoáng sản trong vùng như sau:

- Vàng sa khoáng: xuất hiện rải rác dọc sông Đắk Pô Kô;

- Đá Gabro: có trữ lượng khoảng 160 triệu m3 phân bố nhiều ở xã Bờ Y có khả năng khai thác làm đá ốp lát;

- Sét gạch ngói: Xuất hiện nhiều ở xã Sa Loong, với trữ lượng khoảng 15000 - 20000 m3 hiện tại khu vực này đang khai thác sản xuất gạch ngói thủ công cung cấp cho thị trường trên địa bàn huyện;

Ngoài ra các khoáng sản thông thường (đá xây dựng, cát, sỏi…) phong phú về số lượng và đa dạng về chủng loại, gồm nhiều điểm mỏ đã và đang được khai thác đáp ứng nhu cầu xây dựng tại địa phương và có thể đảm bảo cho nhiều doanh nghiệp đầu tư khai thác chế biến.

e. Tài nguyên nhân văn: Toàn huyện có 61.294 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn 7 xã và thị trấn Plei Kần (Theo Niên giám thống kê huyện Ngọc Hồi năm 2020). Lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất và con người nơi đây gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của các dân tộc Việt Nam với 17 dân tộc riêng biệt, mỗi dân tộc có một phong tục tập quán riêng đã hình thành nên nền văn hóa cổ truyền rất đa dạng mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với những nét độc đáo của người Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, Dẻ Triêng,… đóng góp đáng kể vào kho tàng văn hóa dân gian của các dân tộc Tây Nguyên với những tác phẩm có sức sáng tạo lớn, những loại hình văn hóa phi vật thể đã được bảo tồn và lưu truyền cho đến ngày nay.

#### 1.3. Phân tích hiện trạng môi trường

Với diện tích 38.649,01 ha đất lâm nghiệp có rừng, độ che phủ đạt  46,05% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Môi trường tự nhiên của huyện được đánh giá là khá tốt với hệ sinh thái rừng thường xanh, hệ động thực vật tự nhiên phong phú, tuy nhiên trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và việc đầu tư xây dựng khu kinh tế đã có những tác động đáng kể đến môi trường tự nhiên trong khu vực, nhiều diện tích rừng bị chuyển đổi để xây dựng các công trình công cộng cho khu kinh tế và khu vực trung tâm huyện. Việc khai thác sử dụng đất để sản xuất cũng tác động không nhỏ đến môi trường sinh thái trong khu vực cụ thể là:

- Tình trạng sử dụng phân bón và các hoá chất trong sản xuất nông nghiệp không đúng quy trình kỹ thuật làm ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước, đây là tình trạng khá phổ biến hiện nay;

- Mạng lưới vệ sinh môi trường trong khu dân cư những năm gần đây tuy đã được quan tâm, nhưng tình trạng xả rác thải vẫn diễn ra phổ biến, chỉ một vài khu vực có đội thu gom rác, nhưng hệ thống xử lý rác chưa có, chỉ mới thu gom vào bãi rác, hệ thống hạ tầng khu dân cư chưa hoàn thiện đã gây ra ô nhiễm bụi, nhất là mùa khô. Hệ thống nước sạch cũng đang từng bước xây dựng.

Trong những năm gần đây do môi trường biến đổi phức tạp đã tác động nhiều đến đời sống, sản xuất của con người, nên đã được sự quan tâm của toàn xã hội, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện từng bước được cải thiện.

1.4. Đánh giá chung

1.4.1. Những thuận lợi, lợi thế

- Huyện Ngọc Hồi là huyện biên giới nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, là vùng trung tâm kinh tế trọng điểm nối trung tâm thành phố Kon Tum đi các tỉnh Nam Lào. Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y là điểm nhấn trong chiến lược liên kết nhằm tạo cơ hội hợp tác, phát triển đồng đều giữa các nước ASEAN và tiểu vùng sông Mê Kông, là giao điểm quan trọng nối liền các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải Miền Trung, Đông Nam Bộ Việt Nam với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan và Mianma.

- Hệ thống đường giao thông liên vùng tương đối phát triển nối liền với tỉnh lỵ Kon Tum, các tỉnh Nam Lào và khu vực Duyên Hải miền Trung thông qua các tuyến đường quan trọng như Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), Quốc lộ 40, Quốc lộ 14C và Quốc lộ 18B (Lào).

- Tiềm năng về phát triển công nghiệp thủy điện khá lớn: Với lợi thế địa hình cao, có độ dốc lớn, có sông, suối và lưu lượng dòng chảy lớn như sông Đăk Pô Kô và nhiều nhánh suối chính đỗ ra sông Đăk Pô Kô, như suối Đăk sú, Đăk Kan,... Tổng tiềm năng kinh tế - kỹ thuật của sông Đăk Pô Kô và các suối này là 30,9MW, chiếm 3% tổng tiềm năng kinh tế - kỹ thuật thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh.

- Tài nguyên khoáng sản của huyện cũng có một số loại có giá trị kinh tế, như Serpentitnit (thạch anh), vàng gốc, vàng sa khoáng, các loại khoáng sản khác qui mô vừa và nhỏ.

- Có tiềm năng, điều kiện phát triển du lịch: Ngọc Hồi nằm vị trí ngã 3 Đông Dương, có cột mốc 3 biên: Việt Nam, Lào và Campuchia tương lai sẽ là điểm đến của nhà đầu tư và du khách đến tham quan, du lịch. Ngọc Hồi giáp với vườn quốc gia Chư Mom Rây và có tuyến quốc lộ 14C chạy qua huyện nối Kon Tum với các tỉnh Tây Nguyên sẽ thu hút nhiều dự án khu du lịch.

1.4.2. Khó khăn, hạn chế:

- Huyện Ngọc Hồi có một số hạn chế về điều kiện tự nhiên: Vị trí địa lý của huyện chưa thực sự thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế do nằm xa các trung tâm kinh tế lớn, xa các cảng biển, các đầu mối giao thông lớn. Địa hình đồi núi cao, diện tích đất đang bị xói mòn, rửa trôi còn lớn.

- Trình độ phát triển kinh tế của huyện thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

- Hiện trạng di dân tự do, nạn phá rừng lấy đất canh tác, mua bán đất đai và nhiều vấn đề bức xúc khác về kinh tế - xã hội đã nảy sinh. Những năm gần đây di dân tự do có xu hướng giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI

2.1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.

2.1.1. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế:

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, bạch hầu, sốt xuất huyết Dengue, dịch tả lợn Châu Phi, chủ trương đóng cửa rừng của Chính phủ. Kinh tế huyện tuy đã có bước phát triển nhưng chưa thật sự vững chắc, giá cả một số mặt hàng nông nghiệp không ổn định và xuống thấp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, tỉnh, Đảng bộ, quân và nhân dân trên địa bàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Nền kinh tế của huyện trong 5 năm qua tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm 2015 – 2020 đạt 64% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó: nông – lâm – thủy sản giảm còn 16,9%; công nghiệp – xây dựng tăng 30%; thương mại – dịch vụ tăng 53,1%;

2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế của huyện đã và đang từng bước chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm nông lâm thuỷ sản đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chính trị, quốc phòng an ninh.

Cơ cấu kinh tế: chuyển dịch không đều: Nông, lâm, thủy sản từ 18,3% năm 2015 giảm xuống còn 16,9% năm 2020; Công nghiệp, xây dựng từ 29,1% năm 2015 tăng lên 30% năm 2020; thương mại, dịch vụ từ 52,5% năm 2015 tăng lên 35,7% năm 2020;

Quá trình chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, ngày càng củng cố dần cơ cấu kinh tế Công nghiệp, thương mại – dịch vụ.

## (Nguồn Báo cáo Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025)

2.2. Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực

2.2.1. Khu vực kinh tế Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản:

- Tổng lương thực bình quân đầu người đạt 159 kg; Diện tích cây trồng được mở rộng, trong đó đất trồng cây hàng năm khoảng 7.500 ha, đạt 111% so với kế hoạch, đất trồng cây lâu năm khoảng 18.300 ha đạt 152% so với chỉ tiêu (trong đó: cao su 10.377 ha, cà phê 4.893 ha, cây ăn quả 350 ha, ...).

Về chăn nuôi phát triển tương đối ổn định, tổng đàn gia súc đến năm 2020 ước đạt 29.715 con, mô hình chăn nuôi trang trại tăng về số lượng. Trên địa bàn huyện có 29 trang trại đang hoạt động, trong đó (3 trang trại trồng trọt, 2 trang trại chăn nuôi; 24 trang trại tổng họp).

Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 đơn vị diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 52 triệu đồng/ha.

- Lâm nghiệp: Ngành lâm nghiệp trong 5 năm qua chú trọng đến việc kinh doanh dưới tán rừng, trồng rừng nhằm phát triển kinh tế và tăng thu nhập. Tuy nhiên tỷ lệ độ che phủ rừng chỉ đạt 45,97% so với năm  2015 tăng 0,27%.

- Về thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 315 ha. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 662 tấn, tăng 1,2 lần so với năm 2015.

## (Nguồn Báo cáo Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025)

2.2.2. Khu vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành với những chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển Công nghiệp – TTCN nên trong 5 năm qua ngành công nghiệp của huyện tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất CN - TTCN  đến năm 2020 ước đạt 1.890 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn huyện có 262 cơ sở Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp (tăng 6,5% so với năm 2015). Toàn huyện có 03 nhà máy thủy điện, trong đó có 02 nhà máy đã vận hành đưa vào hoạt động. Có 15 dự án điện mặt trời được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

## (Nguồn Báo cáo Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025)

2.2.3. Khu vực Thương mại - Dịch vụ - Du lịch:

Mạng lưới thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện trong 5 năm qua phát triển và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế.

Ngành thương mại – dịch vụ năm 2020 ước đạt 3.600 tỷ đồng. Toàn huyện có 1.510 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, mạng lưới phân phối hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất, mua sắm, tiêu dùng cho Nhân dân và giải quyết việc làm cho hơn 2.300 lao động.

Mạng lưới bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện có bước phát triển nhanh. Một số điểm du lịch trên địa bàn bước đầu đưa vào khai thác, thu hút du khách từ trong và ngoài tỉnh  như Cột mốc ba biên, Quốc Môn, cửa khẩu Bờ Y, làng văn hóa Đăk Răng, xã Đăk Dục...

## (Nguồn Báo cáo Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025)

2.3. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất.

Dân số trung bình huyện Ngọc Hồi năm 2020 là 61.294 người. Dân cư phân bố theo lãnh thổ không đồng đều, mật độ dân số bình quân toàn huyện là 73 người/km2. (Theo số liệu Niên giám thống kê năm 2020 huyện Ngọc Hồi)

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tích cực; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Y tế dự phòng được triển khai thực hiện tích cực; chủ động khống chế, đẩy lùi kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm; 100% trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Đời sống người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện. Nhu cầu đất ở, đất sản xuất trong Nhân dân được quan tâm giải quyết. Công tác giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 đạt kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,44% năm 2015 xuống còn 4,05% năm 2020.

## (Nguồn: Báo cáo Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025)

2.4. Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn.

2.4.1 Phát triển đô thị

Phát triển đô thị được xác định là trọng tâm phát triển của huyện thời gian vừa qua như phát triển và mở rộng Khu dân cư đô thị khu trung tâm hành chính; Khu dân cư phía bắc thị trấn theo quy hoạch chi tiết đô thị Khu vực Đăk Tráp; Quy hoạch chung xây dựng của khu kinh tế Cửa khẩu Pờ Y…

Phấn đấu nâng cấp huyện Ngọc Hồi sớm đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị như nâng cấp và mở rộng các công trình: Đường quy hoạch thị trấn Plei Kần, Trường TH Trần Quốc Toản, Mở rộng khuôn viên Hội trường chung, Đường quy hoạch tuyến số 1, Đường quy hoạch tuyến số 2, Đường vào lò giết mổ tập trung thị trấn Plei Kần, Đường bao phía Tây thị trấn Plei Kần, Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Hùng Vương…

2.4.2 Phát triển nông thôn - xây dựng nông thôn mới

Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tích cực.

Đến nay, toàn huyện có 05 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí (Xã Đăk Nông (2016), xã Đăk Kan (2016), Pờ Y (2017), xã Đăk Dục ( 2019), xã Đăk Xú (2020), đạt 125% so với kế hoạch; trong đó, có 01 xã dự kiến năm 2020 đạt nông thôn mới nâng cao (Xã Đăk Nông); thôn 4 xã Đăk Kan đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn ngày càng được hoàn thiện, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, nâng cao cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội đối với khu vực nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

2.5. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.

2.5.1. Giao thông vận tải:

Mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng và phân bố khá hợp lý; nhiều tuyến đường đã và đang tiếp tục được đầu tư, nâng cấp phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể như sau:

- Quốc lộ 14C trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đi qua thị trấn Plei Kần với chiều dài tuyến 16,5 Km.

- Quốc lộ 40 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi nối từ tuyến đường Hồ Chí Minh tại trung tâm thị trấn Plei Kần đi cửa khẩu Bờ Y với chiều dài 21,5 Km.

- Đường Hồ Chí Minh chạy qua cạnh phía Đông thị trấn Plei Kần với chiều dài 21,7 Km. Đây là tuyến giao thông mang tính chiến lược thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Nguyên và trên phạm vi cả nước

- Đường huyện Ngọc Hồi gồm 10 tuyến với tổng chiều dài là 83,3 km, trong đó láng nhựa và bê tông hóa được 47,7 km, còn lại 18,2 km là đường bê tông xi măng.

+ Đường huyện ĐH71: Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện là 7,2 km, cấp kỹ thuật của đường là cấp VI, kết cấu mặt đường BTXM, chất lượng đường xấu.

+ Đường huyện ĐH72: Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện là 6,5 km, cấp kỹ thuật của đường là cấp VI, kết cấu mặt đường BTXM, chất lượng đường xấu.

+ Đường huyện ĐH73: Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện là 17,0 km, kết cấu mặt đường bê tông nhựa dài 14,0 km cấp kỹ thuật của đường là cấp V, còn lại 3,0 km đường đất cấp kỹ thuật của đường là cấp VI, chất lượng đường tốt.

+ Đường huyện ĐH74: Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện là 9,5 km, cấp kỹ thuật của đường là cấp V, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, chất lượng đường tốt.

+ Đường huyện ĐH75: Chiều dài tuyến trên địa bàn huỵện là 3,1 km, cấp kỹ thuật của đường là cấp VI, kết cấu mặt đường BTXM dài 1,6 Km, còn lại 1,5 Km đường đất, chất lượng đường xấu.

+ Đường huyện ĐH76 : Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện là 2,4 km, cấp kỹ thuật của đường là cấp VI, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, chất lượng đường tốt.

+ Đường huyện ĐH77: Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện là 11 km, kết cấu mặt đường BTXM dài 3,6 Km cấp kỹ thuật của đường là cấp V, chất lượng đường trung bình, còn lại 7,4  Km đường đất cấp kỹ thuật của đường là cấp VI, chất lượng đường xấu.

+ Đường huyện ĐH78: Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện là 4,6 km, cấp kỹ thuật của đường là cấp V, kết cấu mặt đường bê tông nhựa dài 4,3 Km chất lượng trung bình, còn lại 0,3 Km đường đất chất lượng đường xấu.

+ Đường huyện ĐH79: Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện là 4,5 km, cấp kỹ thuật của đường là cấp V, kết cấu mặt đường BTXM, chất lượng đường trung bình (4,0 Km) và đường xấu (0,5 Km).

+ Đường huyện ĐH80: Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện là 17,5 km, cấp kỹ thuật của đường là cấp VI (14,0 Km) và cấp V (3,5 Km), kết cấu mặt đường bê tông nhựa, chất lượng đường tốt.

Đường xã và trục thôn của huyện Ngọc Hồi gồm có 352 tuyến, với tổng chiều dài là 338,242 km.

(Nguồn: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ngọc Hồi)

2.5.2. Thuỷ lợi

Hệ thống thủy lợi huyện Ngọc Hồi tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trên địa bàn huyện có 35 công trình hồ đập, thủy lợi với tổng chiều dài kênh 67 km, tổng số diện tích tưới 1.259 ha.

Các công trình thủy lợi tiếp tục được đầu tư nâng cấp, sữa chữa đảm bảo khả năng tưới tiêu sản xuất nông nghiệp: Như dự án Thủy lợi Đăk Long 1, xã Sa Loong với tổng mức đầu tư 116.532 triệu đồng, quy mô thiết kế phục vụ tưới tiêu cho 160 ha gồm 50 ha lúa, 80 ha cà phê, 30 ha hoa màu; Dự án Nâng cấp sửa chữa Thủy lợi Đăk Hơ Na, Thủy lợi Đăk La. Thủy lợi Đăk Phia với tổng vốn trên 6.014 triệu đồng đã đưa vào vận hành. Ngoài ra, hàng năm, huyện đã bổ trí duy tu, sửa chữa một số công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn để đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp);

## (Nguồn: Báo cáo Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025)

2.5.3. Cấp điện

Những năm qua, ngành điện đã đầu tư nhiều công trình hạ tầng điện, đồng thời tỉnh cũng tranh thủ huy động vốn đầu tư từ trung ương, ngân sách tỉnh và nguồn cân đối ngân sách huyện để đầu tư phát triển điện lưới đi trước một bước tạo tiền đề phát triển các ngành sản xuất và phục vụ đời sống dân sinh. Nhìn chung, điện khí hóa nông thôn đạt được những kết quả khả quan. Đến nay, 100% đơn vị cấp xã có lưới điện quốc gia, 100% số thôn có điện, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%.

2.5.4. Cấp nước

Công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2020 có 4 công trình; Số người dân được cấp nước là 2.110 người, với kinh phí 6.700 triệu đồng, phổ biến chủ yếu ở thị trấn Plei Kần và một số khu vực trung tâm.

Ngoài ra, huyện đã đầu tư hệ thống giếng đào, giếng khoan với số lượng 200 công trình; tương ứng số lượng người được cấp 950 người, kinh phí 4.275 triệu đồng.

(Nguồn: Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Kon Tum năm 2020 và định hướng đến năm 2025)

2.5.5. Bưu chính viễn thông

Bưu chính - viễn thông được quan tâm đầu tư, phát triển với nhiều loại hình dịch vụ viễn thông phong phú, chất lượng phục vụ được nâng lên. Hệ thống bưu điện văn hóa xã tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động. Hiện nay 100% xã, thị trấn đã phủ sóng điện thoại di động, thông tin liên lạc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tuy nhiên do số lượng trạm còn ít nên tình trạng nghẽn mạng vào giờ cao điểm vẫn xảy ra.

2.6. Đánh giá chung

2.6.1 Thuận lợi

Kinh tế của huyện duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Có vị trí thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh tế xã hội với các vùng kinh tế trọng điểm trong khu vực và Quốc tế, là điểm nút giao thông quan trọng trong hệ thống đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 40.

Công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả.

Các nguồn lực được chú trọng khai thác và sử dụng hiệu quả; môi trường đầu tư từng bước được cải thiện; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao; quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên;

Tình hình chính trị - xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định; một số công trình giao thông quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chính sách, chủ trương mới như: Nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, nghị quyết về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu, Nghị quyết Vùng kinh tế động lực của tỉnh... là cơ sở quan trọng để huyện Ngọc Hồi tập trung triển khai thực hiện. Huyện được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, đặc biệt là chủ trương phát triển vùng kinh tế động lực Ngọc Hồi gắn với Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm thực hiện; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt mục tiêu đề ra; an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả, đặc biệt đã triển khai thực hiện kịp thời việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện;

Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì.

2.6.2 Khó khăn, hạn chế:

Quy mô và sức cạnh tranh, hiệu quả kinh tế vẫn còn thấp, tăng trưởng chú yếu dựa vào tài nguyên, vốn hỗ trợ cua Trung ương, tỉnh.

Các tiềm năng, thế mạnh của huyện chưa được khai thác, phát huy hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đô thị có mặt còn hạn chế.

Tình trạng lấn chiếm, phát, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển, cất dấu lâm sản trái phép còn xảy ra.

Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của huyện. Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học- công nghệ vào sản xuất còn chậm.

Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Văn hóa, giáo dục, y tế còn có một số hạn chế. An ninh chính trị vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm còn chưa đồng bộ.

Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi tiếp tục có nguy cơ xảy ra, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân. Đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của những năm đầu thực hiện kế hoạch và làm chậm đà phát triển, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

III. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT

Khí hậu Ngọc Hồi có nét chung của khí hậu vùng nhiệt đới gió mùa phía Nam Việt Nam, đồng thời có nét riêng của khí hậu Cao nguyên với đặc trưng mát, ẩm, chan hòa ánh nắng và có sự phân hóa mùa sâu sắc. Mùa mưa hàng năm bắt đầu từ tháng 4, kết thúc cuối tháng 10, đầu tháng 11. Trong mùa mưa, thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thời tiết khô hanh lạnh trong thời kỳ đầu mùa và khô nóng trong thời gian cuối mùa. Mùa khô hàng năm ở Ngọc Hồi bao gồm cả thời kỳ lạnh nhất, thời kỳ nóng nhất và thời kỳ khô hạn nhất.

Yếu tố khí hậu có ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng tài nguyên đất, chủ yếu là đất nông nghiệp, đất ở, các công trình và giá trị đất đai. Ngược lại, việc sử dụng đất đai cũng có ảnh hưởng đến sự thay đổi các yếu tố khí hậu. Vì vậy cần tích hợp yếu tố biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể, có các hoạt động chính: sử dụng dữ liệu có liên quan đến khí hậu; đánh giá tiềm năng đất đai và các rủi do biến đổi khí hậu có thể gây ra; đánh giá về mặt môi trường đối với các phương án quy hoạch nhằm xem xét các tác động của phương án quy hoạch tới khí hậu và ngược lại; đánh giá nhu cầu bố trí đất đai cho các công trình sản xuất năng lượng tái tạo.

3.1. Phân tích, đánh giá về nước biển dâng, xâm nhập mặn.

Ngọc Hồi là huyện miền núi, không giáp với vùng ven biển. Vì vậy không bị ảnh hưởng của việc nước biển dâng và xâm nhập mặn.

3.2. Phân tích, đánh giá về hoang mạc hoá, xói mòn, sạt lở đất.

Sử dụng đất nông, lâm nghiệp hiệu quả chưa cao dẫn tới sa mạc hóa làm cho đất đai bị xói mòn, rửa trôi, sạt lở, chai cứng, độ phì nhiêu thấp, mất cân bằng dinh dưỡng... và kéo theo đó là sự đói nghèo. Diện tích đất bị suy thoái cũng là nguyên nhân làm diện tích đất nông, lâm nghiệp bị thu hẹp. Tình trạng đất sản xuất mất cân bằng dinh dưỡng, độ phì nhiêu thấp, bị ong hóa, mặn hóa, phèn hóa...

Trong những năm gần đây hiện tượng Enino và thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng đến khí hậu của huyện. Hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra liên tục vào mùa mưa. Những khu vực thường bị sạt lở nhất là khu vực các xã Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông.

Do mật độ xuất hiện ngày càng nhiều và tính chất nguy hiểm sạt lở đất mà công tác phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra cần hết sức chú ý. Khác với những thiên tai hạn hán hay lũ lụt thông thường, sạt lở đất thường xuất hiện rất nhanh và bất ngờ nên công tác dự báo thông thường ít khi cho kết quả khả quan. Để giảm thiệt hại do sạt lở gây ra có sự phân khoanh vùng nguy hiểm có nhiều khả năng xảy ra sạt lở đất để có các bước bố trí dân cư và tổ chức sản xuất hợp lý.

Đất đai chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì việc sử dụng đất sẽ hạn chế và phải được quản lý chặt chẽ. Để làm được điều đó cần phải đánh giá mức độ bị ảnh hưởng, khả năng chịu ảnh hưởng, tình hình sử dụng đất hiện tại. Thực hiện lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chương trình, dự án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. Từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động phòng, ứng phó tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra.

Phần II

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.1.1 Tình hình thực hiện các văn bản của Trung Ương:

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai năm 2013, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn nên công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiềm năng đất đai được khai thác và phát huy có hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

1.1.2. Tình hình thực hiện các văn bản tỉnh:

Trên cơ sở quy định của Trung Ương, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tổ chức thi hành Luật Đất đai, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nội dung các văn bản đã tập trung vào các vấn đề bức xúc của huyện như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy định giá đất; về giao đất và thu tiền sử dụng đất; về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất… Các văn bản đã ban hành từng bước cụ thể hóa Luật Đất đai, tạo hành lang pháp lý để huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương từng bước đi vào nề nếp, đúng pháp luật.

Quá trình triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, UBND huyện đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hướng dẫn giải quyết đối với các vướng mắc; chỉ đạo các phòng, ban đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện để xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở địa phương. Nhìn chung, công tác ban hành văn bản của UBND huyện chủ yếu để giải quyết các vướng mắc từ thực tế của địa phương, không trái với các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

1.1.3. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính:

### Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính được thực hiện theo Chỉ thị 364/CT, ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Quyết định số 316-HĐBT ngày 15/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) về thành lập huyện Ngọc Hồi trên cơ sở chia tách 3 huyện: Đăk Glei, Sa Thầy, Đăk Tô. Đây là cơ sở pháp lý làm tài liệu để các cấp chính quyền sử dụng thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính ở địa phương. Hồ sơ địa giới hành chính giữa huyện với các huyện, tỉnh lân cận, các xã, thị trấn trong huyện thống nhất rõ ràng, ổn định tại thực địa và bản đồ địa giới hành chính; Hồ sơ địa giới hành chính bằng tọa độ mốc địa giới hành chính.

Toàn huyện đã xác định địa giới hành chính 07 xã, 01 thị trấn. Theo đó, đất đai được quản lý theo đơn vị hành chính trong toàn huyện.

1.1.4. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính:

+ Công tác lập bản đồ địa chính: Toàn bộ 7 xã và thị trấn được đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy tỷ lệ 1:500; 1:1000, 1:2000. Nhìn chung công tác đo đạc lập bản đồ địa chính đã được triển khai kịp thời, hiệu quả đã góp phần tích cực vào công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất:

+ Công tác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, theo định kỳ 5 năm 1 lần trên phạm vi toàn huyện. Thực hiện tổng kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Ngọc Hồi đã lập được bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho cả huyện và 07 xã và thị trấn trong huyện;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất được xây dựng trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cùng cấp được duyệt trong giai đoạn 2011-2020, hiện nay trên địa bàn huyện đang sử dụng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020.

1.1.5. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Xác định công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,... Trong những năm qua, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung các nguồn lực đẩy mạnh công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch.

Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã tổ chức công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, trụ sở UBND các xã, thị trấn; phổ biến pháp luật đất đai ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, ngăn chặn các hiện tượng vi phạm pháp luật đất đai. Chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Triển khai thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư của các dự án giao đất, thuê đất trên địa bàn huyện để yêu cầu người được thuê đất thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt đã tạo tiền đề cho huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đồng thời tăng cường bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái. Tạo sự đồng bộ, hạn chế sự chồng chéo trong sử dụng đất giữa các ngành, tạo cơ sở phân bổ nguồn vốn hợp lý, kịp thời để thực hiện một số công trình dự án đã được phê duyệt. Khoanh định, phân bố đất đai phục vụ yêu cầu của các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo hài hoà giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, giúp cho các ngành, các cấp sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí đất đai. Cung cấp những thông tin về hiện trạng, tiềm năng và định hướng sử dụng đất cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư được thuận lợi hơn.

1.1.6. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện cơ bản được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục của các văn bản pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, qua đó phần nào hạn chế và khắc phục được các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Đến nay toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc giao đất nông lâm nghiệp cho các hộ nông dân theo đúng quy định.

- Công tác giao đất: Nhìn chung công tác giao đất trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã được coi trọng, trình tự, thủ tục hành chính về việc giao đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2017 đến nay có 157 trường hợp giao đất với tổng diện tích 85.171,2 m2.cụ thể:

+ Năm 2017 có 19 trường hợp với diện tích 3.264,8 m2 (Chủ yếu là các hộ Tái định cư).

+ Năm 2018 có 78 trường hợp thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích 13.072,1 m2. Trong đó 35 trường hợp đất ở nông thôn (xã Đăk Kan) với diện tích 6.422,6 m2 và đất ở đô thị 6.649,5 m2.

+ Năm 2019 có 59 trường hợp giao đất ở nông thôn tại xã Đăk Kan với tổng diện tích 11.515,3 m2.

+ Năm 2020 có 1 trường hợp thông qua hình thức đấu giá (Mở rộng khu dân cư trung tâm hành chính mới) với diện tích 57.319m2.

- Tình hình cho thuê đất: Việc cho thuê đất đối với các tổ chức có nhu cầu trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Thu hồi đất: Công tác thu hồi đất để GPMB xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn đã được UBND huyện thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Tính từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã làm thủ tục thu hồi đất cho 691 trường hợp với tổng diện tích 38,05 ha

- Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất: Tính từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ các loại đất khác sang đất làm nhà ở cho 469 trường hợp với tổng diện tích 6,04 ha theo Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm của huyện. Diện tích đất chuyển mục đích chủ yếu là đất vườn gắn liền với đất ở trong khu dân cư.

(Theo Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm của huyện).

1.1.7. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

Hàng năm, UBND huyện luôn đề ra kế hoạch về triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Định kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết hàng năm việc thực hiện cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để kịp thời kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung. Chỉ đạo các phòng ban phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện có hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện các dự án, công trình đúng tiến độ, thời gian quy định.

UBND huyện đã huy động tối đa nguồn vốn xây dựng các khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để bố trí chổ ở mới cho người dân có đất bị thu hồi trước khi bồi thường giải tỏa. Tính từ năm 2017 đến nay đã phê duyệt 18 công trình với tổng kinh phí 40,19 tỷ đồng. Số tổ chức và hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và bồi thường để thực hiện dự án là: 5 tổ chức và 174 hộ gia đình, cá nhân. (Theo báo cáo kết quả  thực hiện hàng năm của huyện).

1.1.8. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất

Tình hình quản lý hồ sơ địa chính: Công tác lập, quản lý hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum thực hiện. Hồ sơ được lưu trữ theo từng địa bàn xã, thị trấn, từng loại hồ sơ, đánh số hiệu để quản lý, dữ liệu được đưa vào lưu trữ trên máy tính giúp việc tra cứu và tìm kiếm hồ sơ lưu trữ được dễ dàng. Công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thường xuyên và theo đúng quy định.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tính từ năm 2016 đến nay đã cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân được 2.141 giấy, với diện tích 3.109,28 ha. Trong đó:

- Năm 2016 cấp 332 giấy; diện tích: 524,93 ha

- Năm 2017 cấp 604 giấy; diện tích: 917,43 ha

- Năm 2018 cấp 612 giấy; diện tích: 521,45 ha

- Năm 2019 cấp 364 giấy; diện tích: 994,14 ha

- Năm 2020 cấp 229 giấy; diện tích: 151,33 ha

(Nguồn: Theo báo cáo kết quả thực hiện hàng năm (Từ năm 2016-2020) của huyện).

1.1.9. Thống kê, kiểm kê đất đai

Công tác thống kê đất đai hàng năm của huyện đã được thực hiện ở cả 2 cấp theo đúng quy định của ngành. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai định kỳ 5 năm vào năm 2014, 2019. Chất lượng từng bước được nâng cao qua các đợt thống kê, kiểm kê; đồng thời đã hạn chế được sự sai lệch giữa số liệu và bản đồ.

1.1.10. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: Toàn huyện có 8/8 xã, thị trấn có bản đồ địa chính dạng số. Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai công tác đo đạc bản đồ lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tuy nhiên hiện nay các xã, thị trấn chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lưu trữ tài liệu dạng bản số và công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện và các xã, thị trấn, là cơ sở để các nhà đầu tư, các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân khai thác thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai: Từ kiểm kê đất đai năm 2014 và thống kê đất đai hàng năm, huyện đã xây dựng được cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai: Chưa có.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai như cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, CSDL điều tra cơ bản về đất đai...: Chưa có.

1.1.11. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất

- Công tác quản lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thu liên quan đến đất theo đúng quy định của pháp luật, các khoản thuế nộp ngân sách Nhà nước từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.... được đảm bảo, góp phần ổn định nguồn thu ngân sách của huyện. Giá đất trên địa bàn huyện áp dụng Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối với các khu dân cư xây dựng mới tập trung đều thực hiện bán đấu giá QSD đất. Các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch đều cho thuê đất đúng theo quy định của pháp luật và chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh và huyện.

1.1.12. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

- Đối với quyền người sử dụng đất:

+ Việc cấp giấy CNQ sử dụng đất, bồi thường đất, tài sản và hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết tranh chấp đất đai... đều được thực hiện theo Luật Đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước, của UBND tỉnh.

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tất cả hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất thông qua Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường đều được thực hiện tốt, đảm bảo tính chính xác và kịp thời theo thời gian quy định.

+ Thế chấp quyền sử dụng đất: Để đáp ứng nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất của các hộ gia đình và tổ chức, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện đã hoàn thành tốt công tác thẩm định hồ sơ vay vốn Ngân hàng của các chủ sử dụng đất.

- Đối với nghĩa vụ của người sử dụng đất: Nộp thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất khi được giao đất làm nhà ở, tiền thuê đất, sử dụng đất theo quy hoạch và pháp luật... Hiện nay chỉ có tiền sử dụng đất khi giao đất, nộp thuế sử dụng đất được các chủ sử dụng đất thực hiện đầy đủ. Còn lại, việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế trước bạ chỉ được thực hiện khi hai bên nhận và chuyển quyền sử dụng đất đến cơ quan Nhà nước để xác nhận việc chuyển quyền sử dụng đất.

- Đối với nghĩa vụ sử dụng đất theo quy hoạch và pháp luật: Hiện nay, ở nhiều thị trấn, xã trên địa bàn huyện vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích không theo quy hoạch như: Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp mà không xin phép hoặc không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng (khu vực các xã có nhiều hộ di cư tự do), chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, sử dụng lãng phí quỹ đất hoặc triển khai dự án chậm.

1.1.13. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai được UBND huyện quan tâm giải quyết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai được duy trì thường xuyên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện theo dõi và kiểm tra việc thực hiện, ngăn ngừa các hành vi sử dụng đất trái phép, trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhờ đó phát hiện điều chỉnh cho phù hợp.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân và tính phức tạp của đất đai nên tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, việc lấn chiếm đất đai trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra; việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện còn nhiều khó khăn.

1.1.14. Phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai

Triển khai thi hành chính sách, pháp luật về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện. Từ năm 2014 đến nay, UBND huyện đã ban hành một số các văn bản triển khai thực hiện trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ về đất đai.

Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai, thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai đến các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn bằng nhiều hình thức, phù hợp như: Thông qua các cuộc hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới; thông qua việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của của các đoàn thể ở xã, thị trấn. Trong đó, tuyên truyền bằng hình thức đài Truyền thanh của huyện và hệ thống đài truyền thanh ở các xã, thị trấn mang lại hiệu quả cao. Đồng thời phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tổ chức các khóa tập huấn về Luật Đất đai 2013 và các văn bản liên quan. Qua đó, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đã nắm bắt kịp thời những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về đất đai, từ đó thấy rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ công dân để tự giác chấp hành và thực thi pháp luật về đất đai được tốt hơn. Tuy nhiên, việc triển khai ở một số nơi chưa đạt yêu cầu; công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở một vài địa phương chưa thường xuyên, chưa phù hợp trình độ dân trí, điều kiện thực tế địa phương; đội ngũ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu về kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến.

1.1.15. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai:

Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 35 vụ việc (trong đó: khiếu nại 01 vụ việc, kiến nghị, phản ánh 33 vụ việc, tố cáo 01 vụ việc). Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 20 vụ việc (01 tố cáo, 01 vụ việc khiếu nại; 18 vụ việc kiến nghị, phản ánh). UBND huyện đã xem xét, giải quyết 15 vụ và đang xem xét, giải quyết 05 vụ theo quy định.

(Nguồn: Theo báo cáo kết quả thực hiện hàng năm của huyện).

1.1.16. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai:

- Huyện đã có Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nên các hoạt động dịch vụ công về đất đai đã có cán bộ chuyên trách, thuận lợi.

- Dịch vụ tư vấn khảo sát, lập quy hoạch: Từ năm 2010 lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện do tư vấn thực hiện.

1.2. Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân.

1.2.1. Kết quả đạt được

Nhìn chung, từ khi triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 đến nay công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã đạt được kết quả đáng khích lệ, làm cho hoạt động quản lý, sử dụng đất từng bước đi vào ổn định. Cùng với các chính sách về đất đai Nhà nước ngày càng hoàn thiện, các văn bản do UBND tỉnh ban hành đã tạo ra một hệ thống pháp lý tương đối đầy đủ, giải quyết khá tốt các quan hệ liên quan đến đất đai, bước đầu đã điều chỉnh được quan hệ đất đai mới hình thành trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá.

Thực hiện tốt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần sắp xếp, bố trí quỹ đất hợp lý đối với từng loại đất, mục đích sử dụng, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, phù hợp với quan điểm phát triển chung của tỉnh.

Công tác giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất được thực hiện theo các quy định hiện hành, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai được UBND huyện được quan tâm giải quyết và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện theo quy định.

1.2.2. Những tồn tại, hạn chế

- Công tác lập, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất còn nhiều khó khăn như một số nội dung chưa thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Một số công trình đầu tư phát triển hạ tầng, dự án đầu tư ngoài ngân sách, có trong chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nhưng khó khăn về tài chính, thực hiện các thủ tục đầu tư kéo dài, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng tới chỉ tiêu, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Do đặc thù của địa phương là sản xuất nông nghiệp, để phục vụ cho công tác sản xuất nông nghiệp thì các hộ gia đình xây dựng chòi, láng trại trên vị trí đất nông nghiệp để phục vụ cho công tác sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số hộ gia đình đã lợi dụng để xây dựng nhà tạm và ở lâu dài gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai của địa phương. Do đó, một số trường hợp đã sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích đất phi nông nghiệp nhưng không phù hợp với quy hoạch đất ở và quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Việc vi phạm trong xây dựng nhà ở và các công trình khác vượt diện tích đất ở được công nhận trên GCNQSD đất đã diễn ra từ nhiều năm trước đây, người dân đã sử dụng ổn định nên khó khăn trong quá trình xử lý. Vấn đề không đồng nhất trong việc áp dụng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng cũng gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả của việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích phi nông nghiệp.

- Các văn bản luật và dưới luật chưa nói rõ và sâu sát về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Việc bố trí sử dụng, quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích từ những năm trước đây nên hồ sơ lưu trữ về nguồn gốc sử dụng đất không còn đầy đủ.

- Ý thức chấp hành pháp luật đất đai của một bộ phận cán bộ và nhân dân ở một số nơi còn hạn chế.

1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

Qua thực tiễn những ưu, khuyết điểm, những hạn chế và những bất cập của công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Hồi trong thời gian qua, cho ta rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đạt được kết quả tốt như sau:

- Chính quyền địa phương cần coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về đất đai, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của cấp uỷ và Nghị quyết của HĐND trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.

- Các công cụ phục vụ quản lý phải được thiết lập đầy đủ, chính xác và thường xuyên cập nhật chỉnh lý bổ sung và khai thác có hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai để vừa đáp ứng được yêu cầu thông tin cho công tác quản lý, đồng thời phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để thực hiện quản lý đất đai công khai, minh bạch và thuận lợi trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

- Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và hạn chế tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất.

- Thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất phải thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên và coi trọng, nhằm phát hiện, ngăn chặn các sai phạm và xử lý kịp thời.

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT

2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất.

Theo số liệu thống kê đất đai đến ngày 31/12/2020, diện tích tự nhiên toàn huyện có 83.936,25 ha. Quỹ đất tự nhiên của huyện phân bố không đồng đều theo đơn vị hành chính các xã, thị trấn. Đơn vị có diện tích lớn nhất là xã Sa Loong (18.197,30 ha) và nhỏ nhất là thị trấn Plei Kần (2.510,63 ha).

Bảng 03: Diện tích tự nhiên phân theo đơn vị hành chính

| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toàn huyện | 83936,25 | 100,00 |
| 1 | Thị trấn Plei Kần | 2510,63 | 2,99 |
| 2 | Xã Đắk Ang | 13974,63 | 16,65 |
| 3 | Xã Đắk Dục | 8648,66 | 10,30 |
| 4 | Xã Đắk Nông | 9575,48 | 11,41 |
| 5 | Xã Đắk Xú | 12218,97 | 14,56 |
| 6 | Xã Đắk Kan | 9329,47 | 11,11 |
| 7 | Xã Pờ Y | 9481,11 | 11,30 |
| 8 | Xã Sa Loong | 18197,30 | 21,68 |

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả thống kê đất đai ngày 31/12/2020)

Trong 83.936,25 ha diện tích đất tự nhiên, bao gồm: Diện tích đất đang được sử dụng vào các mục đích nông nghiệp có 77.887,59 ha (chiếm 92,79% diện tích đất tự nhiên), diện tích đất đang được sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp có 4.684,95 ha (chiếm 5,58% diện tích đất tự nhiên) và diện tích đất chưa sử dụng là 1.363,71 ha (chiếm 1,62% diện tích đất tự nhiên).

2.1.1. Đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp toàn huyện là 77.887,59 ha, chiếm 92,79% tổng diện tích tự nhiên của huyện.

Bảng 03: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp đến ngày 31/12/2020

| Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 77.887,59 | 100,00 |
|  | Trong đó: |  | 0,00 |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.705,37 | 2,19 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 80,94 | 0,10 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 17.373,79 | 22,31 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 19.540,88 | 25,09 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.148,79 | 9,18 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 10.732,30 | 13,78 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 20.767,92 | 26,66 |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 17.507,98 | 22,48 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 608,69 | 0,78 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 9,87 | 0,01 |

(Tổng hợp từ kết quả thống kê đất đai ngày 31/12/2020)

- Đất trồng lúa: Hiện trạng đến ngày 31/12/2020 lúa có diện tích 1.705,37ha, chiếm 2,19% diện tích đất nông nghiệp, tập trung nhiều nhất ở xã Đắk Kan (453,01 ha), xã Đắk Dục (357,50 ha). Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước có 80,94 ha, chiếm 4,74% diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện và chỉ có ở xã Đắk Kan.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Hiện trạng đến ngày 31/12/2020 diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện có 17.373,79 ha, chiếm 22,31% diện tích đất nông nghiệp. Loại đất này tập trung chủ yếu ở xã Đắk Xú (3.650,15ha), xã Sa Loong (3.500,90 ha), còn lại phân bố rải rác ở các xã còn lại.

- Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng đến ngày 31/12/2020 diện tích đất trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện có 19.540,88 ha, chiếm 25,09% diện tích đất nông nghiệp. Loại đất này tập trung chủ yếu ở xã Đăk Kan (4.795,17 ha), xã Pờ Y (4.112,73ha), còn lại phân bố rải rác ở các xã còn lại.

- Đất rừng phòng hộ: Hiện trạng đến ngày 31/12/2020 diện tích có 7.148,79 ha, chiếm 9,18% diện tích đất nông nghiệp, phân bố ở xã Đắk Ang (6.984,83 ha) và  xã Pờ Y (163,96 ha).

- Đất rừng sản xuất: Hiện trạng đến ngày 31/12/2020 diện tích có 20.767,92 ha, chiếm 26,66% diện tích đất nông nghiệp, phân bố chủ yếu ở các xã Đăk Ang (3.615,63 ha), xã Đắk Dục (4.004,44 ha), xã Đắk Nông (5.289,03 ha), xã Đắk Xú (5.127,35 ha), xã Đắk Kan (1.316,73 ha. Phần diện tích nhỏ còn lại chiếm ở xã Pờ Y (916,41 ha), xã Sa Loong (480,23ha), thị trấn Plei Kần (18,1 ha).

- Đất nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng đến ngày 31/12/2020 có diện tích là 608,69 ha, chiếm 0,78% diện tích đất nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở xã Đắk Xú (133,47 ha), xã Đắk Kan (196,46 ha), xã Pờ Y (96,17 ha), xã Sa Loong (45,76 ha), thị trấn Plei Kần (85,61 ha). Phần diện tích nhỏ còn lại chiếm ở xã Đắk Dục (13,50 ha), xã Đắk Nông (23,06 ha), xã Đắk Ang (14,65 ha).

- Đất nông nghiệp khác: Hiện trạng đến ngày 31/12/2020 có diện tích 9,87 ha, chiếm 0,01% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện, phân bố chủ yếu ở xã Đăk Ang (1,35 ha), xã Đắk Dục (1,85 ha), xã Đắk Xú (5,33 ha), xã Đắk Kan (1,34 ha).

2.1.2. Đất phi nông nghiệp:

Diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 4.684,95 ha, chiếm 5,58% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích và cơ cấu các loại đất phi nông nghiệp được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 04: Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp đến ngày 31/12/2020

| Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.684,95 | 100 |
| 1.1 | Đất quốc phòng | CQP | 279,52 | 5,97 |
| 1.2 | Đất an ninh | CAN | 6,45 | 0,14 |
| 1.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |
| 1.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |
| 1.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 4,83 | 0,10 |
| 1.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 96,59 | 2,06 |
| 1.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |
| 1.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 96,02 | 2,05 |
| 1.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.882,49 | 40,18 |
| 1.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |
| 1.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,68 | 0,06 |
| 1.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,48 | 0,01 |
| 1.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 608,28 | 12,98 |
| 1.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 173,6 | 3,71 |
| 1.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 30,26 | 0,65 |
| 1.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,86 | 0,15 |
| 1.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |
| 1.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |  |
| 1.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1301,26 | 27,78 |
| 1.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 195,19 | 4,17 |
| 1.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,45 | 0,01 |

(Tổng hợp từ kết quả thống kê đất đai ngày 31/12/2020)

- Đất quốc phòng: Có diện tích 279,52  ha, chiếm 5,97% diện tích đất phi nông nghiệp. Phân bố ở các xã Đắk Dục 4,53 ha; xã Đắk Xú 59,12 ha; xã Đắk Kan 21,48 ha; xã Pờ Y (31,47 ha), xã Sa Loong (136,81 ha), Thị trấn Plei Kần (26,12 ha).

- Đất an ninh: Có diện tích 6,45 ha, chiếm 0,14% diện tích đất phi nông nghiệp, thuộc thị trấn Plei Kần 3,79 ha; xã Đắk Dục 2,27 ha; xã Pờ Y  0,39 ha.

- Đất thương mại, dịch vụ: Có diện tích 4,83 ha, chiếm 0,10% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố chủ yếu ở Thị trấn Plei Kần (1,53 ha); xã Pờ Y (3,19 ha). Xã Sa Loong (0,11 ha).

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Có diện tích 96,59 ha, chiếm 2,06% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở các xã: xã Đắk Dục (0,08 ha); xã Đắk Nông (52,18 ha), xã Đắk Xú (1,42 ha), xã Đắk Kan (5,18 ha), xã Pờ Y (25,18 ha), xã Sa Loong (0,36 ha).

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Có diện tích 96,02 ha, chiếm 2,05% diện tích đất phi nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở xã Đắk Ang (48,18 ha), xã Đắk Nông (40,02 ha), diện tích còn lại thuộc xã Đắk Dục 2,86 ha, xã Pờ Y 1,12 ha, xã Sa Loong 1,40 ha và thị trấn Plei Kần (2,44 ha);

- Đất phát triển hạ tầng: Có diện tích 1.882,49 ha, chiếm 40,18% diện tích đất phi nông nghiệp. Bao gồm các loại đất: Đất giao thông (1.456,15 ha); đất thủy lợi (53,73 ha); đất xây dựng cơ sở văn hoá (10,06 ha); Đất xây dựng cơ sở y tế (4,09 ha); Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (44,99 ha); Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (9,04 ha); Đất công trình năng lượng (248,78 ha); Đất công trình bưu chính, viễn thông (0,62 ha; Đất bãi thải, xử lý chất thải (1,28 ha); Đất cơ sở tôn giáo (3,05 ha); Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng (49,06); Đất chợ (1,63 ha).

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Có diện tích 2,68 ha, chiếm 0,06% diện tích đất phi nông nghiệp, tập trung rãi rác ở các xã: Xã Đắk Dục (0,23 ha), xã Đắk Nông (0,08 ha)

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Có diện tích 0,48 ha, chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp ở thị trấn Plei Kần.

- Đất ở tại nông thôn: Có diện tích 608,28 ha, chiếm 12,98% diện tích đất phi nông nghiệp. Loại đất này phân bố ở tất cả các xã trên địa bàn huyện;

- Đất ở tại đô thị: Có diện tích 173,60 ha, chiếm 3,71% diện tích đất phi nông nghiệp. Loại đất này phân bố ở thị trấn Plei Kần.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Có diện tích 30,26 ha, chiếm 0,65% diện tích đất phi nông nghiệp. Loại đất này phân bố ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Có diện tích 6,86 ha, chiếm 0,15% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở Thị trấn Plei Kần (2,46 ha); xã Đắk Ang (0,22 ha); xã Đắk Dục (0,25 ha); xã Đắk Nông (1,82 ha); xã Pờ Y (1,77 ha); xã Sa Loong (0,33 ha).

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Có diện tích 1.301,26 ha, chiếm 27,78% diện tích đất phi nông nghiệp. Loại đất này phân bố ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

- Đất mặt nước chuyên dùng: Có diện tích 195,19 ha, chiếm 4,17% diện tích đất phi nông nghiệp. Loại đất này phân bố ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trừ xã Đắk Dục.

- Đất phi nông nghiệp khác: Có diện tích 0,45 ha, chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở xã Pờ Y.

2.1.3. Đất chưa sử dụng:

Diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện đến ngày 31/12/2020 còn khá lớn, với diện tích 1.363,71 ha, chiếm 1,62% diện tích tự nhiên. Loại đất này phân bổ ở tất cả các xã trên địa bàn huyện, trong đó xã Pờ Y là xã còn diện tích đất chưa sử dụng lớn nhất 417,59 ha.

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trước.

Bảng 05: Tổng hợp tình hình biến động qua các kỳ thống kê, kiểm kê

| MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích đến ngày 31/12/2020 | So với năm 2010 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích năm 2010 | Tăng(+) |
|  |  |  | giảm(-) |
|  | 83.936,25 | 84.453,80 | -517,55 |
| Đất nông nghiệp | 77.887,59 | 77.766,89 | 120,70 |
| Đất trồng lúa | 1.705,37 | 1.586,20 | 119,17 |
| Đất trồng cây hàng năm khác | 17.373,79 | 15.685,77 | 1.688,02 |
| Đất trồng cây lâu năm | 19.540,88 | 12719,36 | 6.821,52 |
| Đất rừng phòng hộ | 7.148,79 | 7505,2 | -356,41 |
| Đất rừng đặc dụng | 10732,3 | 10578,72 | 153,58 |
| Đất rừng sản xuất | 20.767,92 | 29.274,18 | -8.506,26 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 608,69 | 417,46 | 191,23 |
| Đất làm muối |  |  |  |
| Đất nông nghiệp khác | 9,87 |  | 9,87 |
| Đất phi nông nghiệp | 4.684,95 | 4.090,54 | 594,41 |
| Đất quốc phòng | 279,52 | 156,97 | 122,55 |
| Đất an ninh | 6,45 | 0,78 | 5,67 |
| Đất khu công nghiệp |  |  |  |
| Đất cụm công nghiệp |  |  |  |
| Đất thương mại, dịch vụ | 4,83 |  | 4,83 |
| Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 96,59 | 60,48 | 36,11 |
| Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |  | 7,66 | -7,66 |
| Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 96,02 | 3,62 | 92,40 |
| Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 1.882,49 | 1.145,84 | 736,65 |
| Đất danh lam thắng cảnh |  |  |  |
| Đất sinh hoạt cộng đồng | 2,68 |  | 2,68 |
| Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 0,48 |  | 0,48 |
| Đất ở tại nông thôn | 608,28 | 919,02 | -310,74 |
| Đất ở tại đô thị | 173,6 | 239,21 | -65,61 |
| Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 30,26 | 58,25 | -27,99 |
| Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 6,86 | 108,11 | -101,25 |
| Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |  |  |  |
| Đất tín ngưỡng |  |  |  |
| Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1301,26 | 1339,83 | -38,57 |
| Đất có mặt nước chuyên dùng | 195,19 | 50,77 | 144,42 |
| Đất phi nông nghiệp khác | 0,45 |  | 0,45 |
| Đất chưa sử dụng | 1363,71 | 2.596,37 | -1.232,66 |

Tổng quỹ đất của huyện đến ngày 31/12/2020 là 83.936,25 ha, giảm so với năm 2010 là 517,55 ha. Nguyên nhân điều chỉnh giảm diện tích tự nhiên huyện Ngọc Hồi theo Công văn số 2419/TCQLĐĐ-CKSQLĐĐ ngày 30/11/2016 của Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện thống kê năm 2016.

2.2.1. Đất nông nghiệp

Từ  năm 2010-2020 để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng suất cây trồng, quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã được khai thác khá hiệu quả, đáp ứng kịp sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp. Đến nay tổng diện tích đất nông nghiệp 77.887,59 ha, tăng 120,70 ha so với năm 2010.

-  Đất trồng lúa: Diện tích năm 2020 là 1.705,37 ha, tăng 119,17 ha so với năm 2010. Trong đó:

+ Diện tích tăng 338,66 ha là do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất sang (chủ yếu là đất lúa nương) tại các xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Xú và xã Bờ Y; Chuyển từ đất sông suối mặt nước chuyên dùng sang tại xã Đắk Kan và thị trấn. Khai hoang từ đất chưa sử dụng tại các xã Đắk Dục, Đắk Ang, Đắk Kan, Đắk Nông, Đắk Xú và Bờ Y.

+ Diện tích giảm 219,49 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 17.373,79 ha, tăng 1.688,02 ha so với năm 2010. Trong đó thực tăng là do chuyển từ đất trồng lúa (lúa nương và lúa 01 vụ và khu vực không có hệ thống thủy lợi) sang tại thị trấn Plei Kần, xã Đắk Kan, xã Bờ Y; Chuyển từ đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng sang do xâm canh đất lâm nghiệp, khai hoang đất chưa sử dụng làm nương rẫy tại 08 xã, thị trấn; Chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang tại xã Đắk Kan; đất nghĩa trang, nghĩa địa (tính toán lại diện tích) tại thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông. Thực giảm là do để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện đã thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở, đồng thời để việc canh tác hiệu quả hơn người dân đã tự chuyển đổi cơ cấu, cây trồng dẫn đến giảm diện tích đất trồng cây hàng năm trong kỳ kiểm kê.

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích năm 2020 có 19.540,88 ha, tăng 6.821,52 ha so với năm 2010. Diện tích tăng là do chuyển từ đất hàng năm khác tại 8 xã, thị trấn; Chuyển từ đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng sang do các hộ gia đình, cá nhân xâm lấn đất rừng, khai hoang trồng mới cây cao su, cà phê, bờ lời … tại 07 xã (trừ thị trấn Plei Kần); Chuyển từ đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị sang do tách diện tích đất nông nghiệp liền kề với đất ở tại xã 07 xã, thị trấn; Chuyển từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (khoanh vẽ lại diện tích nhà máy tinh bột sắn và một số bãi khai thác cát dọc sông Đắk Pô Kô).

- Đất rừng phòng hộ: Đất rừng phòng hộ hiện có là 7.148,79 ha, giảm 356,41 ha so với năm 2010. Do tính toán lại diện tích theo Quyết định số: 1307/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả kiểm kê rừng của tỉnh Kon Tum năm 2014. Đồng thời trong kỳ kiểm kê năm 2019 tỉnh Kon Tum thực hiện việc sát nhập các nông lâm trường, cắm mốc các nông lâm trường diện tích theo ranh giới cắm mốc có độ chính xác hơn, cụ thể hơn bóc tách được các phần đất của dân có nguồn gốc sử dụng từ trước tới nay chặt chẽ hơn nên diện tích đất rừng phòng hộ tăng so với năm 2010.

- Đất rừng đặc dụng: Đất rừng đặc dụng hiện có là 10.732,3 ha, tăng 153,58 ha so với năm 2010. Do tính toán lại diện tích theo Quyết định số: 1307/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả kiểm kê rừng của tỉnh Kon Tum năm 2014. Đồng thời Do trong kỳ kiểm kê 2019 tỉnh Kon Tum thực hiện cắm mốc các nông lâm trường diện tích theo ranh giới cắm mốc có độ chính xác hơn, cụ thể: Qua khoanh vẽ các mốc ranh giới đo Ban quản lý vườn quốc gia Chư Mom Rây (tại xã Đăk Kan ranh giới không thay đổi tuy nhiên diện tích thực tế tăng 21,6 ha; tại xã Sa Loong theo ranh giới cắm  mốc thì diện tích thực tế tăng 889,57 ha; tại xã Pờ Y tăng 41,26 ha). Nhìn chung ranh giới quản lý bảo vệ đối với rừng đặc dụng không thay đổi so với kỳ kiểm kê năm 2014 tuy nhiên một số khu vực vùng đệm, rừng tái sinh năm 2014 chưa được khoanh vẽ nên dẫn đến chênh lệch diện tích.

- Đất rừng sản xuất: Đất rừng sản xuất hiện có 20.767,92 ha, giảm 8.506,26 ha so với năm 2010.

Nguyên nhân diện tích giảm là do chồng lấn đất của dân đã chuyển trả về địa phương quản lý diện tích: 5.859,85 ha theo quyết định 41/QĐ-UBND, ngày 23/01/2015 của tỉnh diện tích tại các xã trên địa bàn huyện; Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản tại xã Bờ Y; Chuyển sang đất quốc phòng do xây dựng và mở rộng thêm các đồn biên phòng tại xã Bờ Y, Sa Loong; Chuyển sang đất có mục đích công cộng do xây dựng đường tuần tra biên giới tại các xã Đắk Xú, Bờ Y, Sa Loong và các công trình công cộng ở các xã Đắk Dục, Đắk Kan và thị trấn Plei Kần; Chuyển sang đất đồi núi chưa sử dụng do một số khu rừng nghèo không đạt tiêu chuẩn rừng tại các xã Đắk Ang, Đắk Kan, Đắk Nông.

Ngoài ra trong kỳ kiểm kê 2019 tỉnh Kon Tum thực hiện việc sát nhập các nông lâm trường, cắm mốc các nông lâm trường có trả về địa phương một số diện tích rừng sản xuất và đất không có rừng do trước đây đo bao người dân đã trồng cây hàng năm và cây lâu năm bố trí cho người dân tại chỗ đã và đang trực tiếp sản xuất nên diện tích đất rừng sản xuất giảm. (Theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 23/8/2018).

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Đất nuôi trồng thuỷ sản hiện có 608,69  ha, tăng 191,23 ha so với năm 2010.

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng do kiểm kê đã áp dụng ảnh viễn thám, ảnh hàng không vào thành lập bản đồ kiểm kê nên công tác kiểm kê năm 2019 có độ chính xác cao, bóc tách diện tích đất thủy sản và đất khác nằm trong vùng đất lâm nghiệp nhưng không có rừng. Vì vậy đất thuỷ sản tăng so với năm 2010.

-  Đất nông nghiệp khác: Năm 2010 trên địa bàn huyện không có loại đất này. Đến năm 2020 có 9,87 ha. Diện tích tăng là do quy hoạch trang trại chăn nuôi ở các xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Xú, Đắk Kan.

2.2.2. Đất phi nông nghiệp:

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 là 4.684,95 ha, tăng 594,41 ha so với năm 2010, cụ thể:

-  Đất quốc phòng: Diện tích đất quốc phòng hiện có là 279,52 ha, tăng 122,55  ha so với năm 2010. Trong đó:

+ Thực tăng 123,57 ha do tính toán lại diện tích Quốc phòng năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, và xây dựng các công trình quốc phòng trên địa bàn huyện. Chuyển từ đất có mục đích công cộng sang do chuyển các công trình có mục đích công cộng như sân vận động, nhà trẻ, nhà văn hóa của công ty 732 (Bộ quốc phòng) tại xã Đắk Kan theo số liệu kiểm kê đất quốc phòng của Ban chỉ huy quân sự tỉnh.

+ Diện tích giảm 1,02 ha, do chuyển sang đất ở nông thôn, rừng sản xuất và chuyển sang đất có mục đích công cộng tại các xã Đắk Dục, Bờ Y, Sa Loong và xã Đắk Xú.

-  Đất an ninh: Diện tích đất an ninh hiện có là 6,45 ha, tăng 5,67 ha so với năm 2010. Diện tích tăng là do xây trụ sở công an huyện tại thị trấn Plei Kần từ đất trồng cây lâu năm và hàng năm khác chuyển sang.

- Đất thương mại, dịch vụ 4,83 ha, chiếm 0,10 % diện tích đất phi nông nghiệp. Năm 2010 không có chỉ tiêu này, kỳ kiểm kê năm 2019 được tách ra từ chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo đúng quy định tại Phụ lục số 01, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Có diện tích 96,59 ha, tăng 36,11 ha so với năm 2010. Diện tích tăng do xây dựng mới các cơ sở sản xuất và khai thác các mỏ đá, cát trên địa bàn các xã Đắk Ang, Đắk Nông, Bờ Y, Đắk Xú và thị trấn Plei Kần từ đất lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp, đất công trình sự nghiệp và đất chưa sử dụng.

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đất hạ tầng hiện có là 1.882,49 ha, tăng 736,65 ha ha so với năm 2010. Đất phát triển hạ tầng tăng do: Xây dựng đường tuần tra biên giới tại các xã Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Xú, Sa Loong, các tuyến đường thuộc khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các tuyến đường tại thị trấn Plei Kần; Các công trình khác như trường dạy nghề tại thị trấn, các trường mầm non tại thôn trên địa bàn các xã Đắk Ang, Bờ Y, Sa Loong; Được chuyển từ các loại đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất công trình sự nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đất ở và đất chưa sử dụng; Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng sang đất thủy lợi của các công trình thủy lợi như hồ Đắk Hniêng tại xã Bờ Y, hồ thủy lợi tại thôn Phi Pháp, trên suối Đắk Hơniang xã Đắk Xú, Hồ Đắk Kal tại xã Sa Loong, đập Ha Na, Đắk Bông tại xã Đắk Nông.

Ngoài ra tăng do kiểm kê năm 2019 trên địa bàn huyện bóc tách phần diện tích đất giao thông, thuỷ lợi, đất năng lượng… trong các lâm trường để phân biệt chia nhỏ khoanh đất lâm nghiệp có rừng và không có rừng để có diện tích trùng sát với thực tế nên diện tích đất hạ tầng tăng.

-  Đất ở tại nông thôn: Diện tích đất ở hiện có là 608,28 ha, giảm 310,74 ha so với năm 2010, trong đó:

+ Thực tăng: 11,18 ha do chuyển đổi từ đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch đất ở sang đất ở.

+ Thực giảm 321,92 ha. Nguyên nhân trong kỳ kiểm kê 2010 đất ở tại nông thôn tính luôn phần đất nông nghiệp liền kề. Trong kỳ kiểm kê 2014 đã bóc tách đất ở nông thôn thành đất sản xuất nông nghiệp và đất ở tính theo hạn mức quy định nên diện tích đất ở bị giảm. Ngoài ra giảm do chuyển sang đất công trình sự nghiệp (xây dựng thêm các trụ sở ...); đất công trình công cộng (xây mới và tính toán lại diện tích của các công trình đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế … tại các xã Đắk Dục, Đăk Nông, Đắk Ang, Sa Loong, Đắk Xú).

- Đất ở đô thị: Diện tích đất ở hiện có là 173,60 ha, giảm 65,61 ha so với năm 2010, trong đó:

+ Thực tăng: 9,99 ha do chuyển đổi từ đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch đất ở đô thị sang đất ở đô thị.

+ Thực giảm 75,60 ha. Nguyên nhân trong kỳ kiểm kê 2010 đất ở đô thị tại thị trấn Plei Kần tính luôn phần đất nông nghiệp liền kề. Trong kỳ kiểm kê 2014 đã bóc tách đất ở đô thị thành đất sản xuất nông nghiệp và đất ở đô thị tính theo hạn mức quy định nên diện tích đất ở đô thị bị giảm. Ngoài ra giảm do chuyển sang đất công trình công cộng và xây mới các tuyến đường theo quy hoạch thị trấn Plei Kần.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện có là 30,26 ha, giảm 27,99 ha so với năm 2010 do chuyển sang đất xây dựng công trình sự nghiệp theo thông tư mới.

- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: Diện tích hiện có là 1.496,45 ha, tăng 105,85 ha so với năm 2010. Do bóc tách các diện tích sông ngòi khe cạn nằm trong diện tích rừng mà các kỳ kiểm kê trước đây sử dụng phương pháp khoanh vẽ chưa thực hiện khoanh vẽ bóc nên diện tích đất sông suối tăng.

- Đất phi nông nghiệp khác: Hiện có 0,45 ha, tăng 0,45 ha so với năm 2010.

2.2.3. Đất chưa sử dụng

Tổng diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 là 1.363,71 ha, giảm 1.232,66 ha so với năm 2010. Trong kỳ Kiểm kê năm 2010 được khoanh vẽ các vị trí đất trống đồi núi, và các bãi bồi ven sông suối vào nhóm đất chưa sử dụng trong đó có cả các phần đất của người dân bỏ hoang sau khi canh tác mỳ, nay trong kỳ Kiểm kê năm 2019 một số diện tích đã được người dân đưa vào sử dụng, canh tác nên giảm diệm tích đất chưa sử dụng so với kỳ kiểm kê trước.

2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất.

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất

a. Hiệu quả kinh tế:

Sản xuất nông nghiệp từng bước đã có những chính sách hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng dần qua các năm, cụ thể thể hiện ở bảng sau:

Bảng 06: Giá trị sản xuất qua các năm

| Năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTSX (triệu đồng/ha) |
| Trồng trọt | 34,9 | 36,7 | 43,4 | 46,3 | 46,5 |
| Nuôi trồng thủy sản | 89,40 | 93,60 | 110,50 | 127,90 | 132,30 |

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ngọc Hồi năm 2020)

- Thực hiện việc giao đất, hỗ trợ trồng rừng trên đất trống, đồi trọc cơ bản hiệu quả, góp 1 phần thu nhập cho người dân và tăng khả năng sử dụng đất, diện tích rừng trồng biến động qua các năm.

Bảng 07: Diện tích đất rừng sản xuất trồng qua các năm

| Năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích (ha) | 105,00 | 25,00 | 133,40 | 144,30 | 136,50 |

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ngọc Hồi năm 2020)

b. Hiệu quả xã hội:

- Hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, năng lượng, dịch vụ xã hội, … được huyện đầu tư, nâng cấp, mở rộng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu ở thời điểm hiện tại.

Bảng 08: Cơ cấu đất hạ tầng qua các năm

| STT | Loại đất | Năm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tổng | DHT | 1.536,05 | 1.610,42 | 1.635,24 | 1.731,39 | 1.829,09 |
| 1 | DGT | 1.053,87 | 1057,22 | 1.084,40 | 1.132,11 | 1.456,15 |
| 2 | DTL | 229,05 | 273,05 | 290,02 | 338,46 | 53,73 |
| 3 | DNL | 183,37 | 201,29 | 191,06 | 191,06 | 248,78 |
| 4 | DVH | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 10,06 |
| 5 | DYT | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,09 |
| 6 | DGD | 47,39 | 56,49 | 47,39 | 47,39 | 44,99 |
| 7 | DTT | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 9,04 |
| 8 | DCH | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 1,63 |
| 9 | DBV | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 0,62 |

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả kiểm kê, thống kê hàng năm)

Trong thời gian tới cùng với sự gia tăng dân số, việc bố trí quỹ đất phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phát triển công nghiệp, dịch vụ, chỉnh trang và xây dựng mới các khu dân cư đô thị, nông thôn,... sẽ tăng mạnh nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế huyện phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chỉnh trang đô thị  đáp ứng mục tiêu phát triển của huyện, vì vậy cần phải quy hoạch hợp lý, khoa học, tiết kiệm, tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên đất.

c. Tác động đến môi trường:

Những tác động đến môi trường đất trong quá trình sử dụng đất. Việc canh tác và phân bố các loại cây trồng trên đất dốc một số nơi chưa hợp lý. Chưa chủ động tổ chức các phương án luân canh các loại cây trồng trên một diện tích, vì vậy năng suất cây trồng giảm, đất bị thoái hóa. Diện tích rừng bị giảm nhiều do chuyển sang sản xuất nông nghiệp. Diện tích rừng trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ che phủ 46,05%.

Hàng năm có lượng mưa lớn, lũ lụt thường xuyên nên hiện tượng xói mòn, rửa trôi đất vẫn diễn ra ở nhiều nơi, làm suy thoái tài nguyên đất của huyện. Mưa lũ gây thiệt hại về kinh tế, tác động xấu đến cảnh quan, môi trường cũng như sức khỏe của con người.

2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất

a) Cơ cấu sử dụng đất:

Theo số liệu kiểm kê đất đai đến ngày 31/12/2020, tổng diện tích tự nhiên của huyện Ngọc Hồi là 83.936,25 ha, trong đó cơ cấu sử dụng đất trong huyện tập trung chủ yếu vẫn là đất nông nghiệp với 92,79%, tiếp đó là đất phi nông nghiệp chiếm 5,58% và đất chưa sử dụng chiếm 1,62%. Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất của các nhóm chính cũng như các loại đất trong huyện cho thấy những năm gần đây việc sử dụng đất của huyện tương đối hiệu quả, đất chưa sử dụng dần dần  được khai thác và đưa vào sử dụng.

Cơ cấu sử dụng đất của huyện phù hợp với tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành. Cơ cấu đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao  92,79% so với diện tích tự nhiên của huyện. Trong đó diện tích đất lâm nghiệp còn khá lớn với 38.649,01 ha chiếm 46,05% diện tích tự nhiên và chiếm 49,62% cơ cấu đất nông nghiệp của huyện. Tuy nhiên trong giai đoạn tới để thực hiện các công trình dự án lớn theo quy hoạch khu kinh tế, nhiều diện tích rừng sẽ được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp. Diện tích đất trồng cây hàng năm 17.373,79 ha chiếm 44,29% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất cây lâu năm 19.540,88 ha tập trung ở các xã trên địa bàn huyện. Hiện nay huyện đang tập trung phát triển các loại dược liệu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của huyện như sa nhân, đương quy, đinh lăng, nghệ vàng,.... Đồng thời chuyển đổi một số diện tích cao su, sắn, bời lời và các cây trồng khác kém hiệu quả (khoảng 16.000 ha) sang trồng cây ăn quả, cây mắc ca,... ở những nơi có điều kiện.

Đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ với 5,58% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất ở (781,88 ha) và đất phát triển hạ tầng (1.882,49 ha) chiếm đa số, các loại đất khác chiếm tỷ lệ không đáng kể trong cơ cấu đất phi nông nghiệp của huyện. Tuy nhiên huyện đang trong giai đoạn đầu tư phát triển thành lập thị xã, xây dựng các công trình theo quy hoạch khu kinh tế. Trong tương lai diện tích đất phi nông nghiệp của huyện sẽ tăng lên đáng kể.

Diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện còn lại là 1.363,71 ha chiếm 1,62% tổng diện tích tự nhiên. Thực tế, diện tích đất chưa sử dụng chủ yếu là đất đồi núi chưa sử dụng được phân bố rải rác ở xã có độ dốc lớn khó canh tác nông nghiệp. Quỹ đất chưa sử dụng này có tiềm năng phát triển sử dụng vào mục đích khoanh nuôi trồng rừng và sản xuất lâm nghiệp.

b) Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội:

Dựa trên số liệu diện tích đất đai theo các mục đích sử dụng đất năm 2020 của huyện Ngọc Hồi, có thể đánh giá các mặt tích cực và hạn chế trong việc sử dụng đất với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện:

* Mặt tích cực:

- Quy mô và tỷ lệ diện tích đất bố trí cho đất sản xuất nông - lâm nghiệp cao phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện miền núi như huyện Ngọc Hồi. Cụ thể:

+ Khai thác tối đa quỹ đất đai vào sản xuất đất lâm nghiệp, là ngành chủ chốt của huyện miền núi;

+ Sử dụng triệt để và hiệu quả nguồn lao động tại chỗ.

+ Sử dụng đất sản xuất nông – lâm nghiệp tạo ra nhiều loại sản phẩm, với số lượng lớn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Chủ yếu đảm bảo việc phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phát triển kinh tế rừng, góp phần ổn định an sinh xã hội cũng như bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

- Đất phi nông nghiệp được quy hoạch để xây dựng các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị, đất phát triển cơ sở hạ tầng góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện.

* Mặt hạn chế:

- Quỹ đất có khả năng sản xuất nông nghiệp (chủ yếu đất lúa) không nhiều và đã khai thác gần hết. Trong những năm tới đây việc đẩy mạnh đô thị hóa chủ yếu lấy từ đất sản xuất nông nghiệp. Vì vậy cần chú trọng việc đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho những hộ bị thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

+ Quỹ đất lâm nghiệp: Một số diện tích rừng nằm ở vùng ven người dân đã khai phá làm nương rẫy nên diện tích rừng bị giảm.

+ Việc lắp đầy Quỹ đất cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị mở rộng còn gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ, vì vậy ảnh hưởng đến nền kinh tế của huyện.

+ Đất có mục đích phát triển hạ tầng vẫn còn hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển và tiềm năng phát triển của huyện, nên ảnh hưởng đến sức thu hút và hiệu quả đầu tư khai thác.

+ Đất dành bố trí cho lĩnh vực du lịch chưa thực sự vững chắc, chưa phát huy triệt để thế mạnh của huyện.

c) Tình hình đầu tư về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất tại cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Huyện đã thực hiện nhiều chính sách, giải pháp tương đối toàn diện liên quan đến vấn đề đầu tư vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật, đòn bẩy kinh tế... trong sử dụng đất. Mọi đối tượng sử dụng đất, chủ sử dụng đất đều có cơ hội nhận được sự đầu tư và có thể đầu tư đất đai theo năng lực của mình.

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề đầu tư vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất còn được thể hiện ở những lĩnh vực khác như:

+ Đầu tư ứng trước vật chất như các loại vật tư nông nghiệp, con giống, cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật với hệ thống các trung tâm khuyến nông, tại các địa phương.

+ Có thể hợp đồng bao tiêu sản phẩm đến người sản xuất...

2.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất.

- Trong quá trình sử dụng đất, việc quản lý chưa chặt chẽ, nhất là cấp cơ sở đã dẫn đến việc sử dụng đất chưa hợp lý, kém hiệu quả và sai mục đích.

- Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa dẫn đến môi trường đất ngày càng bị ô nhiễm, trong khi công tác đầu tư cho việc xử lý ô nhiễm môi trường chưa được quan tâm đúng mức nên cả trong xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải cần phải được quan tâm đầu tư để nền kinh tế của huyện được phát triển nhanh và bền vững.

- Nhận thức của người dân về các chính sách, Luật đất đai chưa đồng đều, ý thức của người sử dụng chưa cao, chưa chấp hành nghiêm pháp luật đất đai.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên cần quan tâm một số vấn đề cơ bản sau:

- Nhà nước cần coi trọng hơn nữa về công tác quản lý, giám sát và tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đất đai. Mặt khác, cần tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai một cách rộng rãi đến từng người dân, giúp họ có ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất.

- Đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo chiến lược phát triển dài hạn của huyện; tăng cường sức hút đầu tư phát triển kinh tế, đô thị bằng những chính sách hợp lý cũng như ưu tiên đầu tư vốn cho các công trình, dự án trọng điểm.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.

3.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015); Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Thống kê đất đai đến ngày 31/12/2020 của huyện Ngọc Hồi, Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước được thể hiện cụ thể tại bảng dưới đây:

Bảng 09: Tổng hợp kết quả thực hiện QHSD đất kỳ trước

| Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích quy hoạch được duyệt | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích 2020 (đến ngày 31/12/2020) | So sánh |
|  |  |  |  |  | Tăng (+), giảm (-) ha | Tỷ lệ % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(4)*100% |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 83.936,2 | 83.936,2 |  |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 74.941,01 | 77.887,59 | 2.946,58 | 103,93 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.616,41 | 1.705,37 | 88,96 | 105,50 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.192,29 | 80,94 | -1.111,35 | 6,79 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 14.308,03 | 17.373,79 | 3.065,76 | 121,43 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 12.410,47 | 19.540,88 | 7.130,41 | 157,45 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 6.897,63 | 7.148,79 | 251,16 | 103,64 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11.761,71 | 10.732,30 | -1.029,41 | 91,25 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 27.684,58 | 20.767,92 | -6.916,66 | 75,02 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 252,18 | 608,69 | 356,51 | 241,37 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 10,00 | 9,87 | -0,13 | 98,70 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.943,52 | 4.684,95 | -4.258,57 | 52,38 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 965,62 | 279,52 | -686,10 | 28,95 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,13 | 6,45 | 1,32 | 125,73 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 470,00 |  | -470,00 |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 27,03 |  | -27,03 |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 683,41 | 4,83 | -678,58 | 0,71 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 692,47 | 96,59 | -595,88 | 13,95 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 98,10 |  | -98,10 |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 151,88 | 96,02 | -55,86 | 63,22 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.377,14 | 1.882,49 | -1.494,65 | 55,74 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 2.186,91 | 1.456,15 | -730,76 | 66,58 |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | 315,79 | 53,73 | -262,06 | 17,01 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hoá | DVH | 27,08 | 10,06 | -17,02 | 37,15 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 17,08 | 4,09 | -12,99 | 23,94 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo | DGD | 115,99 | 44,99 | -71,00 | 38,79 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 85,05 | 9,04 | -76,01 | 10,63 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 463,16 | 248,78 | -214,38 | 53,71 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 3,25 | 0,62 | -2,63 | 19,08 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hoá | DDT | 3,57 |  | -3,57 |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 20,19 | 1,28 | -18,91 | 6,34 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 6,19 | 3,05 | -3,14 | 49,27 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng | NTD | 108,27 | 49,06 | -59,21 | 45,31 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |  |  |  |  |
| - | Đất chợ | DCH | 24,60 | 1,63 | -22,97 | 6,63 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 21,33 | 2,68 | -18,65 | 12,56 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 94,73 | 0,48 | -94,25 | 0,51 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 771,10 | 608,28 | -162,82 | 78,88 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 250,71 | 173,60 | -77,11 | 69,24 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 59,70 | 30,26 | -29,44 | 50,69 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 16,26 | 6,86 | -9,40 | 42,20 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |  |  |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 581,69 | 1.301,26 | 719,57 | 223,70 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 118,35 | 195,19 | 76,84 | 164,93 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 569,93 | 0,45 | -569,48 | 0,08 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 51,69 | 1.363,71 | 1.312,02 | 2.638,25 |

(Số liệu kết quả thực hiện: Theo số liệu thống kê diện tích đất đai đến ngày 31/12/2020)

### 3.1.1.1. Đất nông nghiệp

Theo quy hoạch đến cuối năm 2020 đất nông nghiệp có diện tích 74.941,01 ha. Thực hiện đến năm 2020 đất nông nghiệp có diện tích 77.887,59 ha, tăng 2.946,58 ha. Cụ thể:

a) Đất trồng lúa: Thực hiện đến năm 2020 là 1.705,37 ha, tăng 88,96 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (1.616,41 ha); đạt 29,62% (8/27 công trình).

Chỉ tiêu đất trồng lúa cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do trong kỳ quy Chỉ tiêu đất trồng lúa cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do trong kỳ quy hoạch một số công trình quy hoạch lấy từ đất trồng lúa như: Thao trường bãi tập đồn 675 ở xã Đắk Dục, các tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn ở xã Đắk Ang, xã Đắk Kan, xã Đắk Dục; Nâng cấp tuyến đường 14C ở xã Đắk Kan…đến nay chưa thực hiện được. Vì vậy không làm mất đi đất lúa dẫn đến tăng.

b) Đất trồng cây hàng năm khác: Thực hiện đến năm 2020 là 17.373,79 ha, tăng 3.065,76 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (14.308,03 ha); đạt 33% (35/106 công trình).

Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do trong kỳ quy hoạch đã đăng ký chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang các loại đất khác để thực hiện công trình, dự án nhưng chưa thực hiện được như: Đất khu công nghiệp, Khu du lịch cửa khẩu, đất trụ sở văn phòng, đất hạ tầng kỹ thuật thuộc khu quy hoạch chi tiết cửa khẩu ở xã Bờ Y; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ở các xã: Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Kan, Đắk Nông, Đắk Xú, Sa Loong... Các tuyến đường liên xã, giao thông nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, tăng khác do điều chỉnh theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 đã bóc tách, trả về cho địa phương đất có rừng và đất chưa có rừng (trong đó có đất trồng cây hàng năm khác) Theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 23/8/2018.

c) Đất trồng cây lâu năm: Thực hiện đến năm 2020 là 19.540,88 ha, tăng 7.130,41 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (12.410,47 ha), đạt 26% (34/130 công trình), nguyên nhân:

Trong kỳ quy hoạch một số công trình quy hoạch lấy từ đất trồng cây lâu năm như: Công trình quân sự, quốc phòng của Lữ đoàn công binh 270, Quân khu 5; Đất an ninh trên địa bàn huyện; Đất khu công nghiệp, đất hạ tầng kỹ thuật, đất thương mại dịch vụ, đất trụ sở văn phòng…trong Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y ở xã Bờ Y; Đất sản xuất kinh doanh trong khu đô thị chi tiết thị trấn Plei Kần; các tuyến đường liên xã và giao thông nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện…đến nay vẫn chưa thực hiện. Vì vậy không làm mất đi đất trồng cây lâu năm dẫn đến tăng.

Ngoài ra, tăng khác do điều chỉnh theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 đã bóc tách, trả về cho địa phương đất có rừng và đất chưa có rừng (trong đó có đất trồng cây lâu năm) Theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 23/8/2018.

d) Đất rừng phòng hộ:

Kết quả thực hiện đến năm 2020 đất rừng phòng hộ là 7.148,79 ha, tăng 251,16 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (6.897,63 ha).

Nguyên nhân tăng là do trong kỳ kiểm kê vừa qua tỉnh Kon Tum thực hiện việc sát nhập các nông lâm trường, cắm mốc các nông lâm trường nên diện tích theo ranh giới cắm mốc có độ chính xác hơn, cụ thể hơn, bóc tách được các phần đất của các hộ dân có nguồn gốc sử dụng từ trước tới nay chặt chẽ hơn (Theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 23/8/2018). Vì vậy diện tích đất rừng phòng hộ tăng.

e) Đất rừng đặc dụng:

Kết quả thực hiện đến năm 2020 đất rừng đặc dụng là 10.732,30 ha, giảm 1.029,41 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (11.761,71 ha).

Nguyên nhân giảm do số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 đã điều chỉnh một số khu vực vùng đệm, vùng rừng tái sinh trong kiểm kê kỳ trước chưa được khoanh vẽ nên dẫn đến biến động nhiều. Đồng thời chỉ tiêu quy hoạch rừng đặc dụng của kỳ trước chưa thực hiện được như ở xã Đắk Ang (Vị trí quy hoạch trong kỳ quy hoạch không thuộc vị trí quy hoạch rừng đặc dụng theo Quy hoạch 3 loại rừng).

f) Đất rừng sản xuất: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 20.767,92 ha, giảm 6.916,66 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (27.684,58 ha); đạt 75,02%.

Nguyên nhân giảm là do:

+ Theo Quyết định số 969/QĐ-UBND, ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Phương án giải quyết đất giao chồng lấn, đất lấn chiếm nằm trong lâm phần các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 548/QĐ-UBND, ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính.

+ Trong kỳ kiểm kê 2019 tỉnh Kon Tum thực hiện việc sát nhập các nông lâm trường, cắm mốc các nông lâm trường có trả về địa phương một số diện tích đất rừng sản xuất và đất không có rừng ( Trước đây đo bao nhưng thực tế người dân đã trồng cây hàng năm và cây lâu năm) nên diện tích đất rừng sản xuất giảm. (Theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 23/8/2018).

g) Đất nuôi trồng thuỷ sản: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 608,69 ha; tăng 356,51 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (252,18 ha).

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng do kiểm kê đã áp dụng ảnh viễn thám, ảnh hàng không vào thành lập bản đồ kiểm kê năm 2019 nên có độ chính xác cao, bóc tách diện tích đất thủy sản nằm trong vùng đất lâm nghiệp nhưng không có rừng. Vì vậy đất thuỷ sản tăng so với năm 2010.

h) Đất nông nghiệp khác: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 9,87 ha; giảm 0,13 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (10,00 ha); kết quả thực hiện đạt 98,70% so với quy hoạch được duyệt.

3.1.1.2. Đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt diện tích là 8.943,52 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 diện tích có 4.684,95 ha,  giảm 4.258,57 ha, đạt 52,38% so với quy hoạch được duyệt. Trong đó:

- Đất quốc phòng: Diện tích theo quy hoạch được duyệt là 965,62 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 diện tích có 279,52 ha, giảm 686,10 ha; đạt 28,95%.

Nguyên nhân do một số công trình chưa thực hiện được như: Căn cứ kỹ thuật hậu cần (Xã Đắk Ang); Thao trường bãi tập – đồn 675 (xã Đắk Dục); Thao trường huấn luyện (xã Đắk Kan); sở chỉ huy cơ bản huyện, Trụ sở BCH quân sự huyện (xã Đắk Nông); Thao trường bãi tập - đồn 679, Thao trường bãi tập - tiểu đoàn 19 (xã Đắk Xú); Đồn biên phòng Sa Loong, Thao trường bãi tập - đồn 701 (xã Sa Loong); Thao trường bãi tập - đồn 677 (xã Bờ Y)

Ngoài ra các công trình: Đồn biên phòng Dục Nông (xã Đắk Dục); Khu sơ tán huyện Ngọc Hồi (xã Đắk Nông); Trụ sở BCH quân sự huyện tại khu HC mới (thị trấn Plei Kần) đã thực hiện nhưng chưa tổng hợp vào thống kê.

- Đất an ninh: Diện tích quy hoạch được duyệt là 5,13 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 6,45 ha; tăng 1,32 ha do xây trụ sở công an huyện tại thị trấn Plei Kần lấy từ đất trồng cây lâu năm.

- Đất khu công nghiệp: Diện tích quy hoạch được duyệt là 470,00 ha (Quy hoạch khu công nghiệp – khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). Tuy nhiên hiện nay chưa thực hiện được.

- Đất cụm công nghiệp: Diện tích quy hoạch được duyệt là 27,03 ha (Quy hoạch cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề ở xã Đắk Xú và cụm TTCN làng nghề ở thị trấn Plei Kần). Tuy nhiên hiện nay chưa thực hiện được.

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích quy hoạch được duyệt là 683,41 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 4,83 ha, giảm 678,58 ha, đạt 0,71% so với quy hoạch. Kết quả thực hiện đất thương mại dịch vụ đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện nhiều công trình dự án nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện như: Khu thương mại dịch vụ, Quy hoạch cây xăng (thị trấn Plei Kần); Kho ngoại quan, Khu du lịch cửa khẩu, đất thương mại, dịch vụ thuộc khu kinh tế cửa khẩu (xã Bờ Y); Đất thương mại dịch vụ các xã trên địa bàn huyện...

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  Diện tích quy hoạch được duyệt là 692,47 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 96,59 ha; giảm 595,88 ha; đạt 13,95% so với kỳ quy hoạch. Nguyên nhân đạt thấp là do đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến nay chưa thực hiện như: Đất sản xuất kinh doanh trong khu đô thị chi tiết Plei Kần; Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất kho tàng, bến bãi, Đất gia công khu hàng hoá (thuộc khu TT Thương mại - Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y) ở xã Bờ Y; Đất sản xuất phi nông nghiệp ở các xã...

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Diện tích quy hoạch được duyệt là 98,10 ha (Dự án khai thác chì, khai thác Secpentinit ở xã Đắk Dục; khai thác vàng gốc ở xã Bờ Y). Kết quả năm 2020 chưa thực hiện được.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Diện tích quy hoạch được duyệt là 151,88 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 96,02 ha; giảm 55,86 ha, đạt 63,22%.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1.882,49 ha, giảm 1.494,65 ha  so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (3.377,14 ha), đạt 55,74%.

+ Trong thời gian thực hiện kỳ quy hoạch đã tiến hành xây dựng các công trình nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, văn hoá, y tế, giáo dục, thuỷ điện… phục vụ nhu cầu đời sống xã hội như: Đường vào bệnh viện đa khoa, Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài, Mở rộng đường Hoàng Văn Thụ (thị trấn Plei Kần; Đường vào khu sản xuất ( thôn Đăk BLái - Dăk Rme), ĐH 80, Đường vào khu sản xuất thôn Đăk Giá 2 (xã Đắk Ang); Đường ĐH 78 (Đăk Dục - Đăk Rơ me ), Đường ĐH 79 (Đăk Dục - Đồn biên phòng 675), Đường ĐH 77 (Đăk Xú - Đồn biên phòng 679), Đường ĐH 74 (Công ty 732 - làng Bun Ngai); Thuỷ lợi Đăk La (xã Sa Loong); Bảo tàng, nhà văn hoá, rạp chiếu phim, Thư viện trung tâm hành chính mới (thị trấn Plei Kần); Đất cơ sở văn hoá các xã; Khu bảo tồn du lịch văn hóa các dân tộc Brâu (xã Bờ Y); Sân vận động trung tâm (TT Plei Kần); Trường THPT huyện Ngọc Hồi, Trường mầm non Bình Minh, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Trường THCS Ngô Quyền; Bệnh viện đa khoa Ngọc Hồi, các xã và khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y; Trạm y tế các xã; Xây dựng chợ biên giới Bờ Y; Thủy điện Plei Kần, Thủy điện Đăk Pui 2; Hành lang an toàn đường điện 110KV, Dự án trạm biến áp 110kV Bờ Y và nhánh rẽ; Xây dựng khu di tích lịch sử chiến thắng Plei Kần …

Tuy nhiên, việc thực hiện các công trình đăng ký trong giai đoạn 2011-2020 vẫn còn nhiều công trình chưa thực hiện như Đường tránh nội thị trấn Plei Kần (Đường trung tâm thị trấn Plei Kần, điểm đầu tại Km 1486+300 đường HCM, điểm cuối giao với Km1489+500 đường HCM); Đường quy hoạch thị trấn Plei Kần (Điểm đầu giao với đường Phan Bội Châu, điểm cuối giao với trung tâm huyện đến xã Đăk Xú); Nâng cấp cải tạo đường HCM đoạn từ TT Plei Kần đến ranh giới tỉnh Gia Lai; Tuyến đường cao tốc Ngọc Hồi - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Kon Tum); Đường liên xã Đăk Nông - Đăk Ang; Nâng cấp quốc lộ 14C; Đường ĐH 72 Pờ Y - Đăk Kan; Đường ĐH 73 (Ngọc Hồi - Đồn biên phòng 701); Thuỷ lợi Đăk Ling Thượng; Thuỷ lợi Gia Tun; Quy hoạch đất thể dục thể thao các xã và trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Quy hoạch khu xử lý rác thải, chất thải ở các xã; QH đất nghĩa trang, nghĩa địa các xã, thị trấn …chưa thực hiện phải chuyển sang giai đoạn 2021 – 2030.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 21,33 ha. Thực tế trong kỳ quy hoạch thực hiện đến năm 2020 là 2,68 ha; giảm 18,65 ha, đạt 12,56%. Nguyên nhân giảm là do chưa thực hiện các công trình như: Quy hoạch nhà văn hoá thôn ở các xã trên địa bàn huyện....

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích quy hoạch được duyệt là 94,73 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 0,48 ha; giảm 94,25 ha. Nguyên nhân giảm là do chưa thực hiện công trình công viên, cây xanh cảnh quan ở các xã trên địa bàn huyện.

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích quy hoạch được duyệt là 771,10 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 diện tích có 608,28 ha, giảm 162,82 ha, đạt 78,88%

Trong kỳ quy hoạch thực hiện được Khu dân cư 372 và chuyển mục đích đất ở của các xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Kan, Đắk Nông, Đắk Xú, Sa Loong

Ngoài ra một số công trình chưa thực hiện xong như: Khu dân cư trung tâm xã Đắk Dục, đất ở trong khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y.

- Đất ở đô thị: Diện tích được duyệt là 250,71 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 diện tích có 173,60 ha, giảm  77,11 ha, đạt 69,24 %.

Nguyên nhân chỉ tiêu đặt ra chưa đạt cao là do chưa thực hiện xong một số Đất ở khu đô thị mới, khu mở rộng trung tâm thị trấn, khu đô thị Nam Bờ Y.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích quy hoạch được duyệt là 59,70 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 diện tích có 30,26 ha, giảm 29,44 ha. Nguyên nhân diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm là do chưa thực hiện công trình như Trụ sở Uỷ ban xã Đắk Xú, đất trụ sở  Phường Đăk Mốt, Phường Đăk Tráp; Khu trung tâm hành chính trong khu kinh tế Bờ Y, Đất Khu kinh tế chung " Một cửa một lần dừng"…

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích quy hoạch được duyệt là 16,26 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 diện tích có 6,86 ha, giảm 9,40 ha, đạt 42,20%. Nguyên nhân diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp giảm là do chưa thực hiện Đất trung tâm hội nghị, hội thảo (thuộc QH Khu Trung tâm Thương mại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch suối: Diện tích quy hoạch được duyệt là 581,69 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1.301,26 ha, tăng 719,57 ha. Nguyên nhân diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch suối tăng là do một số công trình lấy từ đất sông suối chưa thực hiện như: Thuỷ điện Đắk Loong (xã Sa Loong), các tuyến đường liên xã, đường giao thông nông thôn các xã trên địa bàn huyện, đất nuôi trồng thủy sản ở xã Đắk Ang, Đắk Dục… Đồng thời do cập nhật theo số liệu kiểm kê năm 2019.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích quy hoạch được duyệt là 118,35 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 195,19 ha, tăng 76,84  ha. Nguyên nhân diện tích mặt nước chuyên dùng tăng là do một số công trình lấy từ đất có mặt nước chuyên dùng chưa thực hiện được trong kỳ quy hoạch; đồng thời do cập nhật theo số liệu kiểm kê năm 2019.

- Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích quy hoạch được duyệt là 569,93 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2020 diện tích có 0,45 ha, giảm 569,48 ha. Nguyên nhân diện tích đất phi nông nghiệp khác giảm là do trong kỳ có quy hoạch đất phi nông nghiệp khác ở xã Bờ Y nhưng không thực hiện được.

3.1.1.3. Đất chưa sử dụng:

Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1.363,71 ha, tăng 1.312,02 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (51,69 ha).

+ Đất chưa sử dụng tăng chủ yếu là đất của các lâm trường, người dân xâm lấn nhưng chưa sử dụng đã được điều chỉnh trong kỳ kiểm kê.

+ Ngoài ra trong kỳ quy hoạch một số công trình, dự án thuộc đất nông nghiệp và phi nông nghiệp lấy từ đất chưa sử dụng chưa thực hiện được.

## 3.2 Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

3.2.1 Những mặt đạt được

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 của huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ̣phát triển hạ tầng, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, mở rộng đô thị, khu dân cư nông thôn.

Huyện nằm trong quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế nên nhận được sự đầu tư hỗ trợ của Trung ương, các Bộ, ngành, tập trung đầu tư khá mạnh cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng để tăng nhanh tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh đô thị hoá, phát triển công nghiệp - TTCN, du lịch dịch vụ; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhất là giao thông, thuỷ lợi, sản xuất nông - lâm nghiệp,... vì vậy mà tiềm năng đất đai đã được khai thác khá tốt vào mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ pháp lý hết sức quan trọng cho quản lý Nhà nước về đất đai; nhất là đối với công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Các cấp chính quyền và ngành quản lý đất đai đã chú trọng, tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch; kiên quyết xử lý và ngăn chặn tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc tăng cường quản lý đối với thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần quan trọng đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp. Đảm bảo được tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn.

3.2.2 Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

Quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, bên cạnh
những kết quả đã đạt được, đảm bảo đúng tiến độ về mặt thời gian cũng như các
nội dung kế hoạch đề ra, còn tồn tại một số vấn đề bất cập như:

- Đối với đất nông nghiệp, diện tích đất trồng cây hàng năm, diện tích đất trồng cây lâu năm, các loại rừng có sự biến động lớn do rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn toàn tỉnh…

- Đối với đất phi nông nghiệp thực hiện chỉ tiêu quy hoạch đạt tỷ lệ thấp, việc sử dụng đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; các khu, cụm công nghiệp; khu du lịch... nhiều nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Ngoài ra, việc quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ, tình trạng sử dụng đất không tuân theo quy hoạch diễn ra còn nhiều ở nhiều xã. Nhiều công trình vẫn chưa được thực hiện trong kỳ quy hoạch, phải chuyển tiếp sang giai đoạn tiếp theo như các công trình Thao trường bãi tập - đồn 675, Thao trường bãi tập - đồn 701, Thao trường bãi tập - tiểu đoàn 19, Cụm TTCN làng nghề, Đất trụ sở văn phòng thuộc các khu quy hoạch chi tiết - khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, Dự án khai thác Secpentinit, Nâng cấp cải tạo đường HCM đoạn từ TT Plei Kần đến ranh giới tỉnh Gia Lai, Nâng cấp quốc lộ 14C…

- Do thiếu vốn đầu tư nên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã không thực hiện theo kế hoạch hoặc thực hiện chậm tiến độ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu sử dụng đất không đạt quy hoạch phê duyệt.

- Các nhà đầu tư sau khi được thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình còn chậm làm các thủ tục theo quy định để Nhà nước thu hồi, giao đất, cho thuê đất xây dựng công trình, dự án.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn do chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng còn bất cập.

- Công tác quản lý đất đai ở các cấp chưa chú trọng thực hiện việc thanh
tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch.

- Quy hoạch của các ngành còn hạn chế dẫn đến dự báo nhu cầu sử dụng đất chưa sát đúng với nhu cầu thực tế. Tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch chuyên ngành của các ngành kinh tế - xã hội với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao.

- Chính sách pháp luật về đất đai, về đầu tư, xây dựng... của Trung ương thường xuyên có sự thay đổi, một số văn bản hướng dẫn còn chậm được ban hành, chồng chéo, chưa rõ ràng và chưa có sự thống nhất giữa Luật Đất đai với Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch, Luật Lâm nghiệp,...

3.2.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới.

Cần có sự chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị và chính quyền các cấp vào cuộc nhất là sự quyết liệt của cấp chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng;

Trước khi các quy hoạch được triển khai, các cơ quan quản lý nhà nước phải rà soát thống nhất các quy hoạch liên quan khác, từ nội dung quy hoạch lẫn tổ chức quản lý các quy hoạch;

Cần phải tăng cường công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch, lấy ý kiến đóng góp của người dân và sự phản biện của các nhà chức năng đối với các đồ án quy  hoạch;

Để nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần làm tốt công tác xác định nhu cầu sử dụng đất trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường của địa phương;

Tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ công tác điều tra, đánh giá số lượng và chất lượng đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai;

Quy định, đồng thời thực hiện đầy đủ cơ chế lấy ý kiến của nhân dân về việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cũng như các phương án khác có liên quan tới lợi ích của người dân đảm bảo thực sự công khai minh bạch;

Cần phải đổi mới công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tiếp cận phương pháp tiên tiến; quan tâm đến vấn đề kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực, có tính đến tác động của biến đổi khí hậu; tạo sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng.

IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI

Huyện Ngọc Hồi nằm trong khu vực địa hình núi trung bình và khu vực thấp trũng của tỉnh Kon Tum. Nhìn chung địa hình của huyện cao ở phía Đông - Bắc, Tây - Tây Nam và thoải dần theo hướng Đông Nam. Độ dốc các sườn núi từ 150đến 250.

Theo báo cáo “Điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất kỳ đầu (2015-2020) do Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, Nông thôn xây dựng”; Tiềm năng đất đai của huyện Ngọc Hồi được đánh giá:

* Đối với đất nông nghiệp:

+ Đất có tiềm năng cao: 35.947 ha (chiếm 57,94% diện tích điều tra của huyện);

+ Đất có tiềm năng trung bình: 22.673 ha (chiếm 36,54% diện tích điều tra của huyện);

+ Đất có tiềm năng thấp: 39 ha (chiếm 0,06% diện tích điều tra của huyện);

* Đối với đất phi nông nghiệp:

+ Đất có tiềm năng cao: 16 ha (chiếm 0,03% diện tích điều tra của huyện);

+ Đất có tiềm năng trung bình: 972 ha (chiếm 1,57% diện tích điều tra của huyện);

+ Đất có tiềm năng thấp: 1.591 ha (chiếm 2,56% diện tích điều tra của huyện);

Trên cơ sở tiềm năng đất đai và điều kiện kinh tế xã hội có thể định hướng cho việc phát triển từng ngành, từng lĩnh vực. Khai thác hợp lý quỹ đất, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, bảo vệ môi trường để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Như vậy để phù hợp với thực trạng điều kiện đất đai hiện nay cũng như định hướng phát triển của các ngành trong những năm tới, thì việc đánh giá đúng tiềm năng đất đai về lượng và chất theo khả năng thích hợp với từng mục đích sử dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo ra những căn cứ xác định nhằm định hướng cho việc sử dụng đất trên cơ sở khai thác sử dụng quỹ đất đai hợp lý, có hiệu quả cao, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Tiềm năng đất đai để phát triển một số lĩnh vực chủ yếu trên địa bàn huyện được xác định như sau:

4.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp.

4.1.1. Xác định lựa chọn tiêu chí đánh giá

Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp dựa trên 3 yếu tố: Điều kiện tự nhiên và chất lượng đất đai, tình hình phát triển kinh tế và xã hội, cụ thể:

+ Đất trồng lúa: Đáp ứng cao về mặt xã hội, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn huyện.

+ Đất trồng cây hàng năm: Ưu tiên những loại cây trồng điển hình phù hợp với điều kiện tự nhiên và đem lại những giá trị về thu nhập, lương thực, lao động việc làm… cho người sử dụng, như: ngô, sắn, rau màu, mía…

+ Đất trồng cây lâu năm: Ưu tiên những loại cây trồng có chu kỳ sinh trưởng, phát triển ổn định phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và đem lại những giá trị về thu nhập, mức sống, lao động việc làm, giá trị xuất khẩu… cho người sử dụng, như: Cà phê, cao su, hồ tiêu, sầu riêng, …

+ Đất lâm nghiệp: Ưu tiên lựa chọn đánh giá loại sử dụng đất phù hợp điều kiện tự nhiên, bảo vệ, cải tạo phục hồi đất và tài nguyên rừng như rừng phòng hộ (rừng tự nhiên hoặc rừng trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng).

4.1.2. Đánh giá tiềm năng đất đai

Bảng 10: Bảng mức tiềm năng đất nông nghiệp huyện Ngọc Hồi

| Đất trồng lúa | Đất trồng cây hàng năm khác | Đất trồng cây lâu năm | Đất rừng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích (ha) | Tiềm năng | Diện tích (ha) | Tiềm năng | Diện tích (ha) | Tiềm năng | Diện tích (ha) | Tiềm năng |
| 39 | Thấp |  |  |  |  |  |  |
| 656 | TB | 9.479 | TB | 11.762 | TB | 776 | TB |
| 1.011 | Cao | 7.899 | Cao | 7.793 | Cao | 19.244 | Cao |

(Nguồn: “Báo cáo Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất kỳ đầu  
giai đoạn 2015-2020”)

- Theo đánh giá tiềm năng đất đai, tổng đất nông nghiệp có tiềm năng cao là 35.947 ha, trong đó: Đất trồng lúa (1.011 ha); đất trồng cây hàng năm khác (7.899 ha); đất trồng cây lâu năm (7.793 ha); đất rừng sản xuất (19.244 ha). Dựa trên việc đánh giá này để định hướng, xác định việc sử dụng đất đai, khai thác đất cho hợp lý, có hiệu quả cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đất nông nghiệp của huyện có 77.887,59 ha, chiếm 92,79% diện tích đất tự nhiên. Trong thời gian tới, tiềm năng để mở rộng diện tích đất nông nghiệp hạn chế do đã khai thác cơ bản quỹ đất chưa sử dụng có khả năng đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, đất nông nghiệp của huyện còn chịu áp lực cao của quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nên diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm liên tục hàng năm.

Tiềm năng đất đai để phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

- Khai thác tiềm lực sẵn có, phát triển nông nghiệp toàn diện trên cơ sở bố trí hợp lý, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, bảo đảm hệ sinh thái bền vững. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, nhu cầu của Khu kinh tế Cửa khẩu Pờ Y, các đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và vùng.

- Đất trồng lúa: Quỹ đất bố trí trồng lúa là 1.705,37 ha, chiếm 2,19% đất nông nghiệp (Trong đó có 80,94 ha đất chuyên trồng lúa nước ở xã Đắk Kan).

- Đất trồng cây hàng năm khác: Quỹ đất bố trí trồng cây hàng năm khác là 17.373,79 ha; tập trung chủ yếu ở các xã Sa Loong, Đắk Xú, Đắk Nông, Đắk Dục, Đắk Ang, Đắk Kan…để duy trì và nâng cao chất lượng các vùng cây công nghiệp làm nguyên liệu cho chế biến như sắn, mía, ngô và trồng các loại rau, màu, hoa cây cảnh,... mang lại hiệu quả kinh tế và phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của nhân dân trong huyện.

- Đất trồng cây lâu năm: Quỹ đất bố trí trồng cây lâu năm  là 19.540,88 ha phân bố rộng ở các xã trên địa bàn huyện, tập trung nhiều ở xã Pờ Y, Sa Loong, Đắk Xú, Đắk Kan... Tiềm năng phát triển của loại đất này chủ yếu là Cà phê, cao su, hồ tiêu, sầu riêng…

- Đất lâm nghiệp: Tiềm năng đất để phát triển lâm nghiệp của huyện là khá lớn với diện tích hiện có 38.649,01 ha, Trong đó:

+ Rừng phòng hộ phân bổ ở 2 xã Pờ Y và Đắk Ang;

+ Rừng đặc dụng có ở 3 xã: Pờ Y, Sa Loong, Đắk Kan;

+ Rừng sản xuất có ở 8 xã, thị trấn;  tập trung nhiều nhất ở xã Đắk Nông, Đắk Xú, Đắk Dục, Đắk Ang.

Đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu trồng các loại cây như keo, bạch đàn, phi lao, sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, hà thủ ô, quế…

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích bố trí cho nuôi trồng thủy sản 608,69 ha; chiếm 0,78% tổng diện tích đất nông nghiệp, phân bổ ở các xã trên địa bàn huyện.

- Đất nông nghiệp khác: Quỹ đất bố trí đất nông nghiệp khác thấp với 9,87 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích đất nông nghiệp, tập trung ở 4 xã: Đắk Xú, Đắk Kan, Đắk Dục, Đắk Ang. Trong những năm tới, tiềm năng phát triển loại đất này rất lớn. Dự báo đến năm 2030 đất nông nghiệp khác tăng và đạt diện tích khoảng 1.281,76 ha chủ yếu tập trung Phát triển dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao và trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái.

4.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp.

4.2.1 Tiêu chí đánh giá:

- Vị trí không gian;

- Địa chất công trình;

- Hệ thống giao thông, nguồn nước, nguồn cung cấp nguyên vật liệu;

- Mật độ dân số;

- Khả năng mức độ thu lợi từ đất.

4.2.2.Tiềm năng đất đai để phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ

Trên địa bàn huyện có tuyến quốc lộ 14 chạy theo hướng Bắc - Nam và quốc lộ 40 chạy theo hướng Đông Tây, gặp nhau tại thị trấn huyện lỵ Plei Kần. Nơi đây có cửa khẩu quốc tế Bờ Y, giáp với Lào và Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ.

- Toàn huyện có 1.510 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, mạng lưới phân phối hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất, mua sắm, tiêu dùng cho Nhân dân và giải quyết việc làm cho hơn 2.300 lao động.

- Dịch vụ viễn thông, vận tải, tín dụng, nhà hàng, khách sạn... phát triển nhanh. Một số điểm du lịch trên địa bàn bước đầu đưa vào khai thác, thu hút du khách từ trong và ngoài tỉnh như Cột mốc ba biên, Quốc Môn, cửa khẩu Bờ Y, làng văn hóa Đăk Răng-xã Đăk Dục, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thương mại – dịch vụ phát triển.

- Trong những năm tới, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện sẽ được xây dựng, phát triển mạnh theo hướng đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực, quy mô sản xuất. Dự kiến quy hoạch mở rộng Cụm CN-TTCN ở TT Plei Kần; Cụm CN Nông Nhầy II xã Đăk Nông, Khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xã Đắk Xú…

4.2.3. Tiềm năng đất đai cho xây dựng, mở rộng đô thị và khu dân cư

Các yếu tố để lựa chọn đất xây dựng đô thị và khu dân cư, địa chất công trình, vị trí so với trung tâm huyện, xã, giao thông kết nối vùng và qui mô phát triển dân số cũng như nhu cầu sử dụng đất ở của từng địa phương.

Hiện nay huyện Ngọc Hồi có 8 xã, thị trấn. Diện tích các khu vực thổ cư còn khá rộng, nếu được quy hoạch lại các điểm dân cư với chính sách phù hợp thì khả năng tự điều chỉnh đất đai còn lớn. Tiềm năng đất đai để mở rộng đất ở nông thôn trong huyện là rất lớn song trong thực tế để sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý cần cân nhắc kỹ lưỡng từng khu vực giao đất cụ thể.

* Tiềm năng đất đai để phát triển đô thị:

Với tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đô thị được mở rộng, quy hoạch xây dựng khu trung tâm xã (Pờ Y) làm động lực để phát triển đô thị, đô thị hóa tại chỗ. Việc phát triển đô thị phải có quy hoạch cụ thể để tạo không gian hài hoà và sử dụng đất tiết kiệm.

Trong những năm tới huyện chú trọng đến việc đô thị hóa. Khu vực đô thị tập trung chủ yếu ở thị trấn Plei Kần, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Pờ Y. Dự báo đến năm 2030: Đất xây dựng đô thị khoảng 2.510,63 ha.

* Tiềm năng đất đai để phát triển các khu dân cư nông thôn:

+ Xã Đắk Dục: Hướng phát triển của các điểm dân cư là tiệm cận về phía Tây của đô thị Bắc Pờ Y nhằm khai thác tốt phía Tây của đô thị và tận dụng miền ảnh hưởng tích cực của văn minh đô thị.

+ Xã Đắk Nông: Hướng phát triển các điểm dân cư của xã này là tiệm cận với khu du lịch hồ Đắk Xú.

+ Xã Đắk Xú: Hướng phát triển của các điểm dân cư của xã là tiệm cận với khu du lịch hồ Đắk Sú để khai thác thế mạnh của khu này đồng thời tiệm cận với khu công nghiệp tập trung của xã.

+ Xã Pờ Y: Hướng phát triển của các điểm dân cư của xã cũng tiệm cận với  khu vực dịch vụ cửa khẩu, khu giải trí cửa khẩu.

+ Xã Sa Loong: Hướng phát triển của các điểm dân cư của xã là tiệm cận với khu du lịch - dịch vụ hồ Sa Loong, vùng trồng hoa phía Nam đô thị Nam Pờ Y.

+ Xã Đắk Kan: Hướng phát triển của các điểm dân cư của xã là tiệm cận  phía Đông bắc khu TTCN và phía Đông khu đô thị Nam Pờ Y

Đối với các khu vực dân cư hiện trạng thực hiện quy hoạch sắp xếp lại để có mật độ xây dựng và không gian phù hợp với định hướng chung của huyện, bổ sung hệ  thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để góp phần nâng cao chất lượng sống của các khu vực dân cư hiện trạng đặc biệt là dọc theo đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 40 vừa có điều kiện phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa đáp ứng nhu cầu bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ giải tỏa xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cũng như đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của nhân dân. Đến năm 2030 tiềm năng đất đai để phát triển các khu dân cư nông thôn khoảng 803,60 ha.

4.2.4. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch

Huyện có lợi thế để phát triển du lịch như vị trí địa lý thuận lợi có các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 40, Quốc lộ 14… Có bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng, các di sản vật thể và phi vật thể, Cột mốc ba biên, Cửa khâu Pờ Y, đập Đăk Hniêng xã Pờ Y, làng văn hóa dân tộc thiểu số tại Đắk Răng xã Đắk Dục, Đăk Me xã Pờ Y…đã thu hút nhiều khách du lịch.

Sự hình thành khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tạo thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ giao thoa kinh tế, văn hóa và du lịch giữa các vùng Nam Lào, Đông Bắc Cam Pu Chia và vùng Đông Bắc Thái Lan với nước ta, đặc biệt là trực tiếp với toàn vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải Miền Trung.

Tuy nhiên ngành du lịch của huyện phát triển khá khiêm tốn do chưa đầu tư đúng mức. Trong những năm tiếp theo huyện cần có kế hoạch chi tiết và định hướng cụ thể để thu hút đầu tư vào hạ tầng, hệ thống dịch vụ ngành du lịch nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của huyện đảm bảo phát triển bền vững và ổn định.

Phần III

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT

1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Về nông nghiệp: Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, Đề án phát triển cây ăn quả, nông nghiệp hữu cơ, Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh. Tập trung phát triển các loại dược liệu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của huyện như Sa nhân, Đương quy, Đinh lăng, nghệ vàng,...rà soát, chuyển đổi một số diện tích cao su, bời lời và các cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây mắc ca,... ở những nơi có điều kiện. Phấn đấu đến năm 2025 diện tích cây ăn quả đạt 900 ha, cây mắc ca đạt 150 ha, cây dược liệu các loại đạt 120ha. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được ít nhất 10 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác giao khoán quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phấn đấu đến năm 2025, trồng rừng mới khoảng 800 ha, khoanh nuôi, tái sinh và bảo vệ diện tích rừng hiện có.

- Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, có tiềm năng thế mạnh của huyện. Tập trung đầu tư phát triển chế biến nông lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng (ưu tiên cho sản xuất vật liệu xây dựng không nung); rà soát, cân nhắc việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phát triển các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời theo đúng quy hoạch.

- Lập quy hoạch chung đô thị Ngọc Hồi và Đề án công nhận huyện Ngọc Hồi đạt đô thị loại IV sau khi điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y. Lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thị trấn Plei Kần và lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã thời kỳ 2021-2030.

- Phát triển thương mại, dịch vụ theo chiều sâu bảo đảm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Điều chỉnh quy hoạch để thu hút đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại và nhà phố thương mại; kêu gọi xã hội hóa các chợ trên địa bàn huyện.

- Về giáo dục: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Phấn đấu có 100% số trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia; 75% số trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 100% số trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

- Về y tế: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; triển khai tổ chức tốt hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng.

- An ninh quốc phòng luôn được giữ vững và tạo điều kiện để các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển.

1.2. Quan điểm sử dụng đất.

- Khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả quỹ đất. Khai thác tối quỹ đất chưa sử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp và phi nông nghiệp. Thường xuyên rà soát lại và kiểm tra tình hình sử dụng quỹ đất của các tổ chức, cá nhân để phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí quỹ đất. Quản lý và sử dụng đất phải theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được duyệt, cần có những công trình nghiên cứu sâu về tài nguyên (đánh giá thích hợp đất đai để bố trí sử dụng hợp lý, khoa học, nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông lâm nghiệp và cải thiện môi trường).

- Sử dụng hợp lý và bền vững quỹ đất sản xuất nông nghiệp để bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp có năng suất cao, bảo vệ diện tích đất trồng,  tiến hành các biện pháp thâm canh cao, tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản đảm bảo nhu cầu an toàn lương thực, song song với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị cao, phát triển mạnh các mô hình kinh tế trang trại và chăn nuôi tập trung. Lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi trên lợi thế và tiềm năng của từng vùng trong huyện.

- Đảm bảo độ che phủ đất để hạn chế lũ lụt, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái bền vững, cải tạo môi trường đất đế sử dụng ổn định lâu dài. Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trồng mới và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên để đạt tỷ lệ che phủ an toàn sinh thái.

- Cân đối quỹ đất để đáp ứng yêu cầu xây dựng các lĩnh vực an ninh quốc phòng và phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, khu dịch vụ, đô thị, khu cư nông thôn, khu - cụm công nghiệp, khu kinh tế, kết cấu hạ tầng... đảm bảo sự kết nối liên vùng; gắn kết giữa quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Sử dụng hợp lý các loại đất chuyên dùng, đất ở trong khu dân cư đô thị và nông thôn theo tiến trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cùng với việc bố trí hợp lý đất ở, đất sản xuất cho các khu vực nông thôn để ổn định đời sống dân cư.

1.3. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng.

    - Khu vực chuyên trồng lúa nước

Khu vực chuyên trồng lúa nước trên địa bàn huyện chỉ có ở xã Đắk Kan, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc sử dụng đất lấy vào loại đất này cần được hạn chế. Cần có biện pháp để bảo vệ quỹ đất và mở rộng quy mô diện tích. Dự báo đến 2030 khu vực chuyên trồng lúa nước là 80,94 ha.

    - Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm

Định hướng tập trung mở rộng phát triển cây công nghiệp lâu năm, đầu tư trồng mới cây cao su, cà phê, hồ tiêu và trồng bổ sung trên diện tích đã có. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất cây lâu năm từ diện tích đất trồng cây lâu năm hiệu quả thấp sang các loại cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao.

Dự báo đến năm 2030 khu vực chuyên trồng cây lâu năm có khoảng 15.276,45 ha.

    - Khu vực rừng phòng hộ

Trong giai đoạn 2021 - 2030, cần tiếp tực nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng phòng hộ của ngành lâm nghiệp là phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ môi trường.

Dự báo đến năm 2030 khu vực rừng phòng hộ có khoảng 6.916,52 ha phân bổ ở xã Pờ Y và xã Đắk Ang.

    - Khu vực rừng đặc dụng

Cần tăng cường công tác khoanh nuôi tái sinh tự nhiên để phục hồi lại hệ sinh thái rừng theo diễn thế tự nhiên, tăng cường khả năng bảo tồn đa dạng sinh học. Khai thác các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của khu rừng đặc dụng Vườn quốc gia Chư Mo Ray. Hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất rừng sang mục đích khác.

Dự báo đến năm 2030 khu vực rừng đặc dụng có khoảng 10.699,70 ha phân bổ ở các xã Pờ Y, Sa Loong, Đắk Kan và Đắk Ang.

    - Khu vực rừng sản xuất

Tập trung trồng rừng sản xuất nâng cao độ che phủ bằng các giải pháp lâm sinh thích hợp với từng vùng (trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, nuôi dưỡng rừng, khai thác rừng hợp lý...).

Hoàn thành giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, gia đình, cá nhân ổn định lâu dài để kinh doanh nghề rừng. Dự báo đến 2030 khu vực rừng sản xuất có khoảng 21.884,60 ha, phân bổ ở các xã trên địa bàn huyện.

    - Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp

- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; đầu tư nâng cao năng lực, đổi mới trang thiết bị hiện có, tạo điều kiện tốt để có thể cạnh tranh khi tham gia hội nhập khu vực; Phát triển khu công nghiệp trong khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Pờ Y gắn với thị trấn Plei Kần (nâng cấp thị trấn thành trung tâm liên kết kinh tế của Tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia)

- Ngoài ra, cần duy trì cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng chủ đạo là công nghiệp chế biến nông lâm sản, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất điện. Coi trọng và tạo điều kiện để từng bước phát triển khu công nghiệp công nghệ cao.

Dự báo đến năm 2030 khu công nghiệp huyện có khoảng 1.752,19 ha, tập trung ở thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông, xã Đắk Xú và xã Pờ Y.

    - Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

Nghiên cứu các loại hình dịch vụ, các ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi để đầu tư phát triển. Quan tâm đầu tư xây dựng chợ nông thôn, các trung tâm thương mại, dịch vụ trung chuyển hàng hóa và đẩy mạnh hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông.

Dự báo đến năm 2030 khu đô thị thương mại – dịch vụ huyện có khoảng 307,38 ha ở thị trấn Plei Kần.

    - Khu du lịch

Trong kỳ quy hoạch huyện xác định phát triển đồng bộ ngành dịch vụ, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Phát triển mạnh du lịch hình thành các tuyến du lịch gắn với địa điểm như: Khu du lịch sinh thái Đập Đăk H'Niêng xã Pờ Y, cửa khẩu quốc tế, cột mốc ba biên…Tiếp tục đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ các khu du lịch trọng điểm, đa dạng hoá các loại hình du lịch (văn hoá, tham quan, làng nghề, sinh thái, tâm linh…).

    - Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

- Trên cơ sở thực trạng khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện cho thấy, sự phân bố phân tán rải rác, dẫn đến sự đầu tư về cơ sở hạ tầng không đồng bộ, kém hiệu quả. Trong thời gian tới, huyện định hướng xây dựng không gian nông thôn trên cơ sở bản sắc đặc trưng của từng địa phương, làng xã; thực hiện cơ cấu bố trí lại dân cư theo hướng xóa bỏ các điểm lẻ, không tập trung, đất ở mới được cấp với quy mô đảm bảo xây dựng khu ở theo mô hình, kiến trúc truyền thống; xây dựng các thôn bản với đầy đủ các hạ tầng cơ bản như nhà văn hóa, sân thể thao. Đối với cấp xã, hình thành khu trung tâm với đầy đủ các thiết chế văn hóa, sân thể thao, trạm y tế, bưu điện, trường học, khu công viên cây xanh, mặt nước...

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn. Tìm kiếm và phát triển mô hình tổ chức xã hội nông thôn theo hướng tăng cường vai trò của cộng đồng.

II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

+ Công nghiệp - xây dựng: chiếm tỷ trọng 29,00%;

+ Thương mại - dịch vụ	: chiếm tỷ trọng 55,20%;

+ Nông, lâm, thủy sản: chiếm tỷ trọng 15,80%.

(Nguồn: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2021-2025)

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế.

2.1.2.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, Đề án phát triển cây ăn quả, nông nghiệp hữu cơ. Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bằng nhiều hình thức và quy mô phù hợp, khuyến khích chăn nuôi công nghiệp, tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan, nâng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

Tập trung huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Phấn đấu xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 02 xã trở lên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 03 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Đặc biệt chú trọng việc quy hoạch, giao đất, giao rừng cho Nhân dân. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng. Tổ chức khai thác rừng đúng kế hoạch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện có hiệu quả các dự án trồng rừng, đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng; quan tâm lựa chọn những loài cây đưa vào trồng rừng vừa có tác dụng phòng hộ, vừa có giá trị kinh tế cao.

2.1.2.2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Tập trung huy động các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. Tiếp tục đầu tư nâng cấp Cụm công nghiệp-Tiếu thú công nghiệp xã Đăk Xú theo quy hoạch; xúc tiến hoàn thành thủ tục thành lập mới Cụm công nghiệp xã Đăk Nông, từng bước đổi mới công nghệ, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường; đồng thời quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; áp dụng linh hoạt cơ chế, chính sách của tỉnh để phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, ưu tiên các ngành có lợi thế về nguyên liệu, khả năng cạnh tranh, thu hút nhiều lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới phương thức quản lý để nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp.

2.1.2.3. Phát triển thương mại, dịch vụ

Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ và du lịch. Phát triển ngành thương mại, dịch vụ gắn chặt với phát triển các ngành kinh tế khác; khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển ngành thương mại, dịch vụ. Tiếp tục phát huy chợ thị trấn Plei Kần. Khuyên khích kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chợ nông thôn.

Đầu tư mới một số điểm du lịch như Cửa khẩu Pờ Y, cột mốc ba biên… phục vụ tham quan, giải trí; khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ, hỗ trợ trực tiếp cho phát triển công nghiệp, phục vụ dân sinh như tài chính, ngân hàng, viễn thông, giáo dục, y tế...

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ phương án phân bổ sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã:

Chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sẽ được phân bổ đến từng cấp xã sau khi có chỉ tiêu phân bổ cụ thể từ quy hoạch cấp trên.

2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, thực trạng phát triển của các ngành kinh tế - xã hội, hiện trạng và xu hướng biến động sử dụng đất; căn cứ vào các mục tiêu, định hướng phát triển nền kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2025; trên cơ sở các dự báo, tính toán về nhu cầu, định hướng sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực và tiềm năng đất đai có thể đáp ứng (về số lượng, chất lượng) trên các địa bàn … Phương án quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2030 của huyện được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu về đất đai (đảm bảo sử dụng tiết kiệm, khoa học, hợp lí và có hiệu quả) cho hiện tại và tương lai để phát triển các ngành kinh tế (với biện pháp ưu tiên phát triển các ngành, các lĩnh vực mũi nhọn, có ưu thế); là cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; phục vụ cho công tác thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, đáp ứng được các mục tiêu kinh tế - xã hội (đạt hiệu quả đồng bộ cả 3 lợi ích: kinh tế, xã hội và môi trường). Phương án quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2030 của huyện được xây dựng với tinh thần luôn bám sát và xuyên suốt vấn đề này theo phương châm đón đầu, chuẩn bị sẵn việc đáp ứng các nhu cầu về đất đai khi cần thiết. Với các cơ sở và mục tiêu nêu trên, phương án quy hoạch và phân bố sử dụng đất đai cụ thể cho từng mục đích sử dụng trên địa bàn huyện đến năm 2030 được xây dựng như sau:

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện đến năm 2030 là: 83.936,25 ha. 
Trong đó:

- Đất nông nghiệp: 73.312,42 ha, chiếm 87,34% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp: 9.415,79 ha, chiếm 11,22% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng: 1.208,02 ha, chiếm 1,44% tổng diện tích tự nhiên.

2.2.2.1 Đất nông nghiệp

Trong thời gian tới, ngoài việc đảm bảo một phần lương thực tại chỗ, cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, đặc biệt với những cây trồng có lợi thế về thị trường. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế trang trại, phát triển cây công nghiệp ngắn, dài ngày và cây lương thực. Ổn định và phát triển vốn rừng, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc vừa gia tăng được vốn rừng, đảm bảo cân bằng sinh thái mà ổn định được đời sống nhân dân, góp phần cải thiện đời sống. Nhu cầu đến năm 2030 đất nông nghiệp có khoảng 73.312,42 ha, chiếm 87,34% tổng diện tích tự nhiên, trong đó:

a. Đất trồng lúa:  Diện tích đến năm 2030 có khoảng 1.594,90 ha; (trong đó diện tích chuyên trồng lúa nước 80,94) phân bố trên địa bàn xã, thị trấn như sau: Thị trấn Plei Kần 59,34 ha, Pờ Y 173,62 ha, Sa Loong 216,73 ha; Đắk Xú 127,02 ha; Đắk Nông 196,68 ha; Đắk Kan 413,14 ha; Đắk Dục 356,24 ha; Đắk Ang 52,13 ha.

b. Đất trồng cây hàng năm khác: Đến năm 2030 có khoảng 15.117,26 ha, được phân bố trên địa bàn xã, thị trấn như sau: Thị trấn Plei Kần 228,78 ha, Pờ Y 1.420,55 ha, Sa Loong 3.430,16 ha; Đắk Xú 3.518,47 ha; Đắk Nông 1.704,64 ha; Đắk Kan 1.316,90 ha; Đắk Dục 1.919,38 ha; Đắk Ang 1.578,38 ha.

c. Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm đến năm 2030 khoảng 15.276,45 ha; phân bố trên địa bàn xã, thị trấn như sau: Thị trấn Plei Kần 1.162,38 ha, Pờ Y 3.055,75 ha, Sa Loong 3.101,38 ha; Đắk Xú 1.480,84 ha; Đắk Nông 784,10 ha; Đắk Kan 4.597,30 ha; Đắk Dục 544,39 ha; Đắk Ang 550,31 ha.

d. Đất rừng phòng hộ: Diện tích đất trồng rừng phòng hộ đến năm 2030 khoảng 6.916,52 ha; phân bố ở xã Pờ Y 163,46 ha và xã Đắk Ang 6.753,06 ha.

e. Đất rừng đặc dụng: Diện tích đất trồng rừng đặc dụng đến năm 2030 khoảng 10.699,70 ha; phân bố ở xã Pờ Y 1.030,19 ha; xã Sa Loong 9.533,16; xã Đắk Kan 136,35 ha.

f. Đất rừng sản xuất: Diện tích đất trồng rừng sản xuất đến năm 2030 khoảng 21.884,60 ha; phân bố trên địa bàn xã, thị trấn như sau: Thị trấn Plei Kần 18,10 ha, Pờ Y 718,57 ha, Sa Loong 401,79 ha; Đắk Xú 5.964,84 ha; Đắk Nông 5.754,27 ha; Đắk Kan 1.457,77 ha; Đắk Dục 4.672,31 ha; Đắk Ang 2.896,95 ha.

g. Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2030 khoảng 541,23 ha; phân bố trên địa bàn xã, thị trấn như sau: Thị trấn Plei Kần 80,23 ha, Pờ Y 60,23 ha, Sa Loong 43,22 ha; Đắk Xú 124,98 ha; Đắk Nông 22,26 ha; Đắk Kan 183,39 ha; Đắk Dục 12,27 ha; Đắk Ang 14,65 ha.

h. Đất nông nghiệp khác: Diện tích đất nông nghiệp khác đến năm 2030 khoảng 1.281,76 ha; phân bố trên địa bàn 7 xã như sau: Pờ Y 11,64 ha, Sa Loong 5,96 ha; Đắk Xú 55,92 ha; Đắk Nông 15,92 ha; Đắk Kan 36,87 ha; Đắk Dục 451,91 ha; Đắk Ang 703,54 ha.

2.2.2.2 Đất phi nông nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện, giải quyết nhu cầu đất ở, đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ tập trung, xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở, đất phi nông nghiệp có khoảng 9.415,79 ha. Trong đó:

a. Đất quốc phòng: Để đáp ứng nhu cầu đất cho các mục đích làm nơi  đóng quân của quân đội, đất sử dụng làm căn cứ quân sự, sở chỉ huy, khu sơ táng quốc phòng, diện tích đất quốc phòng đến năm 2030 tăng khoảng 894,43 ha.

b. Đất an ninh:  Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an, đất an ninh đến năm 2030 tăng thêm khoảng 1,30 ha.

c. Đất cụm công nghiệp:  Để bảo đảm đất đai cho các công trình phát triển công nghiệp, đã bố trí đất để quy hoạch cụm công nghiệp, tiểu thủ  như: Cụm Công nghiệp 74,00 ha (TT Plei Kần); cụm công nghiệp Nông Nhầy II 50,00 ha (xã Đắk Nông); Khu công nghiệp – Khu kinh tế cửa Khẩu Pờ Y 1565 ha (xã Pờ Y); cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu I, II, III xã Pờ Y 53,19 ha và Cụm công nghiệp – TTCN 10,00 ha (xã Đắk Xú).

d. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  Nhu cầu sử dụng đất để bố trí các điểm công nghiệp, các nhà máy sản xuất,…phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, diện tích đến năm 2030 bố trí tăng thêm 301,83 ha trên địa bàn toàn huyện.

e. Đất thương mại, dịch vụ: Để đáp ứng nhu cầu phát triển giao thương buôn bán của địa phương. Diện tích đất thương mại, dịch vụ đến năm 2030 tăng 56,45 ha.

f. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Để đáp ứng nhu cầu phát triển vật liệu xây dựng. Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  đến năm 2030 tăng khoảng 269,00 ha.

g. Đất phát triển hạ tầng: Nhu cầu tăng thêm 1.610,01 ha cho các loại đất để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, sân thể thao, nghĩa trang, nghĩa địa, đất bãi thải, xử lý chất thải, chợ,... để phục vụ nhu cầu dân sinh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030; được phân bố trên địa bàn xã, thị trấn như sau: Thị trấn Plei Kần 426,82 ha, Pờ Y 630,79 ha, Sa Loong 509,58 ha; Đắk Xú 416,67 ha; Đắk Nông 224,45 ha; Đắk Kan 315,65 ha; Đắk Dục 312,00 ha; Đắk Ang 558,64 ha.

h. Đất sinh hoạt cộng đồng: Tổng hợp rà soát nhu cầu sử dụng đất để làm nhà văn hoá, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn giai đoạn 2021-2030, quy mô dự kiến xây dựng các công trình được bố trí tăng thêm 1,30 ha.

i. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Để đáp ứng nhu cầu đất cho các mục đích là khu vui chơi, công viên cây xanh trong các khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn giai đoạn 2021-2030, quy mô dự kiến xây dựng các công trình được bố trí tăng thêm 296,41 ha.

j. Đất ở nông thôn: Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở trên địa bàn huyện đến năm 2030 diện tích đất ở nông thôn tăng thêm 230,42 ha, được phân bố ở 7 xã: Pờ Y 184,89 ha, Sa Loong 191,29 ha; Đắk Xú 132,14 ha; Đắk Nông 80,86 ha; Đắk Kan 83,67 ha; Đắk Dục 65,88 ha; Đắk Ang 64,87 ha.

k. Đất ở đô thị: Phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để thị trấn Plei Kần trở thành khu đô thị loại IV với quy mô 3,9 vạn dân. Diện tích xây dựng khu đô thị là 1620,00 ha; quy mô dự kiến tăng thêm 129,39 ha.

l. Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Tổng hợp rà soát nhu cầu sử dụng đất để làm trụ sở của các phòng ban huyện và Uỷ ban  nhân dân các xã, thị trấn giai đoạn 2021-2030, quy mô dự kiến xây dựng các công trình được bố trí tăng thêm 33,20 ha để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan cho toàn huyện.

2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Bảng 11: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ngọc Hồi

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2020 | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Biến động tăng (+), giảm (-) |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 83.936,25 | 100,00 | 83.936,25 | 100,00 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 77.887,59 | 92,79 | 73.312,42 | 87,34 | -4.575,17 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.705,37 | 2,03 | 1.594,90 | 1,90 | -110,47 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 80,94 | 0,10 | 80,94 | 0,10 |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 17.373,79 | 20,70 | 15.117,26 | 18,01 | -2.256,53 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 19.540,88 | 23,28 | 15.276,45 | 18,20 | -4.264,43 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.148,79 | 8,52 | 6.916,52 | 8,24 | -232,27 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 10.732,30 | 12,79 | 10.699,70 | 12,75 | -32,60 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 20.767,92 | 24,74 | 21.884,60 | 26,07 | 1.116,68 |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 17.507,98 | 20,86 | 17.507,98 | 20,86 |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 608,69 | 0,73 | 541,23 | 0,64 | -67,46 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 9,87 | 0,01 | 1.281,76 | 1,53 | 1.271,89 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.684,95 | 5,58 | 9.415,79 | 11,22 | 4.730,84 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 279,52 | 0,33 | 1.173,96 | 1,40 | 894,44 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,45 | 0,01 | 7,75 | 0,01 | 1,30 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  | 1.282,69 | 1,53 | 1.282,69 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 4,83 | 0,01 | 60,22 | 0,07 | 55,39 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 96,59 | 0,12 | 392,37 | 0,47 | 295,78 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  | 9,33 | 0,01 | 9,33 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 96,02 | 0,11 | 357,95 | 0,43 | 261,93 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.882,49 | 2,24 | 3.394,60 | 4,04 | 1.512,11 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 1.456,15 | 1,73 | 2.478,09 | 2,95 | 1.021,94 |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | 53,73 | 0,06 | 128,64 | 0,15 | 74,91 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hoá | DVH | 10,06 | 0,01 | 10,32 | 0,01 | 0,26 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,09 | 0,00 | 5,20 | 0,01 | 1,11 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo | DGD | 44,99 | 0,05 | 47,98 | 0,06 | 2,99 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 9,04 | 0,01 | 32,79 | 0,04 | 23,75 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 248,78 | 0,30 | 537,58 | 0,64 | 288,80 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,62 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,03 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hoá | DDT |  |  |  |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,28 | 0,00 | 31,28 | 0,04 | 30,00 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,05 | 0,00 | 7,18 | 0,01 | 4,13 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng | NTD | 49,06 | 0,06 | 103,02 | 0,12 | 53,96 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |  |  |  |  |  |
| - | Đất chợ | DCH | 1,63 | 0,00 | 10,83 | 0,01 | 9,20 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,68 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 1,20 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,48 | 0,00 | 296,74 | 0,35 | 296,26 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 608,28 | 0,72 | 803,60 | 0,96 | 195,32 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 173,60 | 0,21 | 295,41 | 0,35 | 121,81 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 30,26 | 0,04 | 59,17 | 0,07 | 28,91 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,86 | 0,01 | 8,40 | 0,01 | 1,54 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.301,26 | 1,55 | 1.110,45 | 1,32 | -190,81 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 195,19 | 0,23 | 158,82 | 0,19 | -36,37 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,45 |  | 0,45 |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.363,71 | 1,62 | 1.208,02 | 1,44 | -155,69 |

2.2.3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực của tỉnh Kon Tum (triển khai trên địa bàn huyện Ngọc Hồi); căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngọc Hồi; định hướng phát triển và đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; căn cứ vào quỹ đất đai hiện có, nguồn lực thực hiện và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước. Sau khi tổng hợp, cân đối, tính toán trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất để đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 cụ thể như sau:

- Đất nông nghiệp 73.312,42 ha, chiếm 87,34% diện tích tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp 9.415,79 ha, chiếm 11,22% diện tích tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng 1.208,02 ha, chiếm 1,44 % diện tích tự nhiên.

2.2.3.2 Đất nông nghiệp:

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; tiếp tục hình thành các vùng sản xuất chuyên canh trên cơ sở ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện đại để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn kết với thị trường; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ; tập trung phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực huyện; trong đó, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: Cao su, cà phê, cây ăn quả,  một số cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm….

Đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp toàn huyện có 73.312,42 ha (chiếm 87,34% tổng diện tích đất tự nhiên),  giảm 4.575,17 ha so với năm 2020. Trong đó: Thực tăng 3.771,79 ha được lấy từ đất phi nông nghiệp 13,69 ha và đất chưa sử dụng 102,23 ha. Giảm 8.346,94 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Ngoài ra, còn có sự chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp với diện tích 3.655,87 ha.

Diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 69.540,65 ha. Trong đó:

a. Đất trồng lúa:

Đến năm 2030, diện tích đất trồng lúa toàn huyện có 1.594,90 ha, chiếm 2,18% diện tích đất nông nghiệp, giảm 110,47 ha so với năm 2020. Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất sau:

      - Đất nông nghiệp khác 54,40 ha;

      - Đất quốc phòng  0,48 ha;

      - Đất cụm công nghiệp 9,34 ha;

      - Đất thương mại dịch vụ 0,95 ha;

      - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 19,20 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 18,90 ha;

      - Đất khu vui chơi,  giải trí công cộng 1,14 ha;

      - Đất ở tại nông thôn 6,05 ha;

Diện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 1.594,91 ha.

b. Đất trồng cây hàng năm khác:

Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây hàng năm khác trên địa bàn toàn huyện có 15.117,26 ha, chiếm 20,62% diện tích đất nông nghiệp, giảm 2.256,53 ha so với năm 2020 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất rừng sản xuất 847,55 ha;

+ Đất nông nghiệp khác 27,40 ha;

+ Đất quốc phòng 145,84 ha;

+ Đất an ninh 0,35 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 383,81 ha;

+ Đất thương mại, dịch vụ 11,32 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 96,51 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 7,28 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm 157,37 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 448,36 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 58,15 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 64,98 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,70 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 5,55 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1,35 ha;

Diện tích đất trồng cây hàng năm không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 15.117,27 ha.

c. Đất trồng cây lâu năm:

Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây lâu năm trên địa bàn toàn huyện có 15.276,45  ha, chiếm 20,84% diện tích đất nông nghiệp, giảm 4.264,43 ha so với năm 2020. Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất rừng sản xuất 1.552,10 ha;

+ Đất  nông nghiệp khác 487,30 ha;

+ Đất quốc phòng 146,55 ha;

+ Đất an ninh 0,59 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 802,32 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 27,11 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 122,91 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 1,48 ha;

+ Đất xây dựng vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 48,87 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 614,25 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 1,30 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 156,86 ha;

+ Đất ở tại đô thị 125,50 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 147,57 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 26,34 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 3,38 ha.

Diện tích đất trồng cây lâu năm không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 15.276,45 ha.

d. Đất rừng phòng hộ:

Rừng phòng hộ có nhiệm vụ bảo vệ nguồn nước, đất đai, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái cho toàn huyện và các vùng lân cận. Biện pháp chủ yếu là bảo vệ diện tích rừng hiện có và chuyển qua khai thác trồng rừng sản xuất theo quy hoạch ba loại rừng.

Đến năm 2030, toàn huyện có 6.916,52 ha, chiếm 9,43% diện tích đất nông nghiệp, giảm 232,27 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất quốc phòng 164,09 ha (Căn cứ kỹ thuật hậu cần - kỹ thuật huyện xã Đắk Ang) và đất hạ tầng 68,18 ha (Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào – Campuchia; Thuỷ lợi Gia Tun, Thủy điện Đăk Roong, Thủy điện Đăk Na, Thủy điện Đăk Piu 1 xã Đắk Ang).

Diện tích đất rừng phòng hộ không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 6.916,52 ha.

e. Đất rừng đặc dụng:

Đến năm 2030 đất rừng đặc dụng có diện tích 10.699,70 ha, chiếm 14,59% diện tích đất nông nghiệp, giảm 32,60 ha so với năm 2020.

Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 32,35 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 0,24 ha;

Diện tích đất rừng đặc dụng không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 10.699,71 ha.

f. Đất rừng sản xuất:

Đến năm 2030 đất rừng sản xuất có diện tích 21.884,60 ha, chiếm 29,85% diện tích đất nông nghiệp, tăng 1.116,68 ha so với năm 2020. Trong đó, thực giảm 1.383,22 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất nông nghiệp khác 686,45 ha;

+ Đất quốc phòng 353,76 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 25,43 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 75,58 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 0,32 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,59 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 201,88 ha;

+ Đất vui chơi, giải trí công cộng 36,21 ha;

+ Đất trụ sở cơ quan 1,00 ha;

Đồng thời thực tăng 2.499,90 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 847,55 ha; đất trồng cây lâu năm 1.552,10 ha và đất chưa sử dụng 100,25 ha. Nhằm quy hoạch đất rừng sản xuất ở các xã Đắk Nông, Đắk Dục, Đắk Xú, Đắk Kan.

Diện tích đất rừng sản xuất không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 19.384,70 ha.

g. Đất nuôi trồng thuỷ sản:

Theo quy hoạch chung của huyện, đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 có 541,23  ha, chiếm  0,74%  diện tích đất nông nghiệp, giảm 67,46 ha so với năm 2020 do chuyển sang loại đất sau:

+ Đất nông nghiệp khác 0,67 ha;

+ Đất quốc phòng 16,42 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 0,80 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,03 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,00 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 0,20 ha;

+ Đất giao thông 41,51 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 1,19 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2,85 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,58 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,20 ha.

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 541,24 ha.

h. Đất nông nghiệp khác:

Đến năm 2030 quy hoạch đất nông nghiệp khác có diện tích là 1.281,76 ha, tăng 1.271.89 ha so với năm 2020 được lấy từ đất trồng lúa 54,40 ha; đất trồng cây hàng năm khác 27,40 ha; đất trồng cây lâu năm 487,30 ha; đất rừng sản xuất 686,45 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,67 ha; đất giao thông 6,84 ha, đất ở nông thôn 4,40 ha; đất sông suối 2,45 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 12: Quy hoạch đất nông nghiệp khác đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án trang trại chăn nuôi (Dương Thị Vân) | 1,70 | Xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại chăn nuôi (Vũ Thị Rộng) | 3,25 | Xã Đắk Nông | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại chăn nuôi (Đồng Ngọc Vương) | 2,40 | Xã Đắk Nông | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại chăn nuôi (Nguyễn Văn Thanh) | 2,56 | Xã Đắk Nông | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại chăn nuôi (Hồ Xuân Lâm) | 4,67 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại chăn nuôi (Huy Tuấn) | 1,29 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ Chất lượng cao Đăk Ang 1, Đăk Ang 2 | 2,19 | Xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ Chất lượng cao Đăk Kan 1, Đăk Kan 2 | 2,13 | Xã Đắk Kan | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái (thôn Ngọc Tiền, Chiên chiết, Thung Nai) | 8,89 | Xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái (thôn Nông Kon) | 4,48 | Xã Đắk Dục | Đăng ký mới |
| Trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao | 11,64 | Xã Pờ Y (Khu kinh tế) | Đăng ký mới |
| Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối | 700,00 | Xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| Dự án nông nghiệp công nghệ cao | 17,73 | Xã Đắk Dục | Đăng ký mới |
| Dự án sản xuất gắn với chế biến sản phẩm rau an toàn trên địa bàn xã Đắk Kan | 20,00 | Xã Đắk Kan | Đăng ký mới |
| Dự án sản xuất gắn với chế biến sản phẩm rau an toàn trên địa bàn xã Đắk Xú | 40,00 | Xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm ứng dụng công nghệ cao và an toàn dịch bệnh tại xã Đắk Dục và Đắk Nông | 20,00 | xã Đắk Nông, xã Đắk Dục | Đăng ký mới |
| Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đăk Dục, Ngọc Hồi | 416,00 | Xã Đắk Dục | Đăng ký mới |
| Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo cuả Công ty TNHH MTV Ngọc Huy Ngọc Hồi | 0,61 | xã Đắk Dục | Kế hoạch 2021 |
| Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo cuả Công ty TNHH Hoàng Gia | 0,62 | xã Đắk Dục | Kế hoạch 2021 |
| Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo của Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và xây dựng Thanh Hà | 0,62 | xã Đắk Dục | Kế hoạch 2021 |
| Trang trại nông nghiệp tổng hợp SHP của công ty CPĐTTP thương mại SHP | 0,11 | xã Đắk Nông | Kế hoạch 2021 |
| Dự án nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung | 11,00 | Xã Đắk Kan | Đăng ký mới |

Diện tích đất nông nghiệp khác không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 9,87 ha.

2.2.3.3. Đất phi nông nghiệp

Trong kỳ quy hoạch tiếp tục chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, … từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế các ngành trong huyện. Do vậy, đến năm 2030 đất phi nông nghiệp có 9.415,79 ha, chiếm 11,22% tổng diện tích tự nhiên, tăng 4.730,84 ha so với năm 2020. Trong đó: Diện tích thực tăng 5.125,46 ha được lấy từ đất nông nghiệp 4.691,07 ha; đất chưa sử dụng 53,46 ha. Diện tích giảm 394,62 ha do chuyển sang đất nông nghiệp và nội bộ đất phi nông nghiệp.

Diện tích đất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 4.290,33 ha. Trong đó:

a. Đất quốc phòng:

Đến năm 2030 diện tích đất quốc phòng có 1.173,96 ha, chiếm 12,47% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 894,44 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 0,48 ha; đất trồng cây hàng năm khác 145,84 ha; đất trồng cây lâu năm 146,55 ha; đất rừng phòng hộ 164,09 ha; đất rừng đặc dụng 32,35 ha; đất rừng sản xuất 353,76 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 16,42 ha; đất giao thông 10,80 ha; đất sông suối 9,11 ha và đất chưa sử dụng 15,03 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 13: Quy hoạch đất quốc phòng đến năm 2030

| TÊN CÔNG TRÌNH | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Trường bắn, thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngọc Hồi | 244,60 | Xã Đăk Kan | Đăng ký mới |
| Thao trường xã Đăk Dục | 50,00 | xã Đăk Dục | Đăng ký mới |
| Thao trường xã Đăk Xú | 50,00 | xã Đăk Xú | Đăng ký mới |
| Thao trường xã Sa loong | 50,00 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Căn cứ kỹ thuật hậu cần - kỹ thuật huyện Ngọc Hồi | 170,83 | xã Đăk Ang | Chuyển tiếp |
| Thao trường bãi tập - đồn đồn quốc phòng di chuyển | 32,50 | xã Đăk Dục | Chuyển tiếp |
| Đồn biên phòng Sa Loong | 12,00 | Xã Sa Loong | Chuyển tiếp |
| Thao trường bãi tập - đồn 701 | 22,00 | Xã Sa Loong | Chuyển tiếp |
| Thao trường bãi tập - đồn 677 | 20,00 | Xã Pờ Y | Chuyển tiếp |
| Thao trường bãi tập - đồn 679 | 20,00 | xã Đăk Xú | Chuyển tiếp |
| Thao trường bãi tập - tiểu đoàn 19 | 22,50 | xã Đăk Xú | Chuyển tiếp |
| Sở chỉ huy cơ bản Ngọc Hồi | 200,00 | Xã Đăk Nông | Chuyển tiếp |

Diện tích đất quốc phòng không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 279,52 ha.

b. Đất an ninh:

Đến năm 2030 diện tích đất an ninh là 7,75 ha, chiếm 0,08% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 1,30 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,35 ha; đất trồng cây lâu năm 0,59 ha; đất giao thông 0,06 ha; đất ở nông thôn 0,30 ha nhằm quy hoạch Trạm kiểm soát công an tỉnh ở xã Đắk Dục; Quy hoạch trụ sở công an xã Đắk Ang.

Diện tích đất an ninh không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 6,45 ha.

c. Đất cụm công nghiệp:

Đến năm 2030 diện tích đất cụm công nghiệp là 1.282,69 ha, chiếm 13,62% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 1.282,69 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 9,34 ha; đất trồng cây hàng năm khác 383,81 ha; đất trồng cây lâu năm 802,32 ha; đất rừng sản xuất 25,43 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,80 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 4,85 ha; đất giao thông 30,95 ha; đất thuỷ lợi 3,41 ha; đất công trình năng lượng 1,06 ha; đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1,44 ha; đất ở tại đô thị 0,73 ha; đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 18,55 ha quy hoạch các công trình sau:

Bảng 15: Quy hoạch đất cụm công nghiệp đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Cụm CN-TTCN | 74,00 | TT Plei Kần, Đắk Kan | Đăng ký mới |
| Cụm CN Nông Nhầy II | 50,00 | Xã Đắk Nông | Đăng ký mới |
| Khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Pờ Y | 1565,00 | Xã Pờ Y (Khu kinh tế) | Đăng ký mới |
| Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (I,II,III) | 53,19 | Xã Pờ Y (Khu kinh tế) | Đăng ký mới |
| Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề thôn Đăk Tăng | 10,00 | Xã Đắk Xú | Chuyển tiếp |

d. Đất thương mại, dịch vụ

Đến năm 2030 diện tích đất thương mại, dịch vụ là 60,22 ha, chiếm 0,64% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 55,39 ha so với năm 2020. Diện tích thực tăng 56,45 ha được lấy từ đất trồng lúa 0,95 ha; đất trồng cây hàng năm khác 11,32 ha; đất trồng cây lâu năm 27,11 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,03 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,11 ha; đất giao thông 0,16 ha; đất thủy lợi 1,58 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 1,13 ha; đất vui chơi, giải trí 0,15 ha; đất ở tại đô thị 0,72 ha; đất ở tại nông thôn 1,10 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 2,09 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 10,00 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 16: Quy hoạch đất thương mại, dịch vụ đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Công trình thương mại, dịch vụ | 52,22 | Xã Pờ Y (Khu kinh tế) | Đăng ký mới |
| Khu nhà phố thương mại trung tâm huyện Ngọc Hồi | 3,20 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Khu du lịch sinh thái Đập Đăk H'Niêng xã Pờ Y | 10,00 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| Di tích lịch sử kếp hợp du lịch văn hoá cộng đồng Đăk Răng | 8,50 | xã Đắk Dục | Đăng ký mới |
| Ngân hàng | 0,50 | Thị trấn Plei Kần | Chuyển tiếp |
| Khu thương mại dịch vụ xã Sa Loong | 0,50 | Xã Sa Loong | Chuyển tiếp |
| Khu thương mại dịch vụ xã Đăk Dục | 0,30 | Xã Đắk Dục | Chuyển tiếp |
| Khu thương mại dịch vụ xã Đăk Xú | 1,23 | Xã Đắk Xú | Chuyển tiếp |
| Dự án xây dựng khách sạn, văn phòng làm việc kết hợp với các hoạt động dịch vụ, thương mại của công ty Dương Minh Châu (Trong khu II) | 4,40 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| Đất thương mại, dịch vụ thị trấn | 1,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Đất thương mại, dịch vụ (Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị) | 0,30 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |

Diện tích thực giảm 1,06 ha do chuyển sang đất giao thông.

Diện tích đất thương mại, dịch vụ không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 3,77 ha.

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 392,37 ha, chiếm 4,17% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 295,78 ha so với năm 2020. Trong đó:

Diện tích thực tăng 301,83 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 96,51 ha; đất trồng cây lâu năm 122,91 ha; đất rừng sản xuất 75,58 ha;  đất nuôi trồng thủy sản 3,00 ha; đất giao thông 2,00 ha và đất mặt nước chuyên dung 1,83 ha nhằm quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ở các xã 300,00 ha và Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch khu kinh tế cửa khẩu Pờ Y 1,83 ha.

Diện tích thực giảm 6,03 ha do chuyển sang đất cụm công nghiệp 4,85 ha; đất thương mại dịch vụ 0,11 ha; đất giao thông 0,25 ha và đất ở tại đô thị 0,82 ha.

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 90,56 ha.

f. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:

Đến năm 2030 diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 9,33 ha, chiếm 0,10% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 9,33 ha so với năm 2020 được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 7,28 ha; đất trồng cây lâu năm 1,48 ha; đất rừng sản xuất 0,32 ha và đất sông ngòi kênh rạch suối 0,25 ha nhằm quy hoạch công trình sau:

Bảng 17: Quy hoạch đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án khai thác Secpentinit | 1,63 | xã Đắk Dục, Xã Đắk Nông | Chuyển tiếp |
| Dự án khai thác chì | 5,00 | xã Đắk Dục, Xã Đắk Nông | Chuyển tiếp |
| Dự án khai thác Secpentinit | 2,70 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |

g. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

Đến năm 2030 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ có 357,95 ha, chiếm 3,80% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 289,83 ha so với năm 2020. Trong đó:

Diện tích thực tăng 269,00 ha được lấy từ đất trồng lúa 19,20 ha; đất trồng cây hàng năm 157,37 ha; đất trồng cây lâu năm 48,87 ha; đất rừng sản xuất 2,59 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 0,20 ha; đất giao thông 0,08 ha; đất công trình năng lượng 0,60 ha; đất sông ngòi kênh rạch suối 39,08 ha và đất chưa sử dụng 1,01 ha nhằm quy hoạch các công trình sau: Khai thác cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường: Thị trấn Plei Kần (19,82 ha); xã Đắk Dục (1,50 ha); xã Đắk Nông (137,16 ha); xã Pờ Y (17,05 ha); xã Đắk Xú (30,81 ha); xã Đắk Ang (22,10 ha); xã Đắk Kan (33,82 ha); xã Sa Loong (6,74 ha).

Đồng thời diện tích thực giảm 7,07 ha do chuyển sang đất năng lượng.

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 88,95 ha.

h. Đất hạ tầng:

Đến năm 2030 đất hạ tầng có 3.394,60 ha, chiếm 36,05% tổng diện tích đất phi nông nghiệp.Trong đó:

- Đất giao thông:

Đất giao thông đến năm 2030 có 2.478,09 ha, chiếm 26,32% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 1.021,94 ha so với năm 2020. Trong đó, diện tích thực tăng 1.122,22 ha được lấy đất trồng lúa 8,59 ha; đất trồng cây hàng năm khác 373,99 ha; đất trồng cây lâu năm 463,36 ha; đất rừng phòng hộ 0,73 ha; đất rừng đặc dụng 0,24 ha; đất rừng sản xuất 149,37 ha; đất nuôi trồng thủy sản 41,51 ha; đất thương mại dịch vụ 1,06 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,25 ha; đất thủy lợi 14,85 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,03 ha; đất năng lượng 0,64 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 4,10 ha; đất ở tại đô thị 4,76 ha; đất ở tại nông thôn 12,98 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16 ha; sông ngòi kênh rạch suối 23,88 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 7,72 ha; đất chưa sử dụng là 14,00 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 18: Quy hoạch đất giao thông đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường giao thông nối từ đường NT18 ra Quốc lộ 40 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y | 90,00 | Xã Pờ Y (Khu kinh tế) | Đăng ký mới |
| Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia | 15,00 | Xã Pờ Y (Khu kinh tế) | Đăng ký mới |
| Bến xe mới huyện Ngọc Hồi | 2,64 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 40 | 26,00 | TT Plei Kần, xã Đắk Xú, Pờ Y | Đăng ký mới |
| Tuyến tránh đường HCM qua thị trấn | 60,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Dự án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, thôn Đăk Mế - đường giao thông | 5,25 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| Đường Hoàng Thị Loan nối dài | 1,43 | TT Plei Kần, xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Đường nội bộ khu đấu giá quyền sử dụng đất Khu bệnh viện cũ - Đường Nguyễn Huệ | 0,50 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao tại Km 1489+500 đường Hồ Chí Minh) | 19,20 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần | 12,00 | TT Plei Kần; Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Mở rộng đường bao phía tây thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giao tại Km0+882,5 đường bao phía Tây) | 0,30 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Đường quy hoạch trung tâm phía Tây thị trấn Plei Kần | 9,60 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ Quốc lộ 40 vào cửa khẩu Đăk Kôi -Kon Tuy Neak (Việt Nam - Cam Pu Chia) | 2,90 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| Đường liên xã Đăk Ang, Đăk Nông- Đăk Rơ Nga | 13,00 | Xã Đăk Ang và xã Đăk Nông | Chuyển tiếp |
| MR Đường vào Đồn biên phòng 679 xã Đăk Xú | 10,00 | Xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Đường tránh nội thị trấn Plei Kần (Đường trung tâm thị trấn Plei Kần, điểm đầu tại Km 1486+300 đường HCM, điểm cuối giao với Km1489+500 đường HCM) | 5,20 | Thị trấn Plei Kần | Chuyển tiếp |
| Đường quy hoạch khu trung tâm hành chính mới (tuyến số 2) | 2,90 | Thị trấn Plei Kần | Chuyển tiếp |
| Đường QH thị trấn Plei Kần( điểm đầu giao đường Phan Bội Châu- điểm cuối giao đường TT phía tây thị trấn Plei Kần) | 2,60 | Thị trấn Plei Kần | Đăng ký mới |
| Đường giao thông nông thôn thị trấn | 10,00 | Thị trấn Plei Kần | Chuyển tiếp |
| Đường giao thông nông thôn xã | 9,50 | xã Đăk Ang | Chuyển tiếp |
| MR Đường ĐH 75 | 5,00 | xã Đăk Kan | Chuyển tiếp |
| Đường giao thông nông thôn xã | 9,50 | xã Đăk Kan | Chuyển tiếp |
| Đường ĐH 72 Pờ Y - Đăk Kan | 2,00 | Xã Đăk Kan | Chuyển tiếp |
| Đường giao thông nông thôn xã | 9,00 | xã Đăk Dục | Chuyển tiếp |
| Đường giao thông nông thôn xã | 9,50 | xã Đăk Nông | Chuyển tiếp |
| Đường liên thôn Ngọc Yên, Ngọc Thư, Ngọc Phúc; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước. | 1,00 | Xã Đăk Xú | Chuyển tiếp |
| Đường giao thông nông thôn xã | 9,50 | xã Đăk Xú | Chuyển tiếp |
| Đường giao thông nông thôn xã | 9,00 | Xã Sa Loong | Chuyển tiếp |
| Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 40 đoạn km 13+900-KM21+200, tỉnh Kon Tum | 5,20 | Xã Pờ Y | Chuyển tiếp |
| ĐH 80 A | 13,34 | Xã Pờ Y, Sa Loong | Chuyển tiếp |
| Các khu vực bãi đậu xe, bến xe (Khu I, II, III) | 2,85 | Xã Pờ Y | Chuyển tiếp |
| Đường ĐH 72 (Ngọc Hải - Plei Kần) | 5,96 | Xã Pờ Y | Chuyển tiếp |
| Đường giao thông liên xã và giao thông nông thôn huyện Ngọc Hồi | 10,00 | Xã Pờ Y | Chuyển tiếp |
| Khắc phục, sửa chữa tuyến đường xã Sa Loong Đồn Biên phòng 701 huyện | 80,00 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Đường liên xã Pờ Y - Sa Loong | 47,50 | Pờ Y, Sa Loong | Đăng ký mới |
| Đường bao phía Đông thị trấn Plei Kần | 11,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (Giai đoạn 2) | 5,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Đường giao thông kết nối từ UBND xã Đăk Ang đi các khu sản xuất | 176,22 | Xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường huyện lộ ĐH từ ngã ba đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang tới các thôn dọc sông Pô Kô | 63,00 | Xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| Khắc phục, sửa chữa tuyến Đường từ đồn biên phòng 675 đến đường tuần tra biên giới | 79,41 | Xã Đắk Dục | Đăng ký mới |
| Khắc phục đoạn sạt lở mái Taly đường và nền đường đường N5- KKT- CKQT Pờ Y | 2,00 | Xã Pờ Y (Khu kinh tế) | Đăng ký mới |
| Nâng cấp, mở rộng đường vào khu sản xuất thôn Ngọc Tặng (đi tiểu khu 178) xã Đăk Kan | 2,50 | xã Đăk Kan | Kế hoạch 2021 |
| Đường đi khu sản xuất Dục Nội - Đăk Giang | 0,35 | xã Đăk Nông | Kế hoạch 2021 |
| Nâng cấp, mở rộng đường vào khu sản xuất thôn Ngọc Tặng | 2,50 | xã Đăk Kan | Kế hoạch 2021 |

Diện tích thực giảm 100,27 ha do chuyển sang đất nông nghiệp khác 6,84 ha; đất quốc phòng 10,80 ha; đất an ninh 0,06 ha; đất cụm công nghiệp 30,95 ha; đất thương mại dịch vụ 0,16 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,00 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 0,08 ha; đất thủy lợi 0,60 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,11 ha; đất công trình năng lượng 20,43 ha; đất bưu chính viễn thông 0,12 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 1,03 ha; đất chợ 0,26 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 22,21 ha; đất ở tại đô thị 3,07 ha; đất ở tại nông thôn 1,24 ha; đất trụ sở cơ quan 0,31 ha;

Diện tích đất giao thông thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 1.355,88 ha.

- Đất thủy lợi

Đất thủy lợi đến năm 2030 có 128,64 ha, chiếm 1,37% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 76,13 ha so với năm 2020. Trong đó, diện tích thực tăng 105,20 ha được lấy đất trồng lúa 6,46 ha; đất trồng cây hàng năm khác 6,60 ha; đất trồng cây lâu năm 13,47 ha; đất rừng phòng hộ 10,46 ha; đất rừng sản xuất 6,65 ha; đất giao thông 0,60 ha; sông ngòi kênh rạch suối 37,46 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 22,00 ha và đất chưa sử dụng là 1,50 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 19: Quy hoạch đất thủy lợi đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, thôn Đăk Mế_ Công trình thủy lợi | 10,00 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| Kênh nhánh cấp 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Đăk Long 1, huyện Ngọc Hồi | 1,50 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Đập thuỷ lợi xã Đăk Ang | 35,20 | Xã Đắk Ang | Chuyển tiếp |
| Thuỷ lợi Gia Tun | 4,50 | Xã Đắk Ang | Chuyển tiếp |
| Thuỷ lợi Đăk Long | 54,00 | Xã Sa Loong | Chuyển tiếp |

Diện tích đất thủy lợi thực giảm 30,30 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp 3,41 ha; thương mại dịch vụ 1,58 ha; đất giao thông 14,85 ha; đất công trình năng lượng 1,30 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,30 ha; đất ở tại nông thôn 7,86 ha.

Diện tích đất thủy lợi không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 23,43 ha.

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa:

Đất xây dựng cơ sở văn hóa đến năm 2030 có 10,32 ha, chiếm 0,11% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 0,27 ha so với năm 2020 được lấy từ đất trồng cây lâu năm nhằm quy hoạch Khu văn hóa trong dự án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, thôn Đăk Mế xã Pờ Y.

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 10,06 ha.

- Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở y tế đến năm 2030 có 5,20 ha, chiếm 0,06% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 1,11 ha so với năm 2020. Trong đó thực tăng 1,70 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,17 ha; đất trồng cây lâu năm 0,29 ha; đất ở đô thị 1,24 ha nhằm quy hoạch các công trình sau: Mở rộng Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi 1,24 ha (thị trấn Plei Kần); Trạm y tế xã 0,10 ha xã Đắk Dục; Trạm y tế phường 0,36 ha (TT Plei Kần). Đồng thời thực giảm 0,60 ha do chuyển sang đất ở tại đô thị.

Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 3,49 ha.

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo đến năm 2030 có 47,98 ha, chiếm 0,51% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 3,31 ha so với năm 2020. Trong đó, diện tích thực tăng 5,37 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 1,42 ha; đất trồng cây lâu năm 3,01 ha; đất ở tại nông thôn 0,94 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 20: Quy hoạch đất cơ sở giáo dục và đào tạo đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học xã Đăk Ang | 0,26 | Xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| Trường Mần non Đăk Ang (thôn Đăk Giá 1) | 0,16 | xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| Mần non Sơn Ca (thôn 3) | 0,18 | xã Đắk Kan | Đăng ký mới |
| Điểm trường thôn Hào Lý và thôn Bun Ngai | 0,26 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Mở rộng Mần non Đăk Xú (thôn Chiên Chiết) | 0,18 | xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Mở rộng Mần non Cho Rao (thôn 4) | 0,18 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Mở rộng Trường TH CS xã Pờ Y | 0,26 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| Mở rộng Trường PT DTBT THCS Ngô Quyền | 0,43 | xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| QH trường cấp 3 của xã tại thôn Cao Sơn | 2,83 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Mở rộng trường Kim Đồng thôn Đăk Sút | 0,30 | xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Đăk Nông | 0,69 | xã Đăk Nông | Kế hoạch 2021 |

Diện tích thực giảm 2,40 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 1,13 ha, đất giao thông 0,03 ha; đất vui chơi, giải trí 0,92 ha và đất ở tại nông thôn 0,32 ha.

Diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 42,59 ha.

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao đến năm 2030 có 32,79 ha, chiếm 0,35% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 23,75 ha so với năm 2020 được lấy từ đất trồng lúa 0,28 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,68 ha; đất trồng cây lâu năm 13,23 ha; đất rừng sản xuất 5,86 ha; đất giao thông 0,11 ha; đất ở tại nông thôn 2,59 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 21: Quy hoạch đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Ngọc Hồi | 7,03 | xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Khu liên hợp thể thao | 4,00 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| QH đất thể thao xã các xã | 11,72 | Xã Đắk Kan, xã Đắk Xú, Xã Đắk Ang, Xã Đắk Dục, Xã Đắk Kan, Xã Đắk Nông, Xã Pờ Y | Chuyển tiếp |
| Dự án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, thôn Đăk Mế_Khu Thể thao | 1,00 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |

Diện tích xây dựng cơ sở thể dục thể thao không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 9,04 ha.

- Đất công trình năng lượng:

Đất công trình năng lượng đến năm 2030 có 537,58 ha, chiếm 5,71% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 288,80 ha so với năm 2020.

Trong đó, diện tích thực tăng 291,11 ha được lấy từ đất trồng lúa 1,55 ha; đất trồng cây hàng năm khác 42,83 ha; đất trồng cây lâu năm 48,18 ha; đất rừng phòng hộ 56,99 ha; đất rừng sản xuất 38,00 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 7,07 ha; đất giao thông 20,43 ha; đất thủy lợi 1,30 ha; đất ở tại nông thôn 12,03 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 56,26 ha; đất có mặt nước chuyên dung 0,56 ha; đất chưa sử dụng 5,91 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 22: Quy hoạch đất công trình năng lượng đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Thủy điện Đăk Roong | 17,66 | Xã Đăk Ang | Đăng ký mới |
| Thủy điện Đăk Pô Cô 1 | 48,30 | Xã Đăk Dục, Xã Đăk Ang | Đăng ký mới |
| Thủy điện Đăk Na | 12,69 | Xã Đăk Ang | Đăng ký mới |
| Thủy điện Plei Kần hạ | 78,31 | TT Plei Kần; Xã Đăk Kan | Đăng ký mới |
| Thủy điện Đăk Piu 1 | 40,41 | Xã Đăk Ang | Đăng ký mới |
| Dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei của công ty cổ phần Tân Tấn Nhật. | 30,64 | Xã Đăk Nông, xã Đăk Dục | Đăng ký mới |
| Dự án Thủy điện Đăk Xú 2 | 23,68 | xã Đăk Xú , Đăk Nông | Đăng ký mới |
| Trạm cắt 220kV Pờ Y và nhánh rẽ 220kV đất nối vào đường dây 220kV Xekaman 1 - Plei Ku 2; đường dây 220kV Nam Kong 3 - Trạm cắt Pờ Y | 22,7 | xã Đăk Xú | Đăng ký mới |
| Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố, thành phố của tỉnh Kon Tum (KfW 3.1 | 0,08 | Xã Đăk Kan | Đăng ký mới |
| Công trình lưới điện trên địa bàn huyện | 16,64 | Xã Đăk Dục, Xã Đăk Kan, xã Đăk Xú, Xã Sa Loong | Đăng ký mới |

Ngoài ra, diện tích thực giảm 2,30 ha do chuyển sang đất cụm công nghiệp 1,06 ha; đất sản xuất vật liệu, gốm sứ 0,60 ha; đất giao thông 0,64 ha.

Diện tích công trình năng lượng không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 246,48 ha.

- Đất công trình bưu chính viễn thông:

Đất công trình bưu chính viễn thông đến năm 2030 có 1,65 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 1,03 ha so với năm 2020 (lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,36 ha; đất trồng cây lâu năm 0,50 ha; đất giao thông 0,12 ha; đất ở tại nông thôn 0,05 ha) nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 23: Quy hoạch đất công trình bưu chính viễn thông đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| KTM0027-12 | 0,04 | Xã Đăk Dục | Đăng ký mới |
| BTS_KTM2018_BS_06 | 0,04 | Xã Đăk Nông | Đăng ký mới |
| BTS_KTM2018_BS_07 | 0,04 | Xã Đăk Xú | Đăng ký mới |
| Bưu chính viễn thông | 0,50 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| QH bưu điện xã | 0,05 | xã Đăk Ang | Đăng ký mới |
| Mở rộng trụ sở bưu điện (thu hồi đất ông Đặng Hiếu Trung) | 0,36 | Xã Đăk Kan | Đăng ký mới |

Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 0,62 ha.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 có 31,28 ha, chiếm 0,33% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 30,00 ha so với năm 2020 được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 6,00 ha, đất trồng cây lâu năm 22,81 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 1,19 ha để xây dựng Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn  liên hợp huyện Ngọc Hồi xã Đắk Kan 13,00 ha và bãi rác ở các xã: Sa Loong, Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Xú, Pờ Y.

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 1,28 ha.

- Đất cơ sở tôn giáo:

Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở tôn giáo có 7,18 ha, chiếm 0,08% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 4,13 ha so với năm 2020 được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,54 ha; đất trồng cây lâu năm 2,69 ha; đất ở tại nông thôn 0,70 ha; đất ở tại đô thị 0,20 ha để quy hoạch đất tôn giáo ở các xã, thị trấn: Thị trấn Plei Kần (1,20 ha); xã Đắk Ang (0,54 ha); xã Đắk Xú 0,50 ha); xã Sa Loong (1,89 ha).

Diện tích đất cơ sở tôn giáo không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 3,05 ha.

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

Đến năm 2030 diện tích có 103,02 ha, chiếm 1,09% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 53,96 ha so với năm 2020. Trong đó:

Diện tích thực tăng 59,50 ha (lấy từ đất trồng lúa 2,02 ha; đất trồng cây hàng năm khác 14,27 ha; đất trồng cây lâu năm 39,88 ha; đất rừng sản xuất 2,00 ha; đất giao thông 1,03 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,30 ha) nhằm quy hoạch các công trình:

Bảng 24: Quy hoạch đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc thiểu số rất ít người Brâu thôn Đăk Mế_Quy hoạch nghĩa trang | 3,00 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| Nghĩa địa thôn Đăk Giá 2 | 3,00 | Xã Đăk Ang | Đăng ký mới |
| Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Sút | 2,00 | Xã Đăk Ang | Đăng ký mới |
| QH nghĩa địa thôn Đăk Blái | 2,00 | Xã Đăk Ang | Đăng ký mới |
| QH nghĩa địa thôn Nông Nội | 10,00 | Xã Đăk Nông | Đăng ký mới |
| Mở rộng nghĩa địa của xã | 1,50 | Xã Đăk Dục | Đăng ký mới |
| Mở rộng nghĩa địa của xã | 5,00 | Xã Đăk Xú | Đăng ký mới |
| QH nghĩa địa của huyện | 4,00 | Xã Đăk Xú | Đăng ký mới |
| Mở rộng nghĩa địa xã | 17,00 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| QH đất nghĩa địa xã | 7,00 | xã Đăk Kan | Chuyển tiếp |
| QH đất nghĩa địa xã Sa Loong | 5,00 | Xã Sa Loong | Chuyển tiếp |

Diện tích thực giảm 5,54 ha do chuyển qua đất cụm công nghiệp 1,44 ha; đất giao thông 4,10 ha.

Diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 43,52 ha.

- Đất chợ: Đến năm 2030 diện tích đất chợ 10,83 ha, tăng 9,20 ha so với năm 2020 được lấy từ đất trồng cây hàng năm 0,50 ha; đất trồng cây lâu năm 6,56 ha; đất giao thông 0,26 ha; đất ở tại đô thị 0,32 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,31 ha và đất chưa sử dụng 1,16 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 25: Quy hoạch đất chợ đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Quy hoạch các chợ xã Đăk Kan | 1,16 | Xã Đăk Kan | Đăng ký mới |
| Chuyển trường cũ thành chợ tập trung | 0,40 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Chợ mới thị trấn Plei Kần | 3,40 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Quy hoạch chợ xã Đăk Nông | 1,00 | Xã Đăk Nông | Đăng ký mới |
| Quy hoạch chợ xã Đăk Xú | 1,50 | Xã Đăk Xú | Đăng ký mới |
| Chợ đầu mối | 1,74 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |

Diện tích đất chợ không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 1,63 ha.

h. Đất sinh hoạt cộng đồng:

Đến năm 2030 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 3,88 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 1,20 ha so với năm 2020. Trong đó thực tăng 1,30 ha được lấy từ đất trồng cây lâu năm nhằm quy hoạch điểm sinh hoạt văn hóa thôn 1,2,3, Ngọc Tặng, Hòa Bình, Tân Bì xã Đắk Kan. Đồng thời thực giảm 0,10 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn.

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 2,58 ha.

i. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

Đến năm 2030 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 296,74 ha, tăng 296,26 ha so với năm 2020. Trong đó thực tăng 296,41 ha lấy từ đất trồng lúa 1,14 ha; đất trồng cây hàng năm khác 58,15 ha; đất trồng cây lâu năm 156,86 ha; đất rừng sản xuất 36,21 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2,85 ha; đất giao thông 22,21 ha; đất thủy lợi 1,30 ha; đất giáo dục 0,92 ha; đất ở tại đô thị 0,91 ha; đất trụ sở cơ quan 1,63 ha và đất chưa sử dụng 14,23 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 26: Quy hoạch đất vui chơi, giải trí công cộng

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Công viên Đăk Mốt | 0,91 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Công viên TDP 7 (khuôn viên Đài TT-TH) | 1,63 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Quy hoạch đất vui chơi, giải trí công cộng | 20,00 | Xã Đăk Xú | Đăng ký mới |
| Công viên đồi pháo binh | 11,68 | TT Plei Kần , xã Đăk Xú | Chuyển tiếp |
| Trường mầm non Họa Mi chuyển mục đích sang đất khu vui chơi giải trí | 0,18 | Xã Sa Loong | Kế hoạch 2021 |
| Trường mầm non Giang Lô II chuyển mục đích sang đất khu vui chơi giải trí | 0,23 | Xã Sa Loong | Kế hoạch 2021 |
| Điểm trường tiểu học huyện chuyển mục đích sang đất khu vui chơi giải trí | 0,51 | Xã Sa Loong | Kế hoạch 2021 |

Đồng thời diện tích thực giảm 0,15 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ.

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 0,33 ha.

j. Đất ở đô thị:

Đến năm 2030 diện tích đất ở tại đô thị là 295,41 ha, chiếm 3,14% tổng diện tích đất phi nông nghiệp; tăng 121,81 ha so với năm 2020. Trong đó:

Diện tích thực tăng 130,69 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,70 ha; đất trồng cây lâu năm 125,50 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,82 ha; đất giao thông 3,07 ha; đất cơ sở y tế 0,60 ha nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 27: Quy hoạch đất ở đô thị đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Mở rộng Khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện | 12,70 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Mở rộng khu dân cư phía Đông thị trấn Plei Kần (Hai bên đường trung tâm thị trấn Plei Kần) | 9,50 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Khu dân cư mới thị trấn Plei Kần | 43,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Mở rộng khu dân cư phía Nam thị trấn Plei Kần | 6,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Khu dân cư mới TDP5 | 4,60 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Chuyển mục đích đất ở từ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi | 0,82 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Dự án ổn định, sắp xếp dân cư quanh khu vực lòng hồ ảnh hưởng bởi thiên tai (hồ Đăk Tráp) | 2,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Sắp xếp, ổn định khu vực dân cư cho người đồng bào dân tộc tại thị trấn Plei Kần (sau nhà hàng Vĩnh Linh) | 10,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| KDC đường bao phía đông | 30,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| KDC thôn 5 | 6,77 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| CMĐ Đất ở đô thị | 30,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Chuyển mục đích đất ở (Phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất Khu bệnh viện cũ - Đường Nguyễn Huệ) | 0,60 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Chuyển mục đích đất ở (Phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư mới - Khu trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi) | 0,70 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |

Diện tích thực giảm 8,88 ha do chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,73 ha; đất thương mại dịch vụ 0,72 ha; đất giao thông 4,76 ha; đất y tế 1,24 ha; đất tôn giáo 0,20 ha; đất chợ 0,32 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,91 ha.

Diện tích đất ở đô thị không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 164,72 ha.

k. Đất ở tại nông thôn

Đến năm 2030 diện tích đất ở tại nông thôn là 803,60 ha, tăng 195,32 ha so với năm 2020. Trong đó:

Diện tích thực tăng 230,42 ha (lấy từ đất trồng lúa 6,05 ha; đất trồng cây hàng năm khác 64,98 ha; đất trồng cây lâu năm 147,57 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,58 ha; đất giao thông 1,24 ha; đất thuỷ lợi 7,86 ha; đất giáo dục 0,32 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,10 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 1,10 ha;) nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 28: Quy hoạch đất ở nông thôn đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, thôn Đăk Mế - San ủi mặt bằng khu dãn dân | 5,00 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi | 60,00 | Xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn Cao Sơn | 4,07 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn Đăk Vang | 5,14 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn Giang Lố 1 | 5,00 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn Giang Lố 2 | 4,00 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Chuyển mục đích khu vực thôn Hào Lúp | 1,84 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| QH KDC Tà Pók, Kà Nhảy | 18,00 | Xã Đắk Nông | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn Đăk Răng | 3,90 | Xã Đắk Dục | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn Ngọc Thư | 8,92 | Xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Chuyển mục đích đất ở thôn Ngọc Tiền | 3,65 | Xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| QH kDC thôn Ngọc Tiền | 4,83 | Xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn Thung Nai | 16,28 | Xã Đắk Xú | Đăng ký mới |
| Chuyển mục đích đất ở xã Pờ Y | 10,00 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| KDC Thôn Bun Ngai | 25,55 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Ổn định di dân vùng biên giới có ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Sa Loong | 45,00 | Xã Sa Loong | Đăng ký mới |
| Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường N5 kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi cửa khẩu quốc tế Pờ Y (Giai đoạn 1) | 31,82 | Xã Pờ Y (Khu kinh tế) | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn 2 | 1,20 | Xã Đắk Kan | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn Tân Bình | 3,00 | Xã Đắk Kan | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn 3 | 1,30 | Xã Đắk Kan | Đăng ký mới |
| QH KDC thôn Ngọc Tặng | 2,50 | Xã Đắk Kan | Đăng ký mới |
| CMD đất ở nông thôn | 20,00 | Xã Đắk Ang | Đăng ký mới |
| CMD đất ở nông thôn | 20,00 | Xã Đắk Dục | Đăng ký mới |
| CMD đất ở nông thôn | 20,00 | Xã Đắk Nông | Đăng ký mới |
| CMĐ đất ở (Phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất Cụm văn hóa xã Đăk Dục) | 0,72 | Xã Đăk Dục | Đăng ký mới |
| CMĐ đất ở (Phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất Trường dân tộc bán trú Ngô Quyền xã Đăk Ang (cũ)) | 0,32 | Xã Đăk Ang | Đăng ký mới |

Diện tích thực giảm 35,09 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 1,03 ha; đất nông nghiệp khác 4,40 ha; đất thương mại dịch vụ 1,10 ha; đất công an 0,30 ha; đất giao thông 12,98 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,94 ha; đất thể thao 2,59 ha; đất công trình năng lượng 12,03 ha; đất bưu chính viễn thông 0,05 ha; đất tôn giáo 0,70 ha.

Diện tích đất ở tại nông thôn không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 573,19 ha.

l. Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan có 59,17 ha, chiếm 0,60% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 28,91 ha so với năm 2020. Trong đó:

- Diện tích thực tăng 33,20 ha (lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 5,55 ha; đất trồng cây lâu năm 26,34 ha; đất rừng sản xuất 1,00 ha; đất giao thông 0,31 ha) nhằm quy hoạch các công trình sau:

Bảng 29: Quy hoạch đất trụ sở cơ quan đến năm 2030

| Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Trụ sở cơ quan, doanh nghiệp | 25,20 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |
| Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện | 0,50 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Dự án Tòa án nhân dân huyện | 1,00 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi | 0,30 | TT Plei Kần | Đăng ký mới |
| Mở rộng trụ sở UBND xã Đăk Kan | 0,20 | Xã Đăk Kan | Đăng ký mới |
| QH trụ sở UBND mới | 5,00 | Xã Đăk Kan | Đăng ký mới |
| QH trụ sở Quốc Môn | 1,00 | Xã Pờ Y | Đăng ký mới |

Diện tích thực giảm 4,28 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 2,09 ha; đất giao thông 0,16 ha; đất chợ 0,40 ha; đất khu vui chơi giải trí 1,63 ha.

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 25,98 ha.

m. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

Đến năm 2030 diện tích xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 8,40 ha, chiếm 0,09% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 1,54 ha so với năm 2020. Diện tích tăng lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 1,35 ha và đất nuôi trồng thuỷ sản 0,20 ha nhằm quy hoạch các công trình sau: Nhà làm việc Trung tâm môi trường và Dịch vụ đô thị 0,50 ha; Trụ sở trách nhiệm Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ngọc Hồi 1,00 ha (TT Plei Kần); Xây dựng trụ sở Văn phòng Ban trồng rừng 0,05 ha (xã Đắk Kan).

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 6,86 ha.

o. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối trên địa bàn toàn huyện đến năm 2030 là 1.110,45 ha, chiếm 11,79% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 190,81 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất nông nghiệp khác 2,45 ha; đất quốc phòng 9,11 ha; đất cụm công nghiệp 18,55 ha, đất khoáng sản 0,25 ha; đất sản xuất vật liệu gốm sứ 39,08 ha; đất giao thông 23,88 ha; đất thủy lợi 37,46 ha; đất năng lượng 56,26 ha; đất nghĩa trang nghĩa địa 0,30 ha; đất mặt nước chuyên dùng 3,47 ha.

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 1.110,45 ha.

o. Đất có mặt nước chuyên dùng

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng trên địa bàn toàn huyện đến năm 2030 là 158,82 ha, chiếm 1,69% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 36,37 ha so với năm 2020.

Trong đó, thực giảm 43,21 ha do chuyển sang thương mại dịch vụ 10,00 ha; đất sản xuất phi nông nghiệp 1,83 ha; đất giao thông 7,72 ha; đất thủy lợi 22,00 ha; đất năng lượng 0,56 ha; đất ở tại nông thôn 1,10 ha.

Thực tăng 6,85 ha được lấy từ đất trồng cây lâu năm 3,38 ha; đất sông ngòi kênh rạch suối 3,47 ha để quy hoạch mặt nước hồ cảnh quan ở Thị trấn Plei Kần.

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 151,98 ha.

2.2.3.4. Đất chưa sử dụng:

Đến năm 2030 tổng diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện còn 1.208,02 ha, chiếm 1,44% tổng diện tích tự nhiên.

Diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn toàn huyện đến năm 2030 được đưa vào sử dụng là 155,69 ha, trong đó chuyển vào mục đích nông nghiệp 102,23 ha; đất phi nông nghiệp 53,46 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch là 155,69 ha.

2.2.3.5. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch

Trong giai đoạn quy hoạch, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình dự án là 4.691,07 ha trong đó:

- Đất trồng lúa: 56,06 ha;

- Đất trồng cây hàng năm: 1.381,57 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 2.225,03 ha;

- Đất rừng phòng hộ: 232,27 ha;

- Đất rừng đặc dụng: 32,59 ha;

- Đất rừng sản xuất: 696,77 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 66,78 ha;

2.2.3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch

Tổng diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện đưa vào sử dụng cho các mục đích trong giai đoạn quy hoạch là 155,69 ha, trong đó:

- Đưa vào đất nông nghiệp là 102,23 ha, cụ thể:

+ Đất rừng sản xuất: 100,25 ha;

+ Đất nông nghiệp khác: 1,98 ha.

- Đưa vào đất phi nông nghiệp là 53,46 ha, gồm các loại đất:

+ Đất quốc phòng: 15,03 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 1,01 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng: 22,57 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 14,23 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 0,62 ha.

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng.

2.3.1. Đất đô thị:

Đến năm 2030 diện tích đất đô thị là 2.510,63 ha, chiếm 2,99% diện tích tự nhiên.

2.3.2. Khu sản xuất nông nghiệp (Khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm):

- Khu vực chuyên trồng lúa nước: Đến năm 2030 diện tích khu vực chuyên trồng lúa nước là 80,94 ha, chiếm 0,10% diện tích tự nhiên, phân bổ ở xã Đắk Kan.

- Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm: Đến năm 2030 diện tích khu trồng cây công nghiệp lâu năm là 15.276,45 ha, chiếm 18,20% diện tích tự nhiên, tập trung ở 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2.3.3. Khu lâm nghiệp (Khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)

- Khu vực đất rừng phòng hộ: Đến năm 2030 khu rừng phòng hộ có 6.916,52 ha, chiếm 8,24% diện tích tự nhiên, có ở 2 xã: Xã Pờ Y (163,46 ha) và xã Đăk Ang (6.753,06 ha).

- Khu vực đất rừng đặc dụng: Đến năm 2030 khu rừng phòng hộ có 10.699,70 ha, chiếm 13,00% diện tích tự nhiên, có ở 4 xã: Xã Pờ Y (1.030,19 ha); xã Sa Loong (9.533,16 ha) và xã Đắk Kan (136,35 ha).

- Khu vực rừng sản xuất: Việc bảo vệ và phát triển rừng phải dựa trên nền tảng là quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, đảm bảo an ninh môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thực hiện hiệu quả chức năng phòng hộ, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, giữ nguồn nước, góp phần giảm nghèo khu vực nông thôn và miền núi.

Đến năm 2030 khu vực rừng sản xuất có 21.884,60 ha, chiếm 26,07% diện tích tự nhiên, phân bổ ở các xã trên địa bàn huyện, nhiều nhất là xã Đắk Nông (5.754,27 ha); xã Đắk Xú (5.964,84 ha).

2.3.4. Khu phát triển công nghiệp (Khu công nghiệp, cụm công nghiệp):

Trên cơ sở các lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, địa mạo,… huyện đã quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tập trung. Việc quy hoạch này để vừa thuận tiện cho việc quản lý, thu hút đầu tư, thu hút lao động và giảm thiểu tác hại do ô nhiễm môi trường. Khu phát triển các cụm công nghiệp với tổng diện tích là 1.752,19 ha, chiếm 0,35% tổng diện tích tự nhiên. Bao gồm Quy hoạch cụm CN-TTCN ở TT Plei Kần; Cụm CN Nông Nhầy II xã Đắk Nông; Khu công nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Pờ Y; Cụm Công nghiệp - TTCN xã Đắk Xú.

2.3.5. Khu thương mại dịch vụ:

Đến năm 2030 diện tích khu thương mại dịch vụ là 48,25 ha, chiếm 0,06% diện tích tự nhiên, phân bổ ở các xã, thị trấn: Xã Pờ Y (21,86 ha); xã Sa Loong (7,36 ha); xã Đắk Xú (1,23 ha); xã Đắk Dục (8,80 ha); xã Đắk Ang (9,00 ha).

2.3.6. Khu đô thị - thương mại - dịch vụ:

Trong giai đoạn tới tập trung phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình dịch vụ, phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống. Đến năm 2030 khu đô thị - thương mại – dịch vụ có 307,38 ha, chiếm 0,37% tổng diện tích tự nhiên.

Phát triển thị trấn Plei Kần trở thành đô thị loại IV, là trung tâm kinh tế -chính trị của huyện. Trong đó thương mại, dịch vụ đóng vai trò chủ đạo.

Ngoài ra khu đô thị thị trấn Plei Kần là một trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của huyện và là vùng kinh tế động lực để phát triển khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh KonTum, đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng trong tỉnh với các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và với các nước Lào, Campuchia, Thái Lan.

2.3.7. Khu dân cư nông thôn:

Đến năm 2030 diện tích khu dân cư nông thôn là 803,60 ha, chiếm 0,99% tổng diện tích tự nhiên.

Nhằm đáp ứng được nhu cầu đất ở phát sinh của người dân ngày càng cao. Hiện nay huyện đã tiến hành lập quy hoạch đất ở theo mạng lưới điểm dân cư nông thôn, các khu trung tâm.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Phương án Quy  hoạch huyện Ngọc Hồi đến năm 2030 điều tiết nguồn thu từ đất, trên cơ sở các yếu tố gia tăng giá trị đất, đã đa dạng hóa hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai như đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác giá trị đất tăng thêm từ quỹ đất hai bên tuyến đường mới mở, xây dựng mới hạ tầng khu dân cư,…

Phương án Quy hoạch quản lý chặt chẽ mục đích sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Theo đó, quy hoạch sử dụng đất không chỉ để quản lý (giao đất, thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng...) mà là quá trình tối đa hóa giá trị của bất động sản. Trong quy hoạch, phải xây dựng theo các lộ trình: Hạ tầng - nhà ở và dân cư, kiên quyết hạn chế và chấm dứt việc giao đất không đúng theo quy hoạch.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,  việc thu hồi đất để phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế -  xã hội là một quá trình tất yếu, tác động rất lớn đến người bị thu hồi đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ sử dụng đất.

Từ phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện; dự kiến các khoản thu chi như sau:

Thu từ các khu dân cư đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất khoảng 6.713.647.000.000 đồng;

Chi bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cây cối, hoa màu khoảng  3.951.892.067.000 đồng;

Cân đối thu chi:  2.761.754.933.000 đồng.

| STT | Loại đất | Diện tích | Đ.giá | Đ.giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) | (1.000 đ/m2) | (1.000 đ/ha) | (1.000 đ/ha) |  |
|  | Dự kiến các khoản chi: |  |  |  | 3.951.892.067 |  |
| 1 | Chi cho thu hồi đất trồng lúa còn lại | 3,49 | 16 | 160.000 | 558.400 | Thị trấn Plei Kần |
|  |  | 106,97 | 15 | 150.000 | 16.045.500 | Các xã |
| 2 | Chi cho thu hồi đất trồng cây hàng năm còn lại | 66,40 | 11 | 110.000 | 7.304.000 | Thị trấn Plei Kần |
|  |  | 2190,12 | 10 | 100.000 | 219.012.000 | Các xã |
| 3 | Chi cho thu hồi đất trồng cây lâu năm | 335,87 | 10 | 100.000 | 33.587.000 | Thị trấn Plei Kần |
|  |  | 3928,56 | 9 | 90.000 | 353.570.400 | Các xã |
| 4 | Chi cho thu hồi đất rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng | 1648,08 | 4,5 | 45.000 | 74.163.600 | Các xã |
| 5 | Chi cho thu hồi đất nuôi trồng thủy sản | 5,38 | 16 | 160.000 | 860.800 | Thị trấn Plei Kần |
|  |  | 62,07 | 14 | 140.000 | 8.689.800 | Các xã |
| 6 | Chi cho thu hồi đất ở tại nông thôn | 36,48 | 550 | 5.500.000 | 200.640.000 | Các xã |
| 7 | Chi cho thu hồi đất ở tại đô thị | 8,88 | 1150 | 11.500.000 | 102.120.000 | Thị trấn Plei Kần |
| 8 | Chi hỗ trợ cho thu hồi đất nông nghiệp | 8346,94 | 11,72 | 351.667 | 2.935.340.567 | (gấp 3 lần giá đất thu hồi) |

| STT | Loại đất | Diện tích | Đ.giá | Đ.giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) | (1.000 đ/m2) | (1.000 đ/ha) | (1.000 đ/ha) |  |
|  | Dự kiến các nguồn thu: |  |  |  | 6.713.647.000 |  |
| 1 | Thu từ giao đất ở tại đô thị | 130,69 | 1150 | 11.500.000 | 1.502.935.000 | Thị trấn Plei Kần |
| 2 | Thu từ giao đất ở tại nông thôn | 231,81 | 550 | 5.500.000 | 1.274.955.000 | Các xã |
| 3 | Thu từ thuê đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất cụm công nghiệp (TMD, SKC, SKN) | 122,50 | 460 | 4.600.000 | 563.500.000 | Thị trấn Plei Kần |
|  |  | 1518,47 | 220 | 2.200.000 | 3.340.634.000 | Các xã |
| 4 | Thu từ thuê đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 9,33 | 40 | 400.000 | 3.732.000 | Các xã |
| 5 | Thu từ thuê đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 19,82 | 15 | 150.000 | 2.973.000 | Thị trấn Plei Kần |
|  |  | 249,18 | 10 | 100.000 | 24.918.000 | Các xã |

3.2. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng bảo đảm an ninh lương thực;

Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã duy trì diện tích canh tác trồng lúa 1.594,90 ha; góp phần đảm bảo an ninh lương thực cục bộ trên địa bàn huyện.

Việc chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp trong một thời gian ngắn, nhất là tại các xã trồng lúa có điều kiện canh tác tốt, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện mà thiếu cân nhắc đến hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội - môi trường lâu dài sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của một bộ phận nông dân và đe dọa mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực cục bộ trên địa bàn huyện.

3.3. Đánh tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất;

Phương án quy hoạch sử dụng đất đã tạo thêm quỹ đất ở tại đô thị khoảng 295,41 ha, đất ở tại nông thôn khoảng 803,60 ha để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị di dời do ảnh hưởng của thiên tai; thu hồi đất khi thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng, bố trí đất cho các hộ tăng thêm tự nhiên, dãn dân và tăng cơ học cho dân số đến các khu công nghiệp, đô thị mới của huyện; đồng thời tạo quỹ đất để phát triển thị trường bất động sản tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Quy hoạch sử dụng đất có tác động tích cực cũng như tiêu cực đối với việc giải quyết quỹ đất ở, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất:

* Tác động tích cực:

- Giải quyết được nhu cầu đất ở của người dân.

- Thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn thông qua bố trí quỹ đất cho hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội ở nông thôn nhằm nâng cao mức hưởng thụ phúc lợi vùng nông thôn, giảm dần chênh lệch giữa nông thôn và thành thị theo hướng đô thị hóa nông thôn.

* Tác động tiêu cực

- Khi thực hiện các dự án lớn như xây dựng các tuyến đường giao thông liên tỉnh, các khu công nghiệp,... thì nhà nước phải thực hiện công tác thu hồi đất của dân. Việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nhân dân như ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt hằng ngày, việc làm,...

- Việc thực hiện chính sách đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cũng nhiều bất cập, chủ yếu chi trả bằng tiền, người có đất nông nghiệp bị thu hồi tự lo chuyển đổi nghề, nhiều người sau khi bị thu hồi đất bị rơi vào tình trạng thất nghiệp, không ổn định cuộc sống.

- Tăng tỷ lệ thất nghiệp lao động ở nông thôn do thời gian tới thực hiện các công trình, dự án phi nông nghiệp làm giảm đi diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn.

3.4. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng;

Phương án quy hoạch sử dụng đất về cơ bản đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư nông thôn. Xác định quỹ đất cho phát triển các đô thị giữ vai trò chủ đạo và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư phù hợp với sự phân bố và phát triển lực lượng sản xuất. Quy hoạch các khu đô thị mới, khu tái định cư, các trung tâm cụm xã, dành đủ đất để xây dựng kiên cố hóa các công trình phúc lợi công cộng như trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, chợ... sẽ góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Phương án quy hoạch cũng đã xác định quỹ đất hợp lý để xây dựng các công trình hạ tầng như quỹ đất để phát triển hệ thống giao thông, đất để xây dựng các công trình văn hóa; thể dục thể thao như: Hệ thống nhà văn hóa huyện, xã, thị trấn, công viên văn hóa, công viên cây xanh giải trí, quảng trường, đài tưởng niệm, sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm thể dục thể thao,...

Việc bố trí quỹ đất phục vụ phát triển trung tâm huyện, các xã theo chương trình nông thôn mới thúc đẩy quá trình đầu tư phát triển sản xuất, tập trung dân cư mật độ cao, hình thành cơ cấu sản xuất hiện đại, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại góp phần cụ thể thực hiện chủ trương đô thị hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hóa trên địa bàn.

3.5. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc;

Quy hoạch sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cảnh quan và tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham gia các dịch vụ nâng cao đời sống. Quy hoạch phải tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước, đặc biệt là Luật Di sản văn hóa; tôn trọng, giữ gìn tối đa các di tích gốc, đặc điểm di tích, phục hồi các di tích phải đảm bảo tính khoa học, khách quan; phục hồi lại rừng, chú trọng trồng các loại cây bản địa, bảo đảm tạo dấu ấn sâu sắc đối với du khách. Phải lựa chọn vị trí phù hợp; bố trí lại khu đón tiếp, nhà ban quản lý, khu dịch vụ, bãi đỗ xe bảo đảm không ảnh hưởng quá lớn đến quỹ đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đồng thời, chú trọng bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải tại các điểm du lịch; xây dựng các tua, tuyến du lịch trong khoảng thời gian hợp lý nhất tạo điều kiện tốt cho du khách tham quan...

3.6. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp l‎ý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ.

- Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất lâm nghiệp là 39.500,82 ha, chiếm 47,06% tổng diện tích tự nhiên, trong đó rừng sản xuất có diện tích 21.884,60 ha, đất rừng phòng hộ có diện tích 6.916,52 ha, đất rừng đặc dụng có diện tích 10.699,70 ha góp phần hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bảo vệ đất và môi trường.

- Tuy nhiên, cũng theo phương án quy hoạch này, trong vòng 10 năm tới diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên khá lớn 5.125,46 ha nhất là đất khu công nghiệp tăng 1.752,19 ha; đất ở tại đô thị tăng 130,69 ha; đất ở tại nông thôn tăng 230,42 ha, đất phát triển hạ tầng tăng 1.610,01 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 301,83 ha,… Điều này dự báo một phần diện tích đất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp đồng thời làm gia tăng khả năng phát thải chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt vào môi trường, tạo nguy cơ gây ô nhiễm vào môi trường đất, môi trường nước, môi trường công cộng nếu ngay từ bây giờ không đề ra được giải pháp hữu hiệu.

- Phương án đã định hướng việc bố trí thu gom, xử lý các loại chất thải rắn phát sinh trên địa bàn; đồng thời quy hoạch sắp xếp lại các nghĩa trang, nghĩa địa theo hướng tập trung nhằm tiết kiệm quỹ đất và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phần IV
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

(UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum)

## Chỉ tiêu sử dụng đất theo các mục đích sử dụng

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Căn cứ Công văn số 2362/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/09/2020 của Sở tài nguyên và Môi trường v/v tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

Căn cứ quy định tại Khoản 4;  Điều 11; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định “Trường hợp đến thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được phê duyệt nhưng trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất”. Do đó Chỉ tiêu phân bổ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được lấy theo Chỉ tiêu phân bổ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp tỉnh cụ thể như sau:

## Bảng 30: Chỉ tiêu phân bổ kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 83.936,2 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 74.941,01 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.616,41 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.192,29 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 14.308,03 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 12.410,47 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 6.989,63 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11.762,71 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 27.685,58 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 252,18 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 10,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.943,52 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 966,62 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,13 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 470,00 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 27,03 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 683,41 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 692,47 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 98,10 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 151,88 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.366,06 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 21,33 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng | DKV | 94,73 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 771,10 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 250,71 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 59,70 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 16,26 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 581,69 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 118,35 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 569,33 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 91,69 |

a) Đất nông nghiệp

Chỉ tiêu phân bổ đất nông nghiệp năm 2020 tiếp tục phân bổ cho năm 2021 là 74.941,01 ha. Trong đó: Đất trồng lúa 1.616,41 ha (đất chuyên trồng lúa nước 1.192,29 ha); đất trồng cây hàng năm khác 14.308,03 ha; đất trồng cây lâu năm 12.410,47 ha; đất rừng phòng hộ 6.989,63 ha; đất rừng đạc dụng 11.762,71 ha; đất rừng sản xuất 27.685,58 ha; đất nuôi trồng thủy sản 252,18 ha; đất nông nghiệp khác 10,00 ha.

b) Đất phi nông nghiệp

Chỉ tiêu phân bổ đất phi nông nghiệp năm 2020 tiếp tục phân bổ cho năm 2021 là 8.943,52 ha. Trong đó: Đất quốc phòng 966,62 ha; đất an ninh 5,13 ha; đất khu công nghiệp 470,00 ha; đất cụm công nghiệp 27,03 ha; đất thương mại, dịch vụ 683,41 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 692,47 ha; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 98,10 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 151,88 ha; đất phát triển hạ tầng 3.366,06 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 21,33 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 94,73 ha; đất ở tại nông thôn 771,10 ha; đất ở tại đô thị 250,71 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 59,70 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 16,26 ha; đất sông suối 581,69 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 118,35 ha; đất phi nông nghiệp khác 569,33 ha.

c) Đất chưa sử dụng:

Chỉ tiêu phân bổ đất chưa sử dụng năm 2020 tiếp tục phân bổ cho năm 2021  là 91,69 ha.

1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi trong năm 2021 cụ thể như sau:

## Bảng 31 : Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực năm 2021

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 83.936,25 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 76.685,31 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.640,27 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 80,94 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 17.009,21 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 18.821,84 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.148,79 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 10.732,29 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 20.717,14 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 605,77 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 10,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.902,51 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 450,82 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,45 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKN | 470,00 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 5,60 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 190,90 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 112,89 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 104,98 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.212,47 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,68 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,40 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 616,54 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 239,85 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 30,06 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,03 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |  |
| 2.19 | Đất sông, suối | SON | 1.256,21 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 195,18 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,45 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.348,43 |

a) Đất nông nghiệp

Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 là 76.685,31 ha. Trong đó: Đất trồng lúa 1.640,27 ha (đất chuyên trồng lúa nước 80,94 ha); đất trồng cây hàng năm khác 17.009,21 ha; đất trồng cây lâu năm 18.821,84 ha; đất rừng phòng hộ 7.148,79 ha; đất rừng đặc dụng 10.732,29 ha; đất rừng sản xuất 20.717,14ha; đất nuôi trồng thủy sản 605,77 ha; đất nông nghiệp khác 10,00 ha.

Diện tích đất nông nghiệp phân bổ cho các xã, thị trấn sau: Thị trấn Plei Kần 1.736,59 ha; xã Pờ Y 7.749,09 ha; xã Sa Loong  17.055,33 ha; xã Đăk Xú 11.548,88 ha; xã Đăk Nông 8.882,56 ha; xã Đăk Kan 8.357,13 ha; xã Đăk Dục 8.181,38 ha; xã Đăk Ang 13.174,35 ha.

b) Đất phi nông nghiệp

Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 là 5.902,51 ha. Trong đó: Đất quốc phòng 450,82 ha; đất an ninh 6,45 ha; đất khu công nghiệp 470,00 ha; đất cụm công nghiệp 5,60 ha; đất thương mại, dịch vụ 190,90 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 112,89 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 104,98 ha; đất phát triển hạ tầng 2.212,47 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 2,68 ha; đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng 1,40 ha; đất ở tại nông thôn 616,54 ha; đất ở tại đô thị 239,85ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 30,06 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 6,03 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.256,21 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 195,18 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,45 ha.

Diện tích đất phi nông nghiệp được phân bổ cho các xã sau: Thị trấn Plei Kần 772,27 ha; xã Pờ Y 1.315,33 ha; xã Sa Loong 880,69 ha; xã Đăk Xú 665,60 ha; xã Đăk Nông 466,72 ha; xã Đăk Kan 692,52 ha; xã Đăk Dục 424,20 ha; xã Đăk Ang 685,48 ha.

c) Đất chưa sử dụng:

Nhu cầu sử dụng đất chưa sử dụng năm 2021 là 1.348,43 ha. Diện tích đất chưa sử dụng được phân bổ cho các xã sau: Thị trấn Plei Kần 2,07 ha; xã Pờ Y 416,69 ha; xã Sa Loong 261,28 ha; xã Đăk Xú 4,50 ha; xã Đăk Nông 226,20 ha; xã Đăk Kan 279,81 ha; xã Đăk Dục 43,08 ha; xã Đăk Ang 114,80 ha.

## 1.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Trong kế hoạch sử dụng đất năm trước vẫn còn một số chỉ tiêu chưa thực hiện hết cần phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, cụ thể các chỉ tiêu sau:

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng đến 31/10/2020 | Chỉ tiêu phân bổ cấp tỉnh đến năm 2020 | Tăng, giảm so với hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích tự nhiên |  | 83.936,2 | 83.936,2 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 77.902,25 | 74.941,01 | -2.961,24 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.705,96 | 1.616,41 | -89,55 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 80,94 | 1.192,29 | 1.111,35 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 17.379,46 | 14.308,03 | -3.071,43 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 19.559,16 | 12.410,47 | -7.148,69 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.148,79 | 6.989,63 | -159,16 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 10.732,29 | 11.762,71 | 1.030,42 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 20.767,92 | 27.685,58 | 6.917,66 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 608,67 | 252,18 | -356,49 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  | 10 | 10 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.670,29 | 8.943,52 | 4.273,23 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 280,54 | 966,62 | 686,08 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,45 | 5,13 | -1,32 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  | 470 | 470 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  | 27,03 | 27,03 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 4,89 | 683,41 | 678,52 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 95,75 | 692,47 | 596,72 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  | 98,1 | 98,1 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 96,02 | 151,88 | 55,86 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.867,13 | 3.366,06 | 1.498,93 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,68 | 21,33 | 18,65 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng | DKV | 0,48 | 94,73 | 94,25 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 608,01 | 771,1 | 163,09 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 174,34 | 250,71 | 76,37 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 30,26 | 59,7 | 29,44 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,85 | 16,26 | 9,41 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |  |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.301,26 | 581,69 | -719,57 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 195,18 | 118,35 | -76,83 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,45 | 569,33 | 568,88 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.363,71 | 91,69 | -1.272,02 |

- Đất trồng chuyên trồng lúa: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 1.111,35 ha.

- Đất rừng Đặc dụng: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 1.030,42 ha.

- Đất rừng sản xuất: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 6.917,66 ha.

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 10ha.

- Đất quốc phòng: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 686,08ha.

- Đất khu công nghiệp: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 470,00 ha.

- Đất cụm công nghiệp: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 27,03 ha.

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 678,52 ha.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 596,72 ha.

- Đất cho hoạt động khoáng sản: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 98,10 ha.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 55,86 ha.

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 1.498,93 ha.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 18,65 ha.

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 94,25 ha.

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 163,09 ha.

- Đất ở tại đô thị: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 76,37 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 29,44 ha.

- Đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 9,41 ha.

- Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích chưa thực hiện hết chỉ tiêu phân bổ là 568,88 ha.

Từ những chỉ tiêu phân bổ còn lại của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi bố trí các công trình tiếp tục thực hiện trong năm 2021 như sau:

## Bảng 32. Danh mục công trình dự án từ năm 2020 chuyển qua năm 2021

| STT | Danh mục công trình | Diện tích QH (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 1.293,69 | 24,13 | 1.269,56 |  |
| 1 | Trường bắn, thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngọc Hồi | 144,20 |  | 144,20 | xã Đăk Kan |
| 2 | Đồn biên phòng Đăk Nông (675) di chuyển về Đăk Dục | 12,00 |  | 12,00 | xã Đăk Dục |
| 3 | Di chuyển đồn biên phòng Sa Loong (701) sang vị trí mới | 12,00 |  | 12,00 | xã SaLoong |
| 4 | Chốt chiến đấu dân quân thường trực xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi | 2,03 |  | 2,03 | xã Pờ Y |
| 5 | Lập thủ tục giao đất cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum xây dựng công trình Quốc phòng | 0,05 |  | 0,05 | TT Plei Kần |
| 6 | Nhà trực quản giáo, hỏi cung, thăm gặp và tiếp tế tại Công an huyện Ngọc Hồi | 0,30 | 0,30 |  | TT Plei Kần |
| 7 | Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi | 0,3 |  | 0,3 | TT Plei Kần |
| 8 | Đất Khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y | 470 |  | 470 | xã Pờ Y |
| 9 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất công nghiệp | 12,95 | 12,95 |  | xã Pờ Y |
| 10 | Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (GĐ 1) | 24,3 | 4,62 | 19,68 | xã Pờ Y |
| 11 | Dự án xây dựng Khách sạn, Văn phòng làm việc kết hợp với các hoạt động dịch vụ, Thương mại | 4,4 |  | 4,4 | xã Pờ Y |
| 12 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất thương mại, dịch vụ | 123,14 |  | 123,14 | xã Pờ Y |
| 13 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất Kho tàng, bến bãi | 30,4 |  | 30,4 | xã Pờ Y |
| 14 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất văn phòng, cơ quan (trong khu Trung tâm dịch vụ cửa khẩu) | 26,43 |  | 26,43 | xã Pờ Y |
| 15 | Cây xăng thương mại | 0,35 |  | 0,35 | xã Pờ Y |
| 16 | Thu hồi đất để thực hiện theo Quy hoạch chi tiết thị trấn Plei Kần | 0,5 |  | 0,5 | TT Plei Kần |
| 17 | Thủy điện Plei Kần | 120,9 | 2,34 | 118,56 | TT Plei Kần |
| 18 | Thủy điện Plei Kần Hạ | 20,5 |  | 20,5 | TT Plei Kần |
|  |  | 15,07 |  | 15,07 | Xã Đăk Kan |
| 19 | Thủy điện Đăk sú 2 | 12,88 |  | 12,88 | xã Đăk Xú |
|  |  | 10,8 |  | 10,8 | xã Đăk Nông |
| 20 | Trạm cắt 220kV Pờ Y và nhánh rẽ 220kV đất nối vào đường dây 220kV Xekaman 1 - Plei Ku 2; đường dây 220kV Nam Kong 3 - Trạm cắt Pờ Y | 22,65 |  | 22,65 | xã Pờ Y |
| 21 | Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố, thành phố của tỉnh Kon Tum (KfW 3.1) | 0,08 |  | 0,08 | TT Plei Kần |
| 22 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất Bãi đậu xe | 11,82 |  | 11,82 | xã Pờ Y |
| 23 | Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường HCM, điểm cuối giao với Km1489+500 đường HCM) | 19,2 | 3,41 | 15,79 | TT Plei Kần |
| 24 | Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia | 3,27 |  | 3,27 | xã Pờ Y |
| 25 | Đường trục chính nội đồng thôn Chả Nội 1 nối dài | 0,15 | 0,15 | - | xã Đăk Dục |
| 26 | Đường vào khu sản xuất Đăk Hú nối dài | 0,55 | 0,55 | - | xã Đăk Dục |
| 27 | Đường nông thôn mới Tà Na | 0,2 |  | 0,2 | xã Đăk Xú |
| 28 | Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Mế | 0,23 |  | 0,23 | xã Pờ Y |
| 29 | Đường vào đồn Biên phòng 675 | 0,52 |  | 0,52 | xã Đăk Dục |
| 30 | Đường quy hoạch trung tâm hành chính mới (tuyến số 1) | 9,95 |  | 9,95 | TT Plei Kần |
| 31 | Trường mầm non trung tâm xã Đăk Nông | 0,69 |  | 0,69 | xã Đăk Nông |
| 32 | Nâng cấp mở rộng hệ thống nước sinh hoạt thôn Đăk Sút 2 | 0,07 |  | 0,07 | xã Đăk Ang |
| 33 | Mở rộng khu dân cư phía Đông thị trấn Plei Kần (Hai bên đường trung tâm TT Plei Kần) | 8 |  | 8 | TT Plei Kần |
| 34 | Khu dân cư mới phía Bắc thị trấn Plei Kần (Khu Đăk Tráp) | 43 |  | 43 | TT Plei Kần |
| 35 | Mở rộng Khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi | 12,68 |  | 12,68 | TT Plei Kần |
| 36 | Đấu giá quyền sử dụng đất Khu bệnh viện cũ - Đường Nguyễn Huệ | 0,6 |  | 0,6 | TT Plei Kần |
| 37 | Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư mới - Khu trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi | 0,7 |  | 0,7 | TT Plei Kần |
| 38 | Đấu giá quyền sử dụng lô đất Đường Nguyễn trung trực - Tô Vĩnh Diện | 0,02 |  | 0,02 | TT Plei Kần |
| 39 | Đấu giá lô đất quy hoạch trung tâm hành chính (Khu dân cư mới) | 0,02 | 0,02 |  | TT Plei Kần |
| 40 | Đấu giá đất trụ sở Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi | 0,82 |  | 0,82 | TT Plei Kần |
| 41 | Đấu giá đất trụ sở Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị | 0,09 | 0,09 | - | TT Plei Kần |
| 42 | Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi (bãi rác huyện Ngọc Hồi) | 13 |  | 13 | xã Đăk Kan |
| 43 | Nghĩa trang nhân dân xã Pờ Y | 10 |  | 10 | xã Pờ Y |
| 44 | Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông và thôn Đăk Rơ Me, xã Đăk Ang huyện Ngọc Hồi của HTX Vạn Thành. | 0,34 |  | 0,34 | xã Đăk Nông |
|  |  | 0,66 |  | 0,66 | xã Đăk Ang |
| 45 | Dự án thai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường | 4 |  | 4 | xã Đăk Nông |
| 46 | Mở rộng mỏ khai thác cát hợp tác xã Vạn Thành | 0,76 |  | 0,76 | xã Đăk Nông |
|  |  | 0,4 |  | 0,4 | xã Đăk Ang |
| 47 | Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại ranh giới hành chính thôn Chả Nội 1, xã Đăk Dục; Thôn Long Dôn xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei | 1,33 |  | 1,33 | xã Đăk Ang |
|  |  | 0,27 |  | 0,27 | xã Đăk Dục |
| 48 | Thuê đất để làm mặt bằng sân công nghiệp và xây dựng công trình tạm để khai thác cát làm VLXD thông thường tại thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi | 0,1 |  | 0,1 | TT Plei Kần |
| 49 | Dự án trang trại hỗn hợp CLC Đăk Ang 1 | 0,65 |  | 0,65 | xã Đăk Ang |
| 50 | Dự án trang trại hỗn hợp CLC Đăk Ang 2 | 0,7 |  | 0,7 | xã Đăk Ang |
| 51 | Dự án trang trại hỗn hợp CLC Đăk Kan 1 | 0,7 |  | 0,7 | xã Đăk Kan |
| 52 | Dự án trang trại hỗn hợp CLC Đăk Kan 2 | 0,68 |  | 0,68 | xã Đăk Kan |
| 53 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái của Công ty CP năng lượng Tây Nguyên Xanh | 0,62 |  | 0,62 | xã Đăk Xú |
| 54 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái của Công ty CP năng lượng Hoa Tây Nguyên | 0,62 |  | 0,62 | xã Đăk Xú |
| 55 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái của Công ty CP năng lượng High Land | 0,62 |  | 0,62 | xã Đăk Xú |
| 56 | Dự án trang trại nông nghiệp CLC Ngọc Tiền của Công ty TNHH năng lượng xanh Châu Nguyên Phát | 0,59 |  | 0,59 | xã Đăk Xú |
| 57 | Dự án trang trại nông nghiệp xanh Khuê Minh Phát của Công ty TNHH Khuê Minh Phát | 0,59 |  | 0,59 | xã Đăk Xú |
| 58 | Dự án trang trại nông nghiệp CLC Ngọc Hồi của Công ty An Nam Phát | 0,54 |  | 0,54 | xã Đăk Xú |
| 59 | Dự án trang trại nông nghiệp CLC Ngọc Hồi của Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh An Minh Phát | 0,54 |  | 0,54 | xã Đăk Xú |
| 60 | Dự án nông nghiệp công nghệ cao trồng cây dược liệu, trồng nấm của ông Trần Văn Trưởng | 1,2 |  | 1,2 | xã Đăk Xú |
| 61 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo cuả Công ty TNHH MTV Ngọc Huy Ngọc Hồi | 0,61 |  | 0,61 | xã Đăk Dục |
| 62 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo cuả Công ty TNHH Hoàng Gia | 0,62 |  | 0,62 | xã Đăk Dục |
| 63 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo cuả Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thanh Hà | 0,62 |  | 0,62 | xã Đăk Dục |
| 64 | Trang trại nông nghiệptổng hợp SHP của công ty CPĐTTP thương mại SHP | 0,11 |  | 0,11 | xã Đăk Nông |
| 65 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị (đã chuyển 0,38 ha năm 2020) | 2,6 |  | 2,6 | TT Plei Kần |
| 66 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn (đã chuyển 0,16ha) năm 2020) | 1,00 |  | 1,00 | xã Pờ Y |
| 67 | Chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất ở nông thôn | 1,20 |  | 1,20 | xã SaLoong |
| 68 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn (đã chuyển 0,04 ha năm 2020) | 2,09 |  | 2,09 | xã SaLoong |
| 69 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn (đã chuyển 0,08 ha năm2020) | 1,00 |  | 1,00 | xã Đăk Nông |
| 70 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn (đã chuyển 0,11ha năm 2020) | 0,50 |  | 0,50 | xã Đăk Kan |
| 71 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn (đã chuyển 0,15 ha năm 2020) | 0,82 |  | 0,82 | xã Đăk Xú |
| 72 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn | 1,00 |  | 1,00 | xã Đăk Dục |
| 73 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn | 1,10 |  | 1,10 | xã Đăk Ang |
| 74 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất văn hóa | 0,10 |  | 0,10 | xã Đăk Kan |
| 75 | Chuyển mục đích đất lúa sang đất trồng cây lâu năm | 5,60 |  | 5,60 | xã SaLoong |
| 76 | Chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước (LUC) sang đất trồng cây hàng năm khác (NHK), đất trồng cây lâu năm (CLN) | 20,00 |  | 20,00 | xã Đăk Xú |
|  |  | 20,00 |  | 20,00 | xã Đăk Xú |
| 77 | Chuyển mục đích đất lúa sang đất trồng cây hằng năm khác | 17,00 |  | 17,00 | xã Pờ Y |

## 1.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Ngọc Hồi được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo là căn cứ xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở các chỉ tiêu Điều chỉnh Quy hoạch giai đoạn 2016 – 2020 của huyện Ngọc Hồi; Các công trình dự án đưa vào kế hoạch năm 2020 chưa thực hiện chuyển qua thực hiện năm 2021 và Công trình đề xuất mới năm 2021 đã được rà soát theo Công văn số 2362/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/09/2020 của Sở tài nguyên và Môi trường v/v tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

a) Đất nông nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 77,902,25 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 76.685,31 ha; chiếm 91,36% diện tích tự nhiên, giảm so với hiện trạng là 1.217,24 ha, trong đó:

* Đất trồng lúa

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1.705,96 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1.640,27 ha; giảm so với hiện trạng là 65,69 ha.

- Nguyên nhân: giảm 65.69 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 37,00 ha; đất trồng cây lâu năm 25,60 ha; đất phát triển hạ tầng 1,89 ha; đất ở tại nông thôn 1,20 ha.

* Đất trồng cây hàng năm khác

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 17.379,46 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 17.009,21 ha; giảm 370,13 ha so với hiện trạng.

Nguyên nhân: + Giảm 407,25 ha do chuyển sang đất quốc phòng 1,05 ha; đất khu công nghiệp 172,50 ha; đất thương mai dịch vụ 122,46 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 18,23 ha; đất phát triển hạ tầng 85,14 ha; đất ở tại nông thôn 4,40ha; đất ở đô thị 2,76ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,10 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng 0,61ha

+ Tăng 37,00 ha: lấy từ đất trồng lúa 37,00 ha.

* Đất trồng cây lâu năm

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 19.559,16 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 18.821,84 ha; giảm so với hiện trạng là 737,32 ha.

- Nguyên nhân: + Giảm 762,92 ha do chuyển sang đất nông nghiệp khác 10,00ha; đất quốc phòng 145,04 ha; đất khu công nghiệp 295,71 ha; đất cụm công nghiệp 5,60 ha; đất thương mại, dịch vụ 63,55 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,70 ha; đất phát triển hạ tầng 149,59 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 13,00 ha; đất ở tại nông thôn 3,11 ha; đất ở tại đô thị 64,02ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,30 ha; đất nghĩa trang nghĩa địa 10,00 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng 0,30 ha.

+ Tăng 25,60 ha do lấy từ đất trồng lúa 25,60 ha.

*Đất rừng phòng hộ

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 7.148,79 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 7.148,79 ha; giữ nguyên diện tích so với năm 2020.

*Đất rừng đặc dụng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 10.732,29 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 10.732,29 ha; giữ nguyên diện tích so với năm 2020.

* Đất rừng sản xuất

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 20.767,92 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 20.717,14 ha; giảm so với hiện trạng là 50,78 ha.

- Nguyên nhân: + Giảm 50,78 ha do chuyển sang đất quốc phòng 24,00 ha; đất phát triển hạ tầng 26,78 ha.

* Đất nuôi trồng thủy sản

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 608,67 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 605,77 ha; giảm so với hiện trạng 2,90 ha

- Nguyên nhân: + Giảm 2,90 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp 1,79 ha; đất phát triển hạ tầng 1,11 ha.

* Đất nông nghiệp khác

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,00 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 10,00 ha; tăng so với hiện trạng là 10,00ha

- Nguyên nhân: Tăng do diện tích đất từ mục đích khác chuyển sang 10,00ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 10,00 ha.

b)  Đất phi nông nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 4.670,29 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 5,902,51 ha; chiếm 7,03% diện tích tự nhiên, tăng so với hiện trạng là 1.232,22 ha, trong đó:

* Đất quốc phòng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 280,54 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 450,82 ha; tăng 170,28 ha so với hiện trạng.

- Nguyên nhân: Tăng do diện tích đất từ mục đích khác chuyển sang 170,28 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 1,05 ha; đất trồng cây lâu năm 145,04 ha; đất rừng sản xuất 24,00 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,19 ha.

* Đất an ninh

- Diện tích hiện trạng năm 2020  là 6,45 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 6,45 ha; không tăng giảm so với hiện trạng.

* Đất khu công nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,00 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 470,00 ha; tăng 470,00 ha so với hiện trạng.

- Nguyên nhân: Tăng do diện tích đất từ mục đích khác chuyển sang 470,00 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 172,50 ha; đất trồng cây lâu năm 295,71 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,79 ha.

* Đất cụm công nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,00 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 5,60ha; tăng 5,60ha so với hiện trạng.

- Nguyên nhân: Tăng do diện tích đất từ mục đích khác chuyển sang 5,60ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 5,60 ha.

* Đất thương mại, dịch vụ

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 4,89 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 190,90 ha; tăng 186,01 ha so với hiện trạng.

- Nguyên nhân: Tăng do diện tích đất từ mục đích khác chuyển sang 186,01 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 122,46 ha; đất trồng cây lâu năm 63,55 ha.

Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau:

## Bảng 33: Danh mục công trình đất thương mại dịch vụ

| STT | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 186,01 |  |
| 1 | Dự án xây dựng Khách sạn, Văn phòng làm việc kết hợp với các hoạt động dịch vụ, Thương mại | 4,40 | xã Pờ Y |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất thương mại, dịch vụ | 123,14 | xã Pờ Y |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất Kho tàng, bến bãi | 30,40 | xã Pờ Y |
| 4 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất văn phòng, cơ quan (trong khu Trung tâm dịch vụ cửa khẩu) | 26,43 | xã Pờ Y |
| 5 | Cây xăng thương mại | 0,35 | xã Pờ Y |
| 6 | Tạo mặt bằng Khu trung tâm thương mại kết hợp nhà phố (shophouse) | 1,29 | TT Plei Kần |

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 95,75 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 112,89 ha; tăng 17,14 ha so với hiện trạng.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 91,96 ha; tăng 20,93 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 3,79 ha.

- Diện tích đất từ mục đích khác chuyển sang 20,93 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 18,23 ha; đất trồng cây lâu năm 2,70 ha.

*Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 96,02 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 104,98 ha. tăng 8,96 ha so với hiện trạng.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 96,02ha,

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 8,96 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,61 ha; đất trồng cây lâu năm 0,30 ha; đất sông suối 6,95ha; đất chưa sử dụng 1,10 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 34: Danh mục công trình sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 8,96 | - | 8,96 |  |
| 1 | Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông và thôn Đăk Rơ Me, xã Đăk Ang huyện Ngọc Hồi của HTX Vạn Thành. | 0,34 |  | 0,34 | xã Đăk Nông |
|  |  | 0,66 |  | 0,66 | xã Đăk Ang |
| 2 | Dự án thai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường | 4,00 |  | 4,00 | xã Đăk Nông |
| 3 | Mở rộng mỏ khai thác cát hợp tác xã Vạn Thành | 0,76 |  | 0,76 | xã Đăk Nông |
|  |  | 0,40 |  | 0,40 | xã Đăk Ang |
| 4 | Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại ranh giới hành chính thôn Chả Nội 1, xã Đăk Dục; Thôn Long Dôn xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei | 1,33 |  | 1,33 | xã Đăk Ang |
|  |  | 0,27 |  | 0,27 | xã Đăk Dục |
| 5 | Thuê đất để làm mặt bằng sân công nghiệp và xây dựng công trình tạm để khai thác cát làm VLXD thông thường tại thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi | 0,10 |  | 0,10 | TT Plei Kần |
| 6 | Cát làm vật liệu xây dựng thông thường | 1,10 |  | 1,10 | TT Plei Kần |

* Đất phát triển hạ tầng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1.813,74 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 2.212,47 ha; tăng so với hiện trạng là 345,34 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1.866,21 ha, giảm do chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,92 ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 323,26 ha do lấy từ đất trồng lúa 1,89 ha; đất trồng cây hàng năm khác 85,14 ha; đất trồng cây lâu năm 149,59 ha; đất rừng sản xuất 26,78 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,11 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,79 ha;  đất ở tại nông thôn 0,18 ha; đất ở tại đô thị 3,41ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 37,91 ha và đất chưa sử dụng 13,46 ha.

Gồm các đất hạ tầng sau:

Đất giao thông:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1.440,76 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1.533,26 ha; tăng so với hiện trạng là 92,50 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1.440,76 ha, tăng 92,50 ha do diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: đất trồng lú 0,50ha; đất trồng cây hàng năm khác 31,97 ha; đất  trồng cây lâu năm 34,76 ha; đất rừng sản xuất 16,87 ha; đất ở nông thôn 0,18 ha; đất ở đô thị 3,41ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,13 ha; đất sông suối 0,34 ha; đất chưa sử dụng 4,34 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau:

## Bảng 35: Danh mục công trình đất giao thông

| STT | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 139,32 | 46,82 | 92,50 |  |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất Bãi đậu xe | 11,82 |  | 11,82 | xã Pờ Y |
| 2 | Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường HCM, điểm cuối giao với Km1489+500 đường HCM) | 19,20 | 3,41 | 15,79 | TT Plei Kần |
| 3 | Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia | 3,27 |  | 3,27 | xã Pờ Y |
| 4 | Đường trục chính nội đồng thôn Chả Nội 1 nối dài | 0,15 | 0,15 | - | xã Đăk Dục |
| 5 | Đường vào khu sản xuất Đăk Hú nối dài | 0,55 | 0,55 | - | xã Đăk Dục |
| 6 | Đường nông thôn mới Tà Na | 0,20 |  | 0,20 | xã Đăk Xú |
| 7 | Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Mế | 0,23 |  | 0,23 | xã Pờ Y |
| 8 | Đường vào đồn Biên phòng 675 | 0,52 |  | 0,52 | xã Đăk Dục |
| 9 | Đường quy hoạch trung tâm hành chính mới (tuyến số 1) | 9,95 |  | 9,95 | TT Plei Kần |
| 10 | Đường nội bộ khu đấu giá (khu bệnh viện cũ) | 0,50 |  | 0,50 | TT Plei Kần |
| 11 | Nâng cấp, mở rộng đường vào khu sản xuất thôn Ngọc Tặng (đi tiểu khu 178) xã Đak Kan | 2,50 |  | 2,50 | xã Đăk Kan |
| 12 | Đường Hoàng Thị Loan nối dài | 1,43 |  | 1,43 | TT Plei Kần |
| 13 | Đường liên xã Đăk Ang, Đăk Nông, Đăk Rơ Nga | 0,43 | 0,07 | 0,36 | xã Đăk Nông |
|  |  | 12,57 | 2,00 | 10,57 | xã Đăk Ang |
| 14 | Đường trung tâm phía nam thị trấn PleiKần | 20,00 |  | 20,00 | TT Plei Kần |
| 15 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ Quốc lộ 40 vào cửa khẩu Đăk Kôi -Kon Tuy Neak (Việt Nam - Cam Pu Chia) | 30,00 | 22,75 | 7,25 | xã Pờ Y |
| 16 | Đường N13 | 23,43 | 15,87 | 7,56 | xã Pờ Y |
| 17 | Đường đi khu sản xuất Dục Nội - Đăk Giang | 0,35 | 0,35 | - | xã Đăk Nông |
| 18 | Đường nội đồng thôn 4 qua Hào Phú | 0,50 | 0,50 | - | xã Đăk Kan |
| 19 | Đường thôn Ngọc Tặng đi Đăk Mốt | 0,89 | 0,89 | - | xã Đăk Kan |
| 20 | Mở rộng đường bao phía tây thị trấn PleiKần (điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai) | 0,30 |  | 0,30 | TT Plei Kần |
| 21 | Đường vào trường THCS xã Đăk Dục | 0,48 | 0,28 | 0,20 | xã Đăk Dục |
| 22 | Công trình đường vào chợ xã Pờ Y | 0,05 |  | 0,05 |  |

Đất thủy lợi:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 53,75 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 57,08 ha, tăng so với hiện trạng là 3,33ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 53,75ha;

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 3,33 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,04 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,79 ha; đất trồng cây lâu năm 1,02 ha; đất sông suối 0,46 ha; đất chưa sử dụng 0,02 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 36: Danh mục công trình đất thủy lợi

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 3,74 | 0,41 | 3,33 |  |
| 1 | Nâng cấp mở rộng hệ thống nước sinh hoạt thôn Đăk Sút 2 | 0,07 |  | 0,07 | xã Đăk Ang |
| 2 | Dự án công trình thủy lợi xã Pờ Y | 2,17 | 0,41 | 1,76 | xã Pờ Y |
| 3 | Kênh nhánh cấp 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Đăk Long 1, huyện Ngọc Hồi | 1,50 |  | 1,50 | xã SaLoong |

Đất xây dựng cơ sở văn hóa:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 10,07 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 10,17 ha, tăng so với hiện trạng 0,10ha

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 10,07ha, tăng 0,10 ha diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 0,10 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,10 ha;

- Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau:

## Bảng 37: Danh mục công trình đất văn hóa

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 0,10 |  | 0,10 |  |
| 1 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất văn hóa | 0,10 |  | 0,10 | xã Đăk Kan |

Đất cơ sở y tế:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 4,09 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 4,09 ha; giữ nguyên diện tích so với năm 2020.

Đất cơ sở giáo dục đào tạo:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 45,02 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 45,71 ha; tăng so với hiện trạng 0,69 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 45,02ha

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 0,69 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,69 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 38: Danh mục công trình đất cơ sở giáo dục đào tạo

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 0,69 |  | 0,69 |  |
| 1 | Trường mầm non Đăk Nông | 0,69 |  | 0,69 | xã Đăk Nông |

Đất cơ sở thể dục thể thao:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 9,04 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 10,00 ha; tăng so với hiện trạng 4,96 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 9,04ha

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 4,96 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 4,96 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 39: Danh mục công trình đất cơ sở thể dục thể thao

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 4,96 |  |
| 1 | Khu liên hiệp thể thao | 4,96 | xã Đăk Xú |

Đất năng lượng:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 248,76 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 467,94 ha, tăng so với hiện trạng là 219,18 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 248,76 ha, tăng 219,18 ha diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 219,18 ha do lấy từ đất  trồng lúa 1,35 ha; đất trồng cây hàng năm khác 50,59 ha; đất trồng cây lâu năm 106,35 ha; đất rừng sản xuất 9,91 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,79 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,98 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 37,11 ha; đất chưa sử dụng 9,10 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình sau:

## Bảng 40: Danh mục công trình đất năng lượng

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 221,52 | 2,34 | 219,18 |  |
| 1 | Thủy điện Plei Kần | 120,90 | 2,34 | 118,56 | TT Plei Kần |
| 2 | Thủy điện Plei Kần Hạ | 20,50 |  | 20,50 | TT Plei Kần |
|  |  | 15,07 |  | 15,07 | Xã Đăk Kan |
| 3 | Thủy điện Đăk sú 2 | 12,88 |  | 12,88 | xã Đăk Xú |
|  |  | 10,80 |  | 10,80 | xã Đăk Nông |
| 4 | Trạm cắt 220kV Pờ Y và nhánh rẽ 220kV đất nối vào đường dây 220kV Xekaman 1 - Plei Ku 2; đường dây 220kV Nam Kong 3 - Trạm cắt Pờ Y | 22,65 |  | 22,65 | xã Pờ Y |
| 5 | Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố, thành phố của tỉnh Kon Tum (KfW 3.1) | 0,08 |  | 0,08 | TT Plei Kần |
| 6 | Dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei của công ty cổ phần Tân Tấn Nhật. | 1,00 |  | 1,00 | xã Đăk Dục |
|  |  | 1,00 |  | 1,00 | xã Đăk Nông |
| 7 | Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi (Hạng mục: Thi công xây dựng lưới điện huyện Ngọc Hồi sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi) | 3,32 |  | 3,32 | xã Đăk Dục |
|  |  | 3,32 |  | 3,32 | xã Đăk Kan |
|  |  | 3,32 |  | 3,32 | xã Đăk Xú |
|  |  | 3,33 |  | 3,33 | xã Đăk Ang |
|  |  | 3,35 |  | 3,35 | xã SaLoong |

Đất bưu chính viễn thông:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,62 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 0,62 ha; giữ nguyên diện tích so với năm 2020.

Đất bãi thải, xử lý chất thải

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1,28 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 14,28 ha; tăng ha so với hiện trạng 13,00ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 1,28 ha, tăng 13,00 ha do từ các mục đích khác chuyển sang 13,00 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 13,00 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 41: Danh mục công trình bãi thải, xử lý chất thải

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 13,00 |  | 13,00 |  |
| 1 | Xây dựng bãi xữ lý chất thải huyện Ngọc Hồi. (Khu xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi) | 13,00 |  | 13,00 | xã Đăk Kan |

Đất cơ sở tôn giáo

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 3,05 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 30,5 ha; giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2020.

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 49,06 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 59,06 ha; tăng 10,00 ha so với hiện trạng.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 49,06ha,

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 10,00 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 10,00 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 42: Danh mục công trình nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 10,00 |  | 10,00 |  |
| 1 | Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Bờ Y | 10,00 |  | 10,00 | xã Pờ Y |

Đất chợ:

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1,63 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 4,13 ha; tăng so với hiện trạng 2,50 ha.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 1,63 ha

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang là 2,50 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 2,50 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 43: Danh mục công trình đất chợ

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chợ mới thị trấn Plei Kần | 2,50 | TT Plei Kần |
|  | Tổng cộng | 2,50 |  |

* Đất sinh hoạt cộng đồng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 2,68 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 2,68 ha; giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2020.

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,48 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1,40 ha; tăng 0,92 ha so với hiện trạng.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 0,48ha,

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 0,92 ha do lấy từ đất phát triển cơ sở hạ tầng 0,92 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 44: Danh mục công trình khu vui chơi, giải trí công cộng

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 0,92 |  | 0,92 |  |
| 1 | Trường mầm non Họa Mi chuyển sang mục đích đất giáo dục sang đất khu vui chơi giải trí | 0,18 |  | 0,18 | xã Sa Loong |
| 2 | Trường mầm non Giang Lô II chuyển mục đích đất giáo dục sang đất khu vui chơi giải trí | 0,23 |  | 0,23 | xã Sa Loong |
| 3 | Điểm trường tiểu học huyện chuyển mục đích đất giáo dục sang đất khu vui chơi giải trí | 0,51 |  | 0,51 | xã Sa Loong |

* Đất ở tại nông thôn

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 608,01 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 616,54 ha; tăng 8,53 ha so với hiện trạng

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 607,83ha, tăng 8,53 ha do từ các mục đích khác chuyển sang 8,71 ha do lấy từ đất trồng lú 1,20 ha; đất trồng cây hàng năm khác 4,40 ha; đất trồng cây lâu năm 3,11 ha.

- Giảm 0,18 ha do Diện tích đất chuyển sang đất hạ tầng 0,18 ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 45: Danh mục công trình đất ở tại nông thôn

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 8,71 | - | 8,71 |  |
| 1 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn (đã chuyển 0,16ha) năm 2020) | 1,00 |  | 1,00 | xã Pờ Y |
| 2 | Chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất ở nông thôn | 1,20 |  | 1,20 | xã SaLoong |
| 3 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn (đã chuyển 0,04 ha năm 2020) | 2,09 |  | 2,09 | xã SaLoong |
| 4 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn (đã chuyển 0,08 ha năm2020) | 1,00 |  | 1,00 | xã Đăk Nông |
| 5 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn (đã chuyển 0,11ha năm 2020) | 0,50 |  | 0,50 | xã Đăk Kan |
| 6 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn (đã chuyển 0,15 ha năm 2020) | 0,82 |  | 0,82 | xã Đăk Xú |
| 7 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn | 1,00 |  | 1,00 | xã Đăk Dục |
| 8 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn | 1,10 |  | 1,10 | xã Đăk Ang |

* Đất ở tại đô thị

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 174,34 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 239,85 ha; tăng 65,51 ha so với hiện trạng.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 170,93ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 68,92 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 2,76 ha; đất trồng cây lâu năm 64,02 ha và đất phát triển hạ tầng 0,60 ha; đất xây dựng trụ sở tổ chức sử nghiệp 0,82 ha; đất chưa sử dụng 0,72 ha.

- Giảm 3,41 ha do Diện tích đất chuyển sang đất phát triển hạ tầng 3,41ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng các công trình sau:

## Bảng 46: Danh mục công trình đất ở tại đô thị

| Stt | Danh mục công trình | Diện tích (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 68,94 | 0,02 | 68,92 |  |
| 1 | Thu hồi đất để thực hiện theo Quy hoạch chi tiết thị trấn Plei Kần | 0,50 |  | 0,50 | TT Plei Kần |
| 2 | Mở rộng khu dân cư phía Đông thị trấn Plei Kần (Hai bên đường trung tâm TT Plei Kần) | 8,00 |  | 8,00 | TT Plei Kần |
| 3 | Khu dân cư mới phía Bắc thị trấn Plei Kần (Khu Đăk Tráp) | 43,00 |  | 43,00 | TT Plei Kần |
| 4 | Mở rộng Khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi | 12,68 |  | 12,68 | TT Plei Kần |
| 5 | Đấu giá quyền sử dụng đất Khu bệnh viện cũ - Đường Nguyễn Huệ | 0,60 |  | 0,60 | TT Plei Kần |
| 6 | Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư mới - Khu trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi | 0,70 |  | 0,70 | TT Plei Kần |
| 7 | Đấu giá quyền sử dụng lô đất Đường Nguyễn trung trực - Tô Vĩnh Diện | 0,02 |  | 0,02 | TT Plei Kần |
| 8 | Đấu giá lô đất quy hoạch trung tâm hành chính (Khu dân cư mới) | 0,02 | 0,02 |  | TT Plei Kần |
| 9 | Đấu giá đất trụ sở Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi | 0,82 |  | 0,82 | TT Plei Kần |
| 10 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị ( đã chuyển 0,38 ha năm 2020) | 2,60 |  | 2,60 | TT Plei Kần |

*Đất xây dựng trụ sở cơ quan

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 30,26 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 30,06 ha; giảm 0,20ha ha so với hiện trạng.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 29,66ha.

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang 0,40 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,10 ha; đất trồng cây lâu năm 0,30 ha;

- Giảm 0,60 ha do Diện tích đất chuyển sang đất ở đô thị 0,60ha.

- Diện tích tăng thêm nhằm xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi tại Thị trấn Plei Kần 0,30ha; Mở rộng khuôn viên Hội trường UBND xã Đăk Kan 0,10 ha.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 6,85 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 6,03 ha; giảm 0,82 ha so với hiện trạng.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 6,03 ha. Do chuyển đất sang mục đích khác sang đất ở đô thị 0,82 ha.

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1.301,26 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1.256,21 ha; giảm 45,05 ha so với hiện trạng.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 1.256,21ha, giảm 45,05 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,19 ha (Trường bắn, thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngọc Hồi); đất thủy lợi 0,46ha (Dự án công trình thủy lợi xã Pờ Y); đất năng lượng 37,11 ha (Thủy điện Plei Kần; Thủy điện Plei Kần Hạ; Thủy điện Đăk sú 2); đất giao thông 0,34ha (Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường HCM, điểm cuối giao với Km1489+500 đường HCM); Đường liên xã Đăk Ang, Đăk Nông, Đăk Rơ Nga; Đường N13); đất sản xuất vật liệu xây dựng 6,95ha (Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông và thôn Đăk Rơ Me, xã Đăk Ang huyện Ngọc Hồi của HTX Vạn Thành; Dự án thai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Mở rộng mỏ khai thác cát hợp tác xã Vạn Thành; Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại ranh giới hành chính thôn Chả Nội 1, xã Đăk Dục; Thôn Long Dôn xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei; Cát làm vật liệu xây dựng thông thường thị trấn Plei Kần).

* Đất có mặt nước chuyên dùng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 195,18 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 195,18 ha; giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2020.

*Đất phi nông nghiệp khác

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,45 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 0,45 ha; giữ nguyên diện tích so với hiện trạng năm 2020.

c)  Đất chưa sử dụng

- Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1.363,71 ha.

- Diện tích kế hoạch năm 2021 là 1.348,43 ha; chiếm 1,61% diện tích tự nhiên, giảm 15,28 ha so với năm 2020.

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 1.348,43 ha; đưa 13,46 ha sử dụng vào mục đích đất phát triển hạ tầng 13,46 ha; đất ở đô thị 0,72 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng 1,10 ha.

## 1.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Cân đối giữa các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh và nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2021.

Căn cứ bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngọc Hồi và đánh giá tiềm năng đất đai toàn huyện Ngọc Hồi và từ quỹ đất chưa sử dụng; bản đồ quy hoạch thuỷ lợi và quy hoạch giao thông, các ngành khác; cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, nhu cầu đất ở nông thôn và đô thị hoá; xử lý sự chồng chéo nhu cầu sử dụng đất của các ngành; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch năm 2021 như sau:

(Chi tiết xem biểu 06/CH)

## Bảng 47. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngọc Hồi

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng đến 31/10/2020 | Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 | Tăng, giảm so với hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích tự nhiên |  | 83.936,25 | 83.936,25 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 77.902,25 | 76.685,31 | -1.217,24 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.705,96 | 1.640,27 | -65,69 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 80,94 | 80,94 |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 17.379,46 | 17.009,21 | -370,25 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 19.559,16 | 18.821,84 | -737,32 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.148,79 | 7.148,79 |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 10.732,29 | 10.732,29 |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 20.767,92 | 20.717,14 | -50,78 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 608,67 | 605,77 | -2,90 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.670,29 | 5.902,51 | 1.232,52 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 280,54 | 450,82 | 170,28 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,45 | 6,45 | 0,30 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  | 470,00 | 470,00 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  | 5,60 | 5,60 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 4,89 | 190,90 | 186,01 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 95,75 | 112,89 | 17,14 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 96,02 | 104,98 | 8,96 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.867,13 | 2.212,47 | 345,34 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,68 | 2,68 |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng | DKV | 0,48 | 1,40 | 0,92 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 608,01 | 616,54 | 8,53 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 174,34 | 239,85 | 65,51 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 30,26 | 30,06 | -0,20 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,85 | 6,03 | -0,82 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |  |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.301,26 | 1.256,21 | -45,05 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 195,18 | 195,18 |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,45 | 0,45 |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.363,71 | 1.348,43 | -15,28 |

Hình 1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngọc Hồi

## II. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

## Bảng 48: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.216,94 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 3,09 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 3,09 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 407,25 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 752,92 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 50,78 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 2,90 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN |  |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  | 29,19 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 25,60 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |  |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS |  |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |  |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | HNK/NTS |  |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU |  |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) |  |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |  |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NHK (a) |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) |  |
| 2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 3,59 |

* Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất là 1.216,94 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 237,73 ha; xã Pờ Y 741,61 ha; xã Sa Loong 20,14ha; xã Đăk Xú 14,90 ha; xã Đăk Nông 3,40 ha; xã Đăk Kan 169,10 ha; xã Đăk Dục 18,04 ha; xã Đăk Ang 12,02 ha.

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 3,09 ha (đất chuyên trồng lúa nước 3,09 ha). Trong đó: Thị trấn Plei Kần 1,85 ha; xã Pờ Y 0,04 ha; xã Sa Loong 1,20 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 407,25ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 51,71 ha; xã Pờ Y 336,92 ha; xã Sa Loong 3,60 ha; xã Đăk Xú 1,95 ha; xã Đăk Nông 2,28 ha; xã Đăk Kan 3,02 ha; xã Đăk Dục 2,90 ha; xã Đăk Ang 4,87 ha

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 752,92 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 183,06 ha; xã Pờ Y 380,00 ha; xã Sa Loong 3,34 ha; xã Đăk Xú 12,95 ha; xã Đăk Nông 1,12 ha; xã Đăk Kan 166,08 ha; xã Đăk Dục 3,14 ha; xã Đăk Ang 3,23 ha

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 50,78 ha. Trong đó: xã Pờ Y 22,86 ha; xã Sa Loong 12,00 ha; xã Đăk Dục 12,00 ha; xã Đăk Ang 3,92ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 2,90 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 1,11 ha; xã Pờ Y 1,79 ha.

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 29,19 ha

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm là 25,60 ha. Trong đó: xã Sa Loong 5,60 ha; xã Đăk Xú 20,00 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 3,59 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 3,41 ha; xã Pờ Y 0,18 ha.

## III. Diện tích đất cần thu hồi

## Bảng 49: Diện tích các loại đất cần thu hồi

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Tổng |  | 1.344,31 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.289,54 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 65,69 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 12,31 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 407,25 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 762,92 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 50,78 |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 2,90 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 54,77 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 3,79 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,92 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,18 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 3,41 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,60 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,82 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 45,05 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |

* Tổng diện tích đất thu hồi 1.344,31 ha.

a) Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 1.289,54 ha. Bao gồm:

- Đất trồng lúa cần thu hồi là 65,69 ha (đất chuyên trồng lúa nước 12,31ha). Trong đó: Thị trấn Plei Kần 1,85 ha; xã Pờ Y 17,04 ha; xã Sa Loong 6,80 ha; xã Đăk Xú 40,00 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác cần thu hồi 407,25 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 51,71 ha; xã Pờ Y 336,92 ha; xã Sa Loong 3,60 ha; xã Đăk Xú 1,95 ha; xã Đăk Nông 2,28 ha; xã Đăk Kan 3,03 ha; xã Đăk Dục 2,90 ha; xã Đăk Ang 4,87ha

- Đất trồng cây lâu năm cần thu hồi 762,92 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 183,06 ha; xã Pờ Y 380,00 ha; xã Sa Loong 3,34 ha; xã Đăk Xú 18,26 ha; xã Đăk Nông 1,23 ha; xã Đăk Kan 167,46 ha; xã Đăk Dục 4,99 ha; xã Đăk Ang 4,58 ha

- Đất rừng sản xuất cần thu hồi 50,78 ha. Trong đó: xã Pờ Y 22,86 ha; xã Sa Loong 12,00 ha; xã Đăk Dục 12,00 ha; xã Đăk Ang 3,92 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản cần thu hồi 2,90 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 1,11 ha; xã Pờ Y 1,79 ha.

b) Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi là 54,77 ha. Bao gồm:

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cần thu hồi là 3,79 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 3,79 ha.

- Đất phát triển hạ tầng cần thu hồi là 0,92 ha. Trong đó: xã Sa Loong 0,92ha.

- Đất ở tại nông thôn cần thu hồi là 0,18 ha. Trong đó: xã Pờ Y 0,18 ha.

- Đất ở tại đô thị cần thu hồi 3,41 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 3,41 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan cần thu hồi là 0,60 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 0,60 ha.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp cần thu hồi là 0,82 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 0,82 ha.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối cần thu hồi là 45,05 ha. Trong đó: Thị trấn Plei Kần 13,18 ha; xã Pờ Y 0,58 ha; xã Đăk Xú 8,20 ha; xã Đăk Nông 11,25ha; xã Đăk Kan 9,69ha; xã Đăk Dục 0,27 ha; xã Đăk Ang 1,88 ha.

## IV. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

## Bảng 50: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng |  | 15,28 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 15,28 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 1,10 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 13,46 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,72 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |

- Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch 2021 là 15,28 ha tại Thị trấn Plei Kần 1,84 ha; xã Pờ Y 0,90 ha; xã Đăk Xú 4,68 ha; xã Đăk Nông 4,30 ha; xã Đăk Ang 3,56 ha.

Như vậy kế hoạch năm 2021 đất chưa sử dụng còn 1.348,43 ha, chiếm 1,61% tổng diện tích tự nhiên.

## Danh mục công trình, dự án trong năm kế hoạch

| STT | Hạng Mục | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) | Năm Đăng ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|  | Công trình năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021: 77 công trình, dự án |
| 1 | Trường bắn, thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngọc Hồi | 144,2 | xã Đăk Kan | 2018 |
| 2 | Đồn biên phòng Đăk Nông (675) di chuyển về Đăk Dục | 12 | xã Đăk Dục | 2019 |
| 3 | Di chuyển đồn biên phòng Sa Loong (701) sang vị trí mới | 12 | xã SaLoong | 2019 |
| 4 | Chốt chiến đấu dân quân thường trực xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi | 2,03 | xã Pờ Y | 2017 |
| 5 | Lập thủ tục giao đất cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum xây dựng công trình Quốc phòng | 0,05 | TT Plei Kần | 2020 |
| 6 | Nhà trực quản giáo, hỏi cung, thăm gặp và tiếp tế tại Công an huyện Ngọc Hồi | 0,3 | TT Plei Kần | 2020 |
| 7 | Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi | 0,3 | TT Plei Kần | 2020 |
| 8 | Đất Khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y | 470 | xã Pờ Y | 2020 |
| 9 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất công nghiệp | 12,95 | xã Pờ Y | 2017 |
| 10 | Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (GĐ 1) | 24,3 | xã Pờ Y | 2017 |
| 11 | Dự án xây dựng Khách sạn, Văn phòng làm việc kết hợp với các hoạt động dịch vụ, Thương mại | 4,4 | xã Pờ Y | 2017 |
| 12 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất thương mại, dịch vụ | 123,14 | xã Pờ Y | 2017 |
| 13 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất Kho tàng, bến bãi | 30,4 | xã Pờ Y | 2017 |
| 14 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất văn phòng, cơ quan (trong khu Trung tâm dịch vụ cửa khẩu) | 26,43 | xã Pờ Y | 2017 |
| 15 | Cây xăng thương mại | 0,35 | xã Pờ Y | 2017 |
| 16 | Thu hồi đất để thực hiện theo Quy hoạch chi tiết thị trấn Plei Kần | 0,5 | TT Plei Kần | 2017 |
| 17 | Thủy điện Plei Kần | 120,9 | TT Plei Kần | 2017 |
| 18 | Thủy điện Plei Kần Hạ | 20,5 | TT Plei Kần | 2019 |
|  |  | 15,07 | Xã Đăk Kan | 2019 |
| 19 | Thủy điện Đăk sú 2 | 12,88 | xã Đăk Xú | 2020 |
|  |  | 10,8 | xã Đăk Nông | 2020 |
| 20 | Trạm cắt 220kV Pờ Y và nhánh rẽ 220kV đất nối vào đường dây 220kV Xekaman 1 - Plei Ku 2; đường dây 220kV Nam Kong 3 - Trạm cắt Pờ Y | 22,65 | xã Pờ Y | 2019 |
| 21 | Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố, thành phố của tỉnh Kon Tum (KfW 3.1) | 0,08 | TT Plei Kần | 2018 |
| 22 | Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất Bãi đậu xe | 11,82 | xã Pờ Y | 2018 |
| 23 | Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường HCM, điểm cuối giao với Km1489+500 đường HCM) | 19,2 | TT Plei Kần | 2019 |
| 24 | Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia | 3,27 | xã Pờ Y | 2017 |
| 25 | Đường trục chính nội đồng thôn Chả Nội 1 nối dài | 0,15 | xã Đăk Dục | 2019 |
| 26 | Đường vào khu sản xuất Đăk Hú nối dài | 0,55 | xã Đăk Dục | 2019 |
| 27 | Đường nông thôn mới Tà Na | 0,2 | xã Đăk Xú | 2017 |
| 28 | Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Mế | 0,23 | xã Pờ Y | 2019 |
| 29 | Đường vào đồn Biên phòng 675 | 0,52 | xã Đăk Dục | 2018 |
| 30 | Đường quy hoạch trung tâm hành chính mới (tuyến số 1) | 9,95 | TT Plei Kần | 2017 |
| 31 | Trường mầm non trung tâm xã Đăk Nông | 0,69 | xã Đăk Nông | 2018 |
| 32 | Nâng cấp mở rộng hệ thống nước sinh hoạt thôn Đăk Sút 2 | 0,07 | xã Đăk Ang | 2020 |
| 33 | Mở rộng khu dân cư phía Đông thị trấn Plei Kần (Hai bên đường trung tâm TT Plei Kần) | 8 | TT Plei Kần | 2017 |
| 34 | Khu dân cư mới phía Bắc thị trấn Plei Kần (Khu Đăk Tráp) | 43 | TT Plei Kần | 2019 |
| 35 | Mở rộng Khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi | 12,68 | TT Plei Kần | 2017 |
| 36 | Đấu giá quyền sử dụng đất Khu bệnh viện cũ - Đường Nguyễn Huệ | 0,6 | TT Plei Kần | 2019 |
| 37 | Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư mới - Khu trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi | 0,7 | TT Plei Kần | 2019 |
| 38 | Đấu giá quyền sử dụng lô đất Đường Nguyễn trung trực - Tô Vĩnh Diện | 0,02 | TT Plei Kần | 2019 |
| 39 | Đấu giá lô đất quy hoạch trung tâm hành chính (Khu dân cư mới) | 0,02 | TT Plei Kần | 2019 |
| 40 | Đấu giá đất trụ sở Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi | 0,82 | TT Plei Kần | 2020 |
| 41 | Đấu giá đất trụ sở Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị | 0,09 | TT Plei Kần | 2020 |
| 42 | Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi (bãi rác huyện Ngọc Hồi) | 13 | xã Đăk Kan | 2017 |
| 43 | Nghĩa trang nhân dân xã Pờ Y | 10 | xã Pờ Y | 2017 |
| 44 | Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông và thôn Đăk Rơ Me, xã Đăk Ang huyện Ngọc Hồi của HTX Vạn Thành. | 0,34 | xã Đăk Nông | 2018 |
|  |  | 0,66 | xã Đăk Ang | 2018 |
| 45 | Dự án thai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường | 4 | xã Đăk Nông | 2019 |
| 46 | Mở rộng mỏ khai thác cát hợp tác xã Vạn Thành | 0,76 | xã Đăk Nông | 2019 |
|  |  | 0,4 | xã Đăk Ang | 2019 |
| 47 | Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại ranh giới hành chính thôn Chả Nội 1, xã Đăk Dục; Thôn Long Dôn xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei | 1,33 | xã Đăk Ang | 2019 |
|  |  | 0,27 | xã Đăk Dục | 2019 |
| 48 | Thuê đất để làm mặt bằng sân công nghiệp và xây dựng công trình tạm để khai thác cát làm VLXD thông thường tại thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi | 0,1 | TT Plei Kần | 2020 |
| 49 | Dự án trang trại hỗn hợp CLC Đăk Ang 1 | 0,65 | xã Đăk Ang | 2020 |
| 50 | Dự án trang trại hỗn hợp CLC Đăk Ang 2 | 0,7 | xã Đăk Ang | 2020 |
| 51 | Dự án trang trại hỗn hợp CLC Đăk Kan 1 | 0,7 | xã Đăk Kan | 2020 |
| 52 | Dự án trang trại hỗn hợp CLC Đăk Kan 2 | 0,68 | xã Đăk Kan | 2020 |
| 53 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái của Công ty CP năng lượng Tây Nguyên Xanh | 0,62 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 54 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái của Công ty CP năng lượng Hoa Tây Nguyên | 0,62 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 55 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái của Công ty CP năng lượng High Land | 0,62 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 56 | Dự án trang trại nông nghiệp CLC Ngọc Tiền của Công ty TNHH năng lượng xanh Châu Nguyên Phát | 0,59 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 57 | Dự án trang trại nông nghiệp xanh Khuê Minh Phát của Công ty TNHH Khuê Minh Phát | 0,59 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 58 | Dự án trang trại nông nghiệp CLC Ngọc Hồi của Công ty An Nam Phát | 0,54 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 59 | Dự án trang trại nông nghiệp CLC Ngọc Hồi của Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh An Minh Phát | 0,54 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 60 | Dự án nông nghiệp công nghệ cao trồng cây dược liệu, trồng nấm của ông Trần Văn Trưởng | 1,2 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 61 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo cuả Công ty TNHH MTV Ngọc Huy Ngọc Hồi | 0,61 | xã Đăk Dục | 2020 |
| 62 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo cuả Công ty TNHH Hoàng Gia | 0,62 | xã Đăk Dục | 2020 |
| 63 | Dự án trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo cuả Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thanh Hà | 0,62 | xã Đăk Dục | 2020 |
| 64 | Trang trại nông nghiệptổng hợp SHP của công ty CPĐTTP thương mại SHP | 0,11 | xã Đăk Nông | 2020 |
| 65 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị ( đã chuyển 0,38 ha năm 2020) | 2,6 | TT Plei Kần | 2020 |
| 66 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn (đã chuyển 0,16ha) năm 2020) | 1 | xã Pờ Y | 2020 |
| 67 | Chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất ở nông thôn | 1,2 | xã SaLoong | 2020 |
| 68 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn (đã chuyển 0,04 ha năm 2020) | 2,09 | xã SaLoong | 2020 |
| 69 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn (đã chuyển 0,08 ha năm2020) | 1 | xã Đăk Nông | 2020 |
| 70 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn (đã chuyển 0,11ha năm 2020) | 0,5 | xã Đăk Kan | 2020 |
| 71 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn (đã chuyển 0,15 ha năm 2020) | 0,82 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 72 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn | 1 | xã Đăk Dục | 2020 |
| 73 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn | 1,1 | xã Đăk Ang | 2020 |
| 74 | Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất văn hóa | 0,1 | xã Đăk Kan | 2020 |
| 75 | Chuyển mục đích đất lúa sang đất trồng cây lâu năm | 5,6 | xã SaLoong | 2020 |
| 76 | Chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước ( LUC ) sang đất trồng cây hàng năm khác (NHK ), đất trồng cây lâu năm ( CLN ) | 20 | xã Đăk Xú | 2020 |
|  |  | 20 | xã Đăk Xú | 2020 |
| 77 | Chuyển mục đích đất lúa sang đất trồng cây hằng năm khác | 17 | xã Pờ Y | 2020 |
|  | Công trình đăng ký mới năm 2021: 27 Công trình, dự án. |
| 1 | Mở rộng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp xã Đăk Xú | 10 | xã Đăk Xú | 2021 |
| 2 | Tạo mặt bằng Khu trung tâm thương mại kết hợp nhà phố (shophouse) | 1,29 | TT Plei Kần | 2021 |
| 3 | Kho chứa hàng Kon Tum (của Công ty cổ phần thiết bị điện E-BRIGHT Việt Nam) | 1,25 | xã Pờ Y | 2021 |
| 4 | Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Ngọc Hồi | 4,96 | xã Đăk Xú | 2021 |
| 5 | Đường nội bộ khu đấu giá (khu bệnh viện cũ) | 0,5 | TT Plei Kần | 2021 |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng đường vào khu sản xuất thôn Ngọc Tặng (đi tiểu khu 178) xã Đak Kan | 2,5 | xã Đăk Kan | 2021 |
| 7 | Dự án công trình thủy lợi xã Pờ Y | 2,17 | xã Pờ Y | 2021 |
| 8 | Kênh nhánh cấp 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Đăk Long 1, huyện Ngọc Hồi | 1,5 | xã SaLoong | 2021 |
| 9 | Dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei của công ty cổ phần Tân Tấn Nhật. | 1 | xã Đăk Dục | 2021 |
|  |  | 1 | xã Đăk Nông | 2021 |
| 10 | Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi (Hạng mục: Thi công xây dựng lưới điện huyện Ngọc Hồi sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi) | 3,32 | xã Đăk Dục | 2021 |
|  |  | 3,32 | xã Đăk Kan | 2021 |
|  |  | 3,32 | xã Đăk Xú | 2021 |
|  |  | 3,33 | xã Đăk Ang | 2021 |
|  |  | 3,35 | xã SaLoong | 2021 |
| 11 | Đường Hoàng Thị Loan nối dài | 1,43 | TT Plei Kần | 2021 |
| 12 | Đường liên xã Đăk Ang, Đăk Nông, Đăk Rơ Nga | 0,43 | xã Đăk Nông | 2021 |
|  |  | 12,57 | xã Đăk Ang | 2021 |
| 13 | Đường trung tâm phía nam thị trấn PleiKần | 20 | TT Plei Kần | 2021 |
| 14 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ Quốc lộ 40 vào cửa khẩu Đăk Kôi -Kon Tuy Neak (Việt Nam - Cam Pu Chia) | 30 | xã Pờ Y | 2021 |
| 15 | Đường N13 | 23,43 | xã Pờ Y | 2021 |
| 16 | Đường đi khu sản xuất Dục Nội - Đăk Giang | 0,35 | xã Đăk Nông | 2021 |
| 17 | Đường nội đồng thôn 4 qua Hào Phú | 0,5 | xã Đăk Kan | 2021 |
| 18 | Đường thôn Ngọc Tặng đi Đăk Mốt | 0,89 | xã Đăk Kan | 2021 |
| 19 | Mở rộng đường bao phía tây thị trấn PleiKần (điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai) | 0,3 | TT Plei Kần | 2021 |
| 20 | Đường vào trường THCS xã Đăk Dục | 0,48 | xã Đăk Dục | 2021 |
| 21 | Chợ mới thị trấn Plei Kần (thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng) | 2,5 | TT Plei Kần | 2021 |
| 22 | Trường mầm non Họa Mi chuyển mục đích sang đất khu vui chơi giải trí | 0,18 | xã SaLoong | 2021 |
| 23 | Trường mầm non Giang Lô II chuyển mục đích sang đất khu vui chơi giải trí | 0,23 | xã SaLoong | 2021 |
| 24 | Điểm trường tiểu học huyện chuyển mục đích sang đất khu vui chơi giải trí | 0,51 | xã SaLoong | 2021 |
| 25 | Cát làm vật liệu xây dựng thông thường | 1,1 | TT Plei Kần | 2021 |
| 26 | Công trình đường vào chợ xã Pờ Y | 0,05 | xã Pờ Y | 2021 |
| 27 | Mở rộng khuôn viên Hội trường UBND xã Đăk Kan | 0,10 | xã Đăk Kan | 2021 |

## VI. Dự kiến thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2021

## 6.1. Căn cứ pháp lý tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.

## 6.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất:

- Đối với các khoản thu từ giao đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cho thuê và giao cho các cá nhân, tổ chức có thu tiền sử dụng đất: được tính bằng diện tích tăng thêm trong năm nhân với giá đất trung bình của từng loại đất quyết định ban hành giá đất hàng năm của UBND tỉnh và định giá đất cụ thể.

- Đối với các khoản chi đền bù: được tính bằng diện tích của loại đất bị thu hồi trong năm nhân với giá đất đền bù theo quyết định ban hành giá đất hàng năm của UBND tỉnh và định giá đất cụ thể.

Bảng 50. Dự kiến các khoản thu, chi từ đất cụ thể

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Đơn giá đồng/ha | Thành tiền ( đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các khoản thu = (1+…+8) |  |  | 453.872.200.000 |
| 1 | Thu tiền cho thuê đất cơ sở SKK,SKN, SKC, TMD, SKX (tính thuê 50 năm) | 713,47 |  | 453.872.200.000 |
| 1.1 | Thị trấn Plei Kần | 2,49 | (2.200.000.000*80%*1,0%)*50 năm | 2.191.200.000 |
|  |  |  | =880.000.000 |  |
| 1.2 | Xã Bờ Y | 693,22 | (1.600.000.000*80%*1,0%)*50 năm | 443.660.800.000 |
|  |  |  | =640.000.000 |  |
| 1.3 | xã Sa Loong |  | (700.000.000*80%*1,0%)*50 năm | - |
|  |  |  | =280.000.000 |  |
| 1.4 | Xã Đắk Xú | 10 | (1.400.000.000*80%*1,0%)*50 năm | 5.600.000.000 |
|  |  |  | =560.000.000 |  |
| 1.5 | Xã Đắk Nông | 5,1 | (750.000.000*80%*1,0%)*50 năm | 1.530.000.000 |
|  |  |  | =300.000.000 |  |
| 1.6 | Xã Đắk Kan | 0,50 | (700.000.000*80%*1,0%)*50 năm | 140.000.000 |
|  |  |  | =280.000.000 |  |
| 1.7 | Xã Đắk Dục | 0,27 | (750.000.000*80%*1,0%)*50 năm | 81.000.000 |
|  |  |  | =300.000.000 |  |
| 1.8 | Xã Đắk Ang | 2,39 | (700.000.000*80%*1,0%)*50 năm | 669.200.000 |
|  |  |  | =280.000.000 |  |
| II | Các khoản chi = (1+…+8) |  |  | 555.578.750.000 |
| 1 | Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm | 407,25 |  | 41242100000 |
|  | Thị trấn Plei Kần | 51,71 | 110.000.000 | 5.688.100.000 |
|  | Các xã | 355,54 | 100.000.000 | 35.554.000.000 |
| 2 | Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thuỷ sản | 2,90 |  | 428.200.000 |
|  | Thị trấn Plei Kần | 1,11 | 160.000.000 | 177.600.000 |
|  | Các xã | 1,79 | 140.000.000 | 250.600.000 |
| 3 | Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm | 763,22 |  | 70.523.400.000 |
|  | Thị trấn Plei Kần | 183,36 | 100.000.000 | 18.336.000.000 |
|  | Các xã | 579,86 | 90.000.000 | 52.187.400.000 |
| 4 | Chi bồi thường khi thu hồi đất lúa | 65,69 |  | 15.127.200.000 |
|  | Thị trấn Plei Kần | 1,85 | 240.000.000 | 444.000.000 |
|  | Các xã | 63,84 | 230.000.000 | 14.683.200.000 |
| 5 | Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất | 50,78 |  | 2.285.100.000 |
|  | Thị trấn Plei Kần |  |  |  |
|  | Các xã | 50,78 | 45.000.000 | 2.285.100.000 |
| 6 | Chi hỗ trợ người dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp (gấp 2,5 lần giá đất thu hồi) | 1.239,06 | 337.500.000 | 418.182.750.000 |
| 7 | Chi bồi thường đất ở nông thôn | 0,18 |  | 288.000.000 |
|  | xã Bờ Y | 0,18 | 1.600.000.000 | 288.000.000 |
| 8 | Chi bồi thường đất ở đô thị | 3,41 |  | 7.502.000.000 |
|  | Thị trấn Plei Kần | 3,41 | 2.200.000.000 | 7.502.000.000 |
|  | Cân đối thu, chi = (I - II) |  |  | -101.706.550.000 |

- Tổng nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 453.872.200.000 đồng.

- Tổng chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 555.578.750.000 đồng.

- Cân đối thu chi: -101.706.550.000 đồng.

Nguyên nhân âm là vì trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện Ngọc Hồi thực hiện nhiều công trình phúc lợi với chi phí bồi thường lớn.Vì vậy trong năm kế hoạch huyện cần huy động các nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, tỉnh...

Phần V

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường:

1.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp như sinh học, hóa học,…đầu tư thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu những khu vực đất có khả năng thoái hóa đất do hạn hán thì trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế, thương mại kết hợp với quy trình canh tác đúng kỹ thuật nhằm cải tạo, tăng độ màu mỡ của đất.

Khuyến khích hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo nâng cao độ phì của đất, bảo vệ tầng đất canh tác, ngăn ngừa giảm thiểu thoái hóa đất.

Tiến hành các giải pháp giảm thiểu sạt lở như điều tra xây dựng giải pháp kỹ thuật, phòng chống sạt lở và ngập lụt những vùng trũng yếu vào mùa mưa.

1.2. Giải pháp về bảo vệ môi trường và thích ứng với Biến đổi khí hậu

Xây dựng và thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh trong hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quan trắc môi trường để cảnh báo ô nhiễm môi trường, kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý chất thải, hệ thống thoát nước tại các khu, cụm công nghiệp. Kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm nước, thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo qui định của pháp luật.

Nghiên cứu các loại giống cây trồng có khả năng chống chịu hạn hán, ngập úng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, coi quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo đảm khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa được. Điều tiết phân bổ nguồn lực bảo đảm lợi ích giữa các địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp với các địa phương phát triển nông nghiệp; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ hàng hóa tại địa phương có quỹ đất nông nghiệp lớn; cụ thể hóa chính sách và các biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người sản xuất nông nghiệp yên tâm sản xuất.

- Tăng cường công tác trồng rừng, giao đất giao rừng tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn.

- Các dự án có thu hồi đất trồng lúa phải có phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác để cải tạo các vùng trồng lúa kém chất lượng. Bố trí quỹ đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội phải ưu tiên quy hoạch tại những khu vực khả năng canh tác khó khăn, năng suất thấp.

- Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, tránh khai thác quá mức làm thoái hóa đất. Nghiên cứu chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, hóa chất bảo vệ thực vật.

- Giám sát kỹ phần đánh giá môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước thải trong các dự án đầu tư, loại bỏ các dự án không đáp ứng yêu cầu về môi trường.

- Tập trung ưu tiên ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ sinh học, ứng dụng đưa vào sản xuất những giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao và có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để khai thác tốt quỹ đất nông nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng lựa chọn những giống có khả năng thích ứng cao với tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

- Đầu tư xây mới và nâng cấp các công trình thủy lợi; xây dựng, cải tạo hệ thống trạm bơm điện, cống đầu mối, kiên cố hoá kênh mương, củng cố đê điều tăng cường khả năng chống lũ, thoát nước, bảo vệ sản xuất.

- Thực hiện việc đổi mới và đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị, xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia vào công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên trên địa bàn huyện.

II. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất

- Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực  để đáp ứng nhiệm vụ theo sự phát triển của địa phương;

- Khuyến khích học nghề, truyền nghề cho lực lượng lao động bằng nhiều hình thức thích hợp. Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương;

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết; Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại các điểm, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

- Huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp từ Trung ương, ngân sách tỉnh cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư tập trung, có trọng điểm vào các dự án nông nghiệp, công nghiệp sản xuất sạch, thân thiện với môi trường.

- Thực hiện thu chi ngân sách hợp lý, tạo thêm nguồn vốn từ quỹ đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

### - Mở rộng hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng quy mô nhỏ, phục vụ dân sinh, nhất là các hệ thống giao thông, thuỷ lợi,… Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

III. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch của huyện trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước xây dựng theo kế hoạch đầu tư trung hạn,…. Xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư, ưu tiên thực hiện các dự án lớn, sử dụng nhiều lao động;

- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với phát triển kinh tế trang trại về vốn vay, miễn thuế thu nhập, … khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về đất đai, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất, thông qua đó tạo ra sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội và của Nhân dân trong tham gia đóng góp và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tiếp thu, giải quyết tốt những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

- Thanh tra, kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai nhất là vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết thu hồi các diện tích đất đã giao cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo quy định của pháp luật;

IV. Giải pháp khác

4.1. Giải pháp về cơ chế chính sách

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ, đồng bộ đúng theo qui định Luật Đất đai và các văn bản Luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Thực hiện công khai minh bạch các dự án đầu tư, từ lúc giao dự án và quá trình triển khai thực hiện dự án để cộng đồng cùng kiểm tra, giám sát;

- Quan tâm và giải quyết tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời thực hiện chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp để ổn định đời sống cho các hộ khi bị thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4.2. Giải pháp về khoa học công nghệ và kỹ thuật

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản, nâng cao chất lượng công tác dự báo, sự tham gia phản biện khoa học trong và ngoài ngành nhằm nâng cao tính khả thi của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Xây dựng mạng thông tin đất đai và kết nối mạng hệ thống các cơ quan quản lý đất đai từ tỉnh, huyện đến các xã và các đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về quy hoạch sử dụng đất các cấp, các dự án.

- Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai và hội nhập quốc tế.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Tính khả thi của phương án Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi đến năm 2030 được thể hiện những mặt cơ bản sau:

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được thực hiện theo đúng Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Phương án Quy hoạch sử dụng đất của huyện được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá thực trạng sử dụng đất hiện nay. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2020. Tiềm năng đất đai, con người và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện và các ngành đến năm 2030.

Phương án tổng hợp đầy đủ các thông tin, nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, ngành, lĩnh vực. Nhu cầu sử dụng đất được cân đối phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng xã, thị trấn cũng như trên địa bàn huyện đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong giai đoạn 2021-2030, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái của huyện trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời là cơ sở quản lý Nhà nước về đất đai theo quy hoạch và pháp luật.

Phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện là đã được xử lý, tổng hợp định hướng phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, quy hoạch đến năm 2030 của huyện trên cơ sở cân đối hài hòa cả mặt định tính và định lượng giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng đất đai, điều hòa các mối quan hệ sử dụng đất trong phát triển kinh tế xã hội giữa các ngành và địa phương. Nhu cầu đầu tư và nguồn vốn để thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo phương án quy hoạch phù hợp với khả năng tài chính và sức hút đầu tư của huyện, đảm bảo tính thực tiễn và mang tính khả thi cao.

2. Kiến nghị:

Để có cơ sở pháp lý thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, UBND huyện Ngọc Hồi kính đề nghị , Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thông qua, và trình UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi làm cơ sở triển khai thực hiện đúng quy định.